УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Белоярского района

от 27 января 2010 года № 46

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ  ПРОГРАММА БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

«ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА» НА 2010 ГОД

(ДАЛЕЕ  ТАК ЖЕ– ПРОГРАММА)

- Паспорт

муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

в жилищном фонде Белоярского района» на 2010 год

| Наименование программы | - | муниципальная адресная программа Белоярского района «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в жилищном фонде Белоярского района» на 2010 год |
| --- | --- | --- |
| Наименование и номер распоряжения администрации Белоярского района о разработке программы | - | распоряжение администрации Белоярского района от 27 января 2010 года № 53-р «О начале разработки муниципальной адресной программы Белоярского района «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в жилищном фонде Белоярского района» на 2010 год.» |
| Дата утверждения программы (наименование и номер постановления администрации Белоярского района) | - | постановление администрации Белоярского района от 27 января 2010 года № 46 «Об утверждении муниципальной адресной программы Белоярского района «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в жилищном фонде Белоярского района» на 2010 год.» |
| Координатор программы | - | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района |
| Цели и задачи программы | - | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение планово-предупредительно ремонта инженерных систем и конструктивных элементов зданий в порядке по наибольшей степени износа, рациональное расходование бюджетных средств направленных на реформу жилищно-коммунального хозяйства создание благоприятных условий для создания товариществ собственников жилья и повышение конкуренции в сфере управления многоквартирными жилыми домами |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели (непосредственные результаты реализации программы) | - | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственниками принято решение о выборе способа управления посредством товариществ собственников жилья |
| Сроки и этапы реализации программы | - | 2010 год |
| Основные исполнители программы | - | управляющие организации, товарищества собственников жилья |
| Объем и источники финансирования программы | - | общий объем финансирования Программы составляет 71 780,439 тыс.рублей, в том числе за счет: - средств Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» – 50 038,862 тыс. рублей; - средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 12 651,781 тыс.рублей; - средств бюджета Белоярского района – 10 000,000 тыс.руб.; - средств собственников жилых помещений ногоквартином доме – 3 825,825 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | - | уменьшение числа аварийных ситуаций при эксплуатации зданий; снижение эксплутационных затрат на текущий ремонт; повышение эффективности использования коммунальных услуг. Внедрение ресурсосберегающих технологий; создание безопасной среды для проживающих в жилых домах граждан; формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья; улучшение архитектурного облика жилой застройки Белоярского района. |

I. Содержание прою  блемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная адресная программа Белоярского района «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в жилищном фонде Белоярского района» на 2010 год, разработана в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Порядком разработки и утверждения муниципальной адресной программы Белоярского района по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в жилищном фонде Белоярского района, утвержденного постановлением администрации Белоярского района от 27 января 2010 года № 45 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения муниципальной адресной программы Белоярского района по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в жилищном фонде Белоярского района», с целью создания безопасных, благоприятных  условий  проживания граждан, повышения  качества   реформирования   жилищно-коммунального    хозяйства. Проведенный анализ состояния жилищного фонда Белоярского района выявил необходимость проведения капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов. Это связано, в первую очередь, с износом жилищного фонда, процент износа многих домов составляет от 31 до 65% .

Многие дома требуют проведения капитального ремонта, но из-за недостаточности денежных средств, капитальные ремонты проводятся не в полном объеме от необходимых затрат на капитальный ремонт, которые определяются в соответствии с «Методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской федерации» № 81-1.99 и № 81-35.2004  в текущих ценах с прогнозным коэффициентом инфляции, с учетом требований «Методики планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Госстроя РФ от 23 февраля 1999 года № 9.

В большинстве случаев отдельные инженерные системы и оборудование домов уже отработали свой нормативный срок эксплуатации. В основном это системы водоснабжения, теплоснабжения и канализации.

Эффективное использование выделяемых на капитальный ремонт жилищного фонда средств во многом зависит от правильного и обоснованного отбора домов, претендующих на капитальный ремонт, принятия оптимальных решений при минимальных затратах, соответствующих техническому состоянию ремонтируемого здания, выраженному через остаточный срок его эксплуатации после проведения капитального ремонта.

Выполнение мероприятий муниципальной адресной программы, по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов, приведет к созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, соблюдению требований «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года №170, повышению качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, снижению затрат на текущее содержание жилищного фонда, внедрению ресурсосберегающих технологий.

II. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые показатели

Основными целями реализации программы является:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий.

2. Приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов многоквартирных домов.

3. Развитие финансовых инструментов и институтов в целях привлечения средств, необходимых для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, из бюджета автономного округа, местных бюджетов, средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов собственников помещений в многоквартирных домах,

4. Создание института эффективных собственников жилья.

Для достижения поставленных целей предполагается решение на всех этапах реализации Программы следующих задач:

1. Выполнение комплекса ремонтных и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа многоквартирных домов жилищного фонда города, не связанных с изменением основных технико-экономических показателей многоквартирного дома, с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования.

2. Увеличения количества многоквартирных домов, планируемых к проведению капитального ремонта, путем рационального расходования бюджетных средств.

3. Стимулирования граждан к созданию товариществ собственников жилья путем повышения, в результате ремонтных работ, надежности эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов, уменьшение количества аварийных ситуаций. А так же привлечением к поведению ремонта финансовых средств собственников и, соответственно, повышением заинтересованности граждан в целевом их использовании.

Срок реализации программы – 2010 год.

Планируемыми целевыми показателями выполнения программы являются:

- Количество единиц многоквартирных жилых домов (далее так же – МКД), в которых проведен капитальный ремонт – 10 единиц.

- Общая площадь жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт – 42 407,1 м2.

- Увеличение количества товариществ собственников жилья до 20 % от общего количества МКД.

III. Основные мероприятия предусмотренные Программой

1. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки, с указанием проводимых мероприятий по ремонту общего имущества, приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

2. Реестр, многоквартирных домов, участвующих в адресной программе,  приведен в приложении 2 к Программе.

Сумма финансирования работ по капитальному ремонту в расчете на один квадратный метр общей площади помещений многоквартирного дома не может быть больше предельной стоимости проведения капитального ремонта на один квадратный метр общей площади помещений многоквартирного дома.

Норматив удельной стоимости проведения комплексного капитального ремонта составляет  5 158 рублей на один квадратный метр общей площади помещений многоквартирного дома.

- Мероприятий адресной программы могут подлежать корректировке в зависимости от изменений в законодательстве, объема выделяемых средств из различных источников.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации  составляет 71 780,439  тыс. рублей.

В том числе за счет:

1) средств Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» – 50 038,862 тыс. рублей;

2) средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры –

12 651,781 тыс.рублей;

3) средств бюджета Белоярского района – 10 000,000 тыс.рублей;

4) средства собственников жилых помещений МКД – 3 825,823 тыс.руб.

Обоснование денежных средств, необходимых к проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов, приведено в приложении 2 к настоящей Программе.

Средства собственников жилых помещений привлекаются на основании и в порядке, установленном постановлением главы Белоярского района от 22 февраля 2008 года № 256 «О мерах финансовой поддержки при проведении мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах».

V.  Механизм реализации Программы

1. Координатором Программы является управление жилищно-коммунального хозяйства администрация Белоярского района.

2. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется управляющими организациями, товариществами собственников жилья.

3. Организацию реализации Программы и контроль за выполнением предусмотренных ею мероприятий осуществляет координатор программы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района.

4. Координатор программы ежегодно уточняет мероприятия, предусмотренные программой, объемы их финансирования, а также утверждает перечень работ в рамках реализации Программы.

5. Для оценки эффективности реализации Программы комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района проводит ежегодный мониторинг, в соответствии с разделом VII приложения 1 к постановлению главы Белоярского района от 8 сентября 2008 года № 1608 «О долгосрочных и  ведомственных целевых программах Белоярского района».

VI. Оценка социальной, экономической, бюджетной, экологической эффективности Программы.

В результате реализации Программы ожидается:

1. Организация новых управляющих организаций, товариществ собственников жилья и иных специализированных потребительских кооперативов собственников помещений, и соответственно, повышение конкуренции в сфере оказания услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов и придомовой территории за счет формирования благоприятных условий  для их образования  и деятельности.

2. Снижение количества МКД с высоким уровня физического износа инженерных сетей, строительных конструкций и конструктивных элементов многоквартирных домов. Приведение их в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и повышение надежности эксплуатации, и, соответственно, уменьшение числа аварийных ситуаций при эксплуатации зданий.

3. Снижение суммы затрат на текущий ремонт и содержание мест общего пользования в МКД, входящей в состав платежей за жилищно-коммунальные услуги, за счет внедрения ресурсосберегающих технологий и снижения эксплутационных затрат на текущий ремонт.

4 Улучшение, в целом, архитектурного облика жилой застройки Белоярского района, за счет применения новых материалов и конструкций при ремонте фасадов зданий.

________________________