**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы Белоярского района «Охрана окружающей среды»**

**за 2024 год**

Муниципальная программа Белоярского района «Охрана окружающей среды» направлена на сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

Фактический объем финансирования программы в 2024 году составил 103 900,4 тыс. рублей (97,1% от годового лимита), в том числе:

средства бюджета Белоярского района – 46 993,7 тыс. рублей (процент освоения средств составил 93,9%)

средства бюджета ХМАО-Югры исполнены в полном объеме – 56 906,7 тыс. рублей.

В рамках развития системы обращения с отходами в Белоярском районе в 2024 году обеспечено содержание 31 контейнерной площадки ТКО в г.Белоярский, а также исполнены муниципальные контракты на оказание услуг по сбору и вывозу 136,66 тонн отходов, не относящихся к ТКО, с указанных выше контейнерных площадок для передачи специализированным организациям для размещения отходов, на общую сумму 2 731,1 тыс.рублей.

Под лимиты 2025 года заключено концессионное соглашение о создании и эксплуатации Белоярского межпоселенческого полигона между администрацией Белоярского района и ООО «Вертикаль» (концессионер, инвестор). Срок завершения инвестиционной стадии проекта - март 2026 года (3,5 года с момента заключения концессионного соглашения).

В рамках реализации мероприятий по ликвидации объектов накопленного экологического вреда окружающей среде:

- исполнен муниципальный контракт на выполнение работ «Рекультивация территории санкционированной свалки ТБО с.Ванзеват» на сумму 19 090,5 тыс.рублей;

- исполнены обязательства на сумму выполненных работ в размере 81 102,7 тыс.руб. по муниципальному контракту на выполнение работ по рекультивации территории санкционированной свалки ТБО с.Казым. Общая стоимость работ по контракту – 90 313,2 тыс.рублей, срок выполнения работ - по 10 ноября 2025 года;

- ликвидирована биометрическая яма на территории полигона ТБО г. Белоярский в рамках муниципального контракта на сумму 242,7 тыс.рублей.

На конец 2024 года образовался остаток неиспользованных средств бюджета Белоярского района по муниципальному контракту на выполнение инженерных изысканий и разработки проектной документации на объект «Рекультивация территории санкционированной свалки ТБО с.Полноват» на сумму 3 053,6 тыс.рублей. Ожидаемый срок получения подрядчиком положительного заключения повторной государственной экологической экспертизы перенесен на 1 квартал 2025 года.

Белоярский район ежегодно принимает участие в международной экологической акции «Спасти и сохранить». Средства бюджета Белоярского района в размере 598,6 тыс.рублей направлены в 2024 году на обеспечение проведения мероприятий международной экологической акции «Спасти и сохранить», в том числе:

- обеспечено размещение (монтаж, джемонтаж) 3-х баннеров на экологическую тематику на общую сумму 288,0 тыс.рублей;

- изготовлены 3 новых баннера для их размещения в 2025 году на сумму 35,6 тыс.рублей;

- приобретена литература экологического содержания, приобретены материально-технические средства для развития молодежных экологических объединений в образовательных учреждениях района, для участников экологических акций в учреждениях культуры обеспечен призовой фонд и расходы на проведение конкурсов, а также приобретены дипломы для награждения активных участников акции на общую сумму 275 тыс.рублей.

В рамках развития системы экологического образования, воспитания и формирование экологической культуры на территории Белоярского района в 2024 году было проведено более 337 мероприятий, из них:

- 213 эколого-просветительской направленности (конференции, форумы, экологические марафоны, семинары, круглые столы, экологические уроки, выставки, спектакли, праздники, викторины, фестивали);

- 35 природоохранных мероприятий по санитарной очистке территорий (трудовые и экологические десанты, субботники по благоустройству и озеленению, лесопосадки);

- 89 акций, конкурсов, слетов.

- состоялся муниципальный этап окружного конкурса экологических листовок, на конкурс было представлено 54 работы в трех возрастных категориях.

Таким образом, к участию в природоохранных и эколого-просветительских мероприятий в 2024 году удалось привлечь 14 920 человек. При этом доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общей численности населения Белоярского района, составила - 52%.

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» состоялись экологические трудовые десанты по очистке от мусора берега водных объектов. Всего на 4 участках очищенной береговой линии протяженностью более 1 км (2,6км) было собрано более 25 куб.м. мусора с привлечением 222 участников (волонтеров), что обеспечило 100% достижение установленных показателей портфеля проектов «Экология».

Начальник управления природопользования,

сельского хозяйства и развития предпринимательства

администрации Белоярского района И.А.Гончаров

10 февраля 2025 года