

**БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА**

**ПРОЕКТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20 года №

**Об утверждении муниципальной программы Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2019 – 2024 годы»**

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, постановления администрации Белоярского района от 29 декабря 2015 года № 1612 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных программ Белоярского района», распоряжения администрации Белоярского района от 15 августа 2018 года № 245-р «О перечне муниципальных программ Белоярского района на 2019-2024 годы» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2019 – 2024 годы».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Белоярского района:

от 18 декабря 2013 года № 1914 «Об утверждении муниципальной программы Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы»;

от 24 апреля 2014 № 499 «О внесении изменений в муниципальную программу Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 - 2020 годы»;

от 15 июля 2014 № 1025 «О внесении изменений в муниципальную программу Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 - 2020 годы»;

от 24 июля 2014 № 1063 «О внесении изменения в муниципальную программу Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 - 2020 годы»;

от 30 октября 2014 № 1505 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 25 декабря 2014 № 1831 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 25 марта 2015 № 345 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 9 июня 2015 № 696 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 25 июня 2015 № 764 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 26 ноября 2015 № 1379 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 24 декабря 2015 № 1566 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 31 марта 2016 № 331 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 15 июня 2016 № 576 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 5 сентября 2016 № 916 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 30 ноября 2016 № 1196 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 27 декабря 2016 № 1355 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 30 марта 2017 № 252 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 24 мая 2017 № 462 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 1 июня 2017 № 498 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 28 августа 2017 № 805 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 29 ноября 2017 № 1132 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 28 декабря 2017 № 1285 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914»;

от 22 марта 2018 № 216 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914» .

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Белоярского района Ойнеца А.В.

Глава Белоярского района С.П.Маненков

Утверждена

постановлением администрации

Белоярского района

от 20 года №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЕЛОЯРСКОМ РАЙОНЕ НА 2019 - 2024 ГОДЫ»

Паспорт

муниципальной программы Белоярского района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2019 - 2024 годы» (далее - муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление капитального строительства администрации Белоярского района;  Отдел муниципального заказа администрации Белоярского района;  Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района;  Управление по транспорту и связи администрации Белоярского района;  Управление по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;  2. Улучшение технического состояния многоквартирных домов жилищного фонда Белоярского района, повышение их энергетической эффективности;  3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Белоярского района в жилых помещениях, находящиеся в аварийных домах, подлежащих сносу в установленном порядке;  4. Создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей городского поселения Белоярский. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;  2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов;  3. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности;  4. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов;  5. Переселение граждан проживающих в аварийном жилищном фонде в благоустроенные жилые помещения;  6. Содержание объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности на территории городского поселения Белоярский;  7. Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский. |
| Подпрограммы муниципальной программы | [Подпрограмма 1](#P1687) «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района»;  [Подпрограмма 2](#P1993) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;  [Подпрограмма 3](#P2014) «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»;  Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;  [Подпрограмма 5](#P2098) «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации | «Экология» |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Снижение доли объемов сточных вод сбрасываемых на рельеф, с 1,9% до 0,9 %;  2. Снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 34,0% до 30,0%;  3. Снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 1,75% до 1,74%;  4. Объем реализации сжиженного газа населению на территории сельских поселений – не менее 1 122 кг в год;  5. Реализация электрической энергии в децентрализованной зоне электроснабжения - ежегодно не менее 1 100 тысяч кВт/час;  6. Обеспечение компенсацией транспортных расходов, предусмотренной в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) от потребности – на уровне 100 %;  7. Доля отремонтированных многоквартирных жилых домов в г. Белоярский от общего количества МКД требующих капитального ремонта - не менее 0,7%;  8. Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда – не менее 13 000 м2 за весь период реализации программы;  9. Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда – не менее 180 семей за весь период реализации программы;  10. Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории г.п. Белоярский – ежегодно на уровне 100%;  11. Обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения – ежегодно на уровне 100%;  12. Снос ветхого и аварийного жилья - не менее 20 домов за период реализации программы;  13. Сокращение удельного веса ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде – с 5,5% до 3%;  14. Количество обслуживаемых мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения – 3 единицы;  15. Обеспечение выполнения работ по погребению, согласно гарантированного перечня – ежегодно на уровне 100%;  16. Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский по отношению к предыдущему году – не менее 3%. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2024 годах составляет 1 699 720,1 тысяч рублей, в том числе:  1) за счет средств бюджета Белоярского района 422 561,9 тысяч рублей, в том числе:  2019 год – 109 948,7 тысяч рублей;  2020 год – 93 850,2 тысяч рублей;  2021 год – 77 521,5 тысяч рублей;  2022 год – 47 080,5 тысяч рублей;  2023 год – 47 080,5 тысяч рублей;  2024 год – 47 080,5 тысяч рублей.  2) за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде межбюджетных трансфертов, 1 277 158,2 тысяч рублей, в том числе:  2019 год – 648 939,9 тысяч рублей;  2020 год – 309 114,5 тысяч рублей;  2021 год – 111 683,5 тысяч рублей;  2022 год – 69 140,1 тысяч рублей;  2023 год – 69 140,1 тысяч рублей;  2024 год – 69 140,1 тысяч рублей. |

Таблица 1

Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности,

развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления | Информация |
| *1* | *2* |
| Формирование благоприятной деловой среды | В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства Югры и передачи в концессию объектов и систем коммунального комплекса предусмотрена поддержка концессионера в виде предоставления субсидий из бюджетов автономного округа и муниципального образования на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры или на возмещение затрат (в части эксплуатационных расходов), понесенных концессионером в процессе реализации концессионного соглашения.  Решая задачи устойчивого функционирования жилищно-коммунальной сферы распоряжением Правительства автономного округа от 2 марта 2018 года №97-рп актуализирован комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального комплекса на 2017-2020 годы. |
| Инвестиционные проекты | В целях создания условия для реализации в Югре инвестиционных проектов в соответствии с Законами автономного округа от 31 марта 2012 года N 33-оз "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 15 ноября 2004 года N 55-оз "О договорах и соглашениях, заключаемых органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" осуществляется ведение реестра инвестиционных площадок, в том числе формируется план создания объектов инвестиционной инфраструктуры и реестр приоритетных инвестиционных проектов Югры, в том числе проектов, для реализации которых необходимо привлекать внебюджетные инвестиции. |
| Развитие конкуренции | Для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре разработан комплекс мер "дорожная карта" по содействию развитию конкуренции в автономном округе, утвержденный распоряжением Правительства автономного округа от 10 июля 2015 года № 387-рп "О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий ("дорожной карте") по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 июля 2014 года № 382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», который способствует улучшению конкурентной среды, совершенствованию реализации антимонопольной политики, обеспечению защиты конкуренции, а также уровню защиты прав потребителей.  На сегодняшний день утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в городском и сельских поселениях Белоярского района. |

Таблица 2

Перечень полномочий ответственного исполнителя

(соисполнителя) муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Полномочия |
| *1* | *2* |
| **1** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района** |
| 1.1 | Формирует проект муниципальной программы и изменений в нее, а также перечень соисполнителей муниципальной программы. |
| 1.2 | Согласовывает проект муниципальной программы с соисполнителями муниципальной программы. |
| 1.3 | Размещает проект муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления Белоярского района в разделе «Общественное обсуждение». |
| 1.4 | Обеспечивает проведение оценки регулирующего воздействия проекта муниципальной программы в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами администрации Белоярского района. |
| 1.5 | Обеспечивает проведение экспертизы муниципальной программы: |
| 1.5.1. | Направляет проект муниципальной программы с пояснительной запиской и информацией о результатах общественных обсуждений на экспертизу в управление экономики, реформ и программ администрации Белоярского района |
| 1.5.2. | Направляет проект муниципальной программы с положительным заключением управления экономики, реформ и программ в юридическо-правовое управление администрации Белоярского района для проведения юридическо-правовой экспертизы. |
| 1.5.3. | Направляет проект муниципальной программы с финансово-экономическим обоснованием в контрольно-счетную палату Белоярского района для осуществления финансово-экономической экспертизы. |
| 1.6 | Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы. |
| 1.7 | Подготавливает и уточняет перечень и объемы финансирования основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, а также механизм реализации муниципальной программы. |
| 1.8 | Организует реализацию муниципальной программы, готовит проект внесения изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными нормативными правовыми актами администрации Белоярского района требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы. |
| 1.9 | Осуществляет управление муниципальной программой, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию. |
| 1.10 | Создает уведомление (вносит изменение в ранее созданное уведомление) в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" (далее - ГАИС "Управление") в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года № 831 в течение 5 дней после утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу. |
| 1.11 | Формирует и направляет в управление экономики, реформ и программ на бумажном и электронном носителях годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом. |
| 1.12 | Предоставляет по запросу управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района сведения, необходимые для проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы. |
| **2** | **Управление капитального строительства администрации Белоярского района** |
| 2.1 | Осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции. |
| 2.2 | Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение целевых показателей муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию. |
| 2.3 | Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы. |
| 2.4 | Формирует и направляет ответственному исполнителю предложения по уточнению (изменению) объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, механизма ее реализации, а также перечень основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период. |
| 2.5 | Предоставляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы. |
| 2.6 | Предоставляет ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы в отношении реализуемых мероприятий за отчетный финансовый год. |
| **3** | **Отдел муниципального заказа администрации Белоярского района** |
| 3.1 | Осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции. |
| 3.2 | Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение целевых показателей муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию. |
| 3.3 | Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы. |
| 3.4 | Формирует и направляет ответственному исполнителю предложения по уточнению (изменению) объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, механизма ее реализации, а также перечень основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период. |
| 3.5 | Предоставляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы. |
| 3.6 | Предоставляет ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы в отношении реализуемых мероприятий за отчетный финансовый год. |
| **4** | **Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района** |
| 4.1 | Осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции. |
| 4.2 | Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение целевых показателей муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию. |
| 4.3 | Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы. |
| 4.4 | Формирует и направляет ответственному исполнителю предложения по уточнению (изменению) объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, механизма ее реализации, а также перечень основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период. |
| 4.5 | Предоставляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы. |
| 4.6 | Предоставляет ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы в отношении реализуемых мероприятий за отчетный финансовый год. |
| **5** | **Управление по транспорту и связи администрации Белоярского района** |
| 5.1 | Осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции. |
| 5.2 | Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение целевых показателей муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию. |
| 5.3 | Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы. |
| 5.4 | Формирует и направляет ответственному исполнителю предложения по уточнению (изменению) объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, механизма ее реализации, а также перечень основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период. |
| 5.5 | Предоставляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы. |
| 5.6 | Предоставляет ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы в отношении реализуемых мероприятий за отчетный финансовый год. |
| **6** | **Управление по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района** |
| 6.1 | Осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции. |
| 6.2 | Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение целевых показателей муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию. |
| 6.3 | Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы. |
| 6.4 | Формирует и направляет ответственному исполнителю предложения по уточнению (изменению) объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, механизма ее реализации, а также перечень основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период. |
| 6.5 | Предоставляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы. |
| 6.6 | Предоставляет ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы в отношении реализуемых мероприятий за отчетный финансовый год. |

Таблица 3

Перечень основных мероприятий муниципальной

программы, их связь с целевыми показателями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия | | Наименование целевого показателя | | Расчет значения целевого показателя | | |
| *1* | | *2* | | *3* | | *4* | | |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района» | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение населения Белоярского района коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. | | | | | | | | |
| Задача: повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. | | | | | | | | |
| 1 | | Обеспечение водоснабжением г.Белоярский | | Снижение доли объемов сточных вод сбрасываемых на рельеф | | Показатель достигается исполнением мероприятия «Обеспечение водоснабжением г. Белоярский» | | |
| 2 | | Реализация мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов в г.Белоярский | | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям | | Рассчитывается как отношение показателя числа исследованных проб по санитарно-химическим показателям не соответствующих гигиеническим нормативам, и показателя общего числа отобранных проб в водопроводах. Источник информации: организация, осуществляющая водоснабжение. | | |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по микробиологическим показателям | | Рассчитывается как отношение показателя числа исследованных проб, по микробиологическим показателям не соответствующих гигиеническим нормативам, и показателя общего числа отобранных проб в водопроводах. Источник информации: организация, осуществляющая водоснабжение. | | |
| Привлечение частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Белоярского района | | Заключение концессионных соглашений в сфере водоснабжения, водоотведения. Информация предоставленная органами местного самоуправления Белоярского района | | |
| 3 | | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района (в том числе администрирование) | | Объем реализации сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района | | Отчетные данные за предыдущий период с учетом планируемых объемов финансирования на реализацию мероприятия. | | |
| 4 | | Предоставление субсидий в целях возмещения части недополученных доходов в связи с реализацией электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения | | Объем реализации электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения | | Отчетные данные за предыдущий период с учетом планируемых объемов финансирования на реализацию мероприятия. | | |
| 5 | | Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) | | Обеспечение компенсацией транспортных расходов, предусмотренной в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) от потребности | | Добесп =  Кобесп / Кд х 100%,  где:  Кобесп - количество обеспеченности (тыс.руб.);  Кд - количество необходимой обеспеченности (тыс.руб.). | | |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | |
| Цель: энергосбережение и повышение энергоэффективности. | | | | | | | | |
| Задача: развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности | | | | | | | | |
| 1 | Заключение энергосервисных договоров (контрактов) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Белоярского района | | | Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) | | | Информация предоставленная органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Белоярского района | |
| Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» | | | | | | | | |
| Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий, приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов многоквартирных домов. | | | | | | | | |
| Задача: содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов. | | | | | | | | |
| 1 | | Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов | | Доля отремонтированных домов МКД | | Дотд = Котд / Кд x 100%,  где:  Котд - количество отремонтированных домов МКД;  Кд - количество домов МКД требующих капитального ремонта | | |
| Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | |
| Цель: улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Белоярского района в многоквартирных жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными. | | | | | | | | |
| Задача: переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде в благоустроенные жилые помещения; снижение доли аварийного жилья в Белоярском районе. | | | | | | | | |
| 4.1 | | | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, (тыс.м2) | | | Общая площадь определяется в соответствии с постановлениями администрации Белоярского района. |
| Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда (семей) | | | Количество семей определяется в соответствии с постановлениями администрации Белоярского района. |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» | | | | | | | | |
| Цель: создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей городского поселения Белоярский. | | | | | | | | |
| Задача: организация озеленения территории для обеспечения благоприятных, культурных условий жизни граждан, создание условий для обеспечения бесперебойной работы наружного освещения улиц и дорог в темное время суток, оказание услуг по погребению в соответствии с гарантированным перечнем, содержание в исправном состоянии зданий и инженерных сооружений межпоселенческих мест захоронений на территории Белоярского района, повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский, реализация проектов инициативного бюджетирования по изготовлению и установке объектов монументально-декоративного искусства для целей развития исторических и иных местных традиций на территории городского поселения Белоярский. | | | | | | | | |
| 1 | | Озеленение | | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории г.п. Белоярский | | Добесп =  Кобесп / Кд х 100%,  где:  Кобесп-количество обеспеченности (м2,кВт, ед., тыс.руб.);  Кд - количество необходимой обеспеченности (м2,кВт, ед., тыс.руб.). | | |
| 2 | | Прочие мероприятия по благоустройству | | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории г.п. Белоярский | | Добесп =  Кобесп / Кд х 100%,  где:  Кобесп-количество обеспеченности (м2, ед., тыс.руб.);  Кд - количество необходимой обеспеченности (м2, ед., тыс.руб.). | | |
| Снос ветхого и аварийного жилья в год | | Показатель определяется на основании сведений комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района | | |
| 3 | | Благоустройство капитального характера | | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский по отношению к предыдущему году | | Д =  Кввод / Кбаз x 100%,  где:  Кввод - количество объектов благоустройства капитального характера, введенных в эксплуатацию за год (м2, м п., ед.);  Кбаз - количество объектов благоустройства капитального характера на начало текущего года (м2, м п., ед.) | | |
| 4 | | Техническая эксплуатация, содержание, ремонт и организация энергоснабжения сети уличного освещения на территории городского поселения Белоярский | | Обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения | | Добесп =  Кобесп / Кд х 100%,  где:  Кобесп-количество обеспеченности (м2, кВт, ед., тыс.руб.);  Кд - количество необходимой обеспеченности (м2, кВт, ед., тыс.руб.). | | |
| 5 | | Содержание и благоустройство межпоселенческих мест захоронений на территории Белоярского района | | Обеспечение выполнения работ по погребению согласно гарантированного перечня | | Добесп =  Кобесп / Кд х 100%,  где:  Кобесп-количество обеспеченности (ед., тыс.руб.);  Кд - количество необходимой обеспеченности (ед., тыс.руб.). | | |

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Белоярского района, достижение которых обеспечивается в результате координации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, представлены в соответствии с таблицей 3.1

Показатели в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | | Значение показателя на конец года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |  | | | | | | | | | 7 | | | |  | | | | | | | 11 |
| 1. Общие показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Белоярского района, (%) | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | 100 |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Белоярского района,(%) | 78,9 | | 81,3 | | 83,7 | | | 86,21 | | 88,8 | | | | | | | | 88,8 | | | | | | | 88,8 | | | | 88,8 |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Белоярского района,(%) | 98,4 | | 98,5 | | 98,6 | | | 98,8 | | 99 | | | | | | 99 | | | | | | | | | 99 | | | | 99 |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Белоярского района,(%) | 98,4 | | 98,5 | | 98,6 | | | 98,7 | | 98,8 | | | | | | 98,9 | | | | | | | | | 99 | | | | 99 |
| 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Белоярского района,(%) | 72,5 | | 75 | | 77,25 | | | 79,8 | | 79,8 | | | | | | 82,2 | | | | | | | | | 82,2 | | | | 82,2 |
| 6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Белоярского района,(%) | \* | | \* | | \* | | | \* | | \* | | | | | | \* | | | | | | | | | \* | | | | \* |
| 2. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  в муниципальном секторе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белоярского района (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (кВтч/кв.м) | | 39,92 | | 38,72 | | 37,55 | | 36,4 | | 36,4 | | | | | | | 35,3 | | | | | | | | | 35,3 | | | 35,3 |
| 8 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белоярского района (в расчете на 1 кв. метр общей площади),( Гкал/кв.м.) | | 0,17 | | 0,165 | | 0,160 | | 0,155 | | 0,155 | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | | 0,15 | | | 0,15 |
| 9 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белоярского района (в расчете на 1 человека), (куб.м./чел.) | | 0,24 | | 0,23 | | 0,23 | | 0,22 | | 0,21 | | | | 0,21 | | | | | | | | | 0,21 | | | | | | 0,21 |
| 10 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белоярского района (в расчете на 1 человека) ,(куб.м./чел.) | | 0,13 | | 0,126 | | 0,122 | | 0,118 | | 0,118 | | | | 0,114 | | | | | | | | | 0,118 | | | | | | 0,114 |
| 11 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белоярского района (в расчете на 1 человека) , (куб.м./чел.) | | \*\* | | \*\* | | \*\* | | \*\* | | \*\* | | | | \*\* | | | | | | | | | \*\* | | | | | | \*\* |
| 12 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Белоярского района, к общему объему финансирования муниципальной программы,(%) | | \*\*\* | | \*\*\* | | \*\*\* | | \*\*\* | | \*\*\* | | | | \*\*\* | | | | | | | | | \*\*\* | | | | | | \*\*\* |
| 13 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Белоярского района, (шт.) | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | |  | | | | 0 | | | | | | | | |  | | | | | | 3 |
| 3. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  в жилищном фонде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (Гкал/кв.м) | | 0,115 | | 0,112 | | 0,109 | | 0,105 | | 0,105 | | | | | 0,102 | | | | | | | | | 0,102 | | | | | 0,102 |
| 15 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), (куб.м/чел.) | | 12,89 | | 12,5 | | 12,125 | | 11,76 | | 11,76 | | 11,4 | | | | | | | | | 11,4 | | | | | | | | 11,4 |
| 16 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), (куб.м/чел.) | | 6,3 | | 6,11 | | 5,93 | | 5,57 | | 5,57 | | 5,54 | | | | | | | | | 5,54 | | | | | | | | 5,54 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (кВтч/кв.м) | | 853,6 | | 828 | | 803,15 | | 779 | | 779 | | 755 | | | | | | | | | 755 | | | | | | | | 755 |
| 18 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (тыс.куб.м./чел.) | | \*\*\*\* | | \*\*\*\* | | \*\*\*\* | | \*\*\*\* | | \*\*\*\* | | \*\*\*\* | | | | | | | | | \*\*\*\* | | | | | | | | \*\*\*\* |
| 19 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (тыс.куб.м./чел.) | | 53,3 | | 51,7 | | 50,15 | | 48,65 | | 48,65 | | 47,16 | | | | | | | | | 47,16 | | | | | | | | 47,16 |
| 20 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах,(т.у.т/кв.м) | | 0,0477 | | 0,0463 | | 0,0445 | | 0,0436 | | 0,0436 | | 0,0423 | | | | | | | | | 0,0423 | | | | | | | | 0,0423 |
| 4. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях, (т.у.т./млн.Гкал.) | | \*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\* | | | \*\*\*\*\* | | | | | | | | | | | \*\*\*\*\* | | | | | \*\*\*\*\* |
| 22 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных,(т.у.т./Гкал) | | 135 | | 130,95 | | 127,02 | | 123,21 | | 123,21 | | | 119,51 | | | | | | | | | | | 119,51 | | | | | 119,51 |
| 23 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, (кВтч/Гкал) | | 0,145 | | 0,14 | | 0,136 | | 0,132 | | 0,132 | | | 0,128 | | | | | | | | | | | 0,128 | | | | | 0,128 |
| 24 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, (%) | | 12,7 | | 12,3 | | 11,96 | | 11,6 | | 11,6 | | | 11,25 | | | | | | | | | | | 11,25 | | | | | 11,25 |
| 25 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды,% | | 14,55 | | 14,11 | | 13,69 | | 13,28 | | 13,28 | 12,88 | | | | | | | | | | | | 12,88 | | | | | | 12,88 |
| 26 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), (тыс.кВтч/тыс.куб.м) | | 0,43 | | 0,413 | | 0,39 | | 0,38 | | 0,38 | 0,366 | | | | | | | | | | | | 0,366 | | | | | | 0,366 |
| 27 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) (тыс.кВтч/куб.м) | | 0,33 | | 0,31 | | 0,3 | | 0,29 | | 0,29 | 0,28 | | | | | | | | | | | | 0,28 | | | | | | 0,28 |
| 28 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), (кВтч/кв.м) | | 0,027 | | 0,025 | | 0,0246 | | 0,0234 | | 0,0234 | 0,023 | | | | | | | | | | | | 0,023 | | | | | | 0,023 |
| 5. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием Белоярский район, (шт) | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* | | | | | | | | | | \*\*\*\*\*\* | | | | | | | | \*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\* |
| 30 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием Белоярский район, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией,(шт) | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* | | | | | | | | | | \*\*\*\*\*\* | | | | | | | | \*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\* |
| 31 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием Белоярский район, (шт) | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* | | | | | | | | | | \*\*\*\*\*\* | | | | | | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* |
| 32 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием Белоярский район, (шт) | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* | | | | | | | | | | \*\*\*\*\*\* | | | | | | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* |
| 33 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями Белоярского района, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, (шт) | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* | | | | | | | | | | \*\*\*\*\*\* | | | | | | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* |
| 34 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Белоярского района, (шт) | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* | | | | | | | | | \*\*\*\*\*\* | | | | | | | | \*\*\*\*\*\* | | \*\*\*\*\*\* |
| \* | возобновляемые источники энергии на территории Белоярского района отсутствуют; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\* | снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений природным газом на территории Белоярского района отсутствует; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\*\* | на территории Белоярского района энергосервисные договора (контракты) до 2017 года не заключались; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\*\*\* | многоквартирные дома с индивидуальными системами газового отопления на территории Белоярского района отсутствуют; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\*\*\*\* | тепловые электростанции на территории Белоярского района отсутствуют; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\*\*\*\*\* | транспортные средства, использующие в качестве моторного топлива природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ, относящиеся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке которых осуществляется муниципальным образованием, и (или) используемые органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, на территории Белоярского района отсутствуют. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Достижение результата мероприятия по обеспечению текущего содержания объектов благоустройства на территории городского поселения Белоярский подпрограммы 5 «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» возможно при проведении мероприятий в соответствии с таблицей 3.2.

Таблица 3.2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| обслуживание тротуаров и площадей, м2 | 100000 | 103500 | 103500 | 103500 | 103500 | 103500 |
| обслуживание детских игровых площадок, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| строительство снежных городков, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| обслуживание газонов, м2 | 66500 | 69500 | 69500 | 69500 | 69500 | 69500 |
| посадки и содержание цветов, м2 | 2000 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| снос ветхих жилых домов, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| обслуживание опор освещения и светильников, ед. | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения не менее, тыс. кВт | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| обслуживание световой иллюминации, ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| обслуживание мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Таблица 4

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| № п/п | Наименование показателей результатов | | | | | | | | Базовый показатель на начало реализации программы | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 |
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | |
| 1. Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Снижение доли объемов сточных вод сбрасываемых на рельеф, (%) | | | | | | | | 1,9 | | 1,9 | | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | 0,9 | |
| 1.2 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям, (%) | | | | | | | | 34,0 | | 33,0 | | 31,0 | | 32,0 | | 31,0 | | 30,0 | | 29,0 | 29,0 | |
| 1.3 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по микробиологическим показателям, (%) | | | | | | | | 1,75 | | 1,75 | | 1,75 | | 1,74 | | 1,74 | | 1,74 | | 1,74 | 1,74 | |
| 1.4 | Привлечение частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Белоярского района, (контракт) | | | | | | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | |
| 1.5 | Объем реализации сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района, (кг) | | | | | | | | 847 | | 1 122 | | 1 122 | | 1 122 | | 1 122 | | 1 122 | | 1 122 | 1 122 | |
| 1.6 | Объем реализации электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения, (тыс. кВт/ч) | | | | | | | | 1 100,0 | | 1 100,0 | | 1 100,0 | | 1 100,0 | | 1 100,0 | | 1 100,0 | | 1 100,0 | 1 100,0 | |
| 1.7 | Обеспечение компенсацией транспортных расходов, предусмотренной в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) от потребности, % | | | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | |
| 2. Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Заключение энергосервисных договоров (контрактов) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Белоярского района (ед.) | | | | | | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | |
| 3. Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля отремонтированных многоквартирных жилых домов в г. Белоярский от общего количества МКД требующих капитального ремонта, (%) | | | | | | | | 1,2 | | 1,1 | | 1,0 | | 0,9 | | 0,8 | | 0,7 | | 0,6 | 0,6 | |
| 4. Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, (тыс.м2) | | | | | | | | 21,8 | | 2,0 | | 3,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | 34,8 | |
| 4.2 | Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда (семей) | | | | | | | | 268 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | 448 | |
| 5. Подпрограмма 5 «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории г.п. Белоярский, (%) | | | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | |
| 5.2 | Обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения, (%) | | | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | |
| 5.3 | Снос ветхого и аварийного жилья в год, (домов) | | | | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 2 | |
| 5.4 | Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде, (%) | | | | | | | | 5,5 | | 5,3 | | 5,1 | | 4,7 | | 4,2 | | 3,8 | | 3,0 | 3,0 | |
| 5.5 | Количество обслуживаемых мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения, (единиц) | | | | | | | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | |
| 5.6 | Обеспечение выполнения работ по погребению согласно гарантированного перечня, (%) | | | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | |
| 5.7 | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский по отношению к предыдущему году, (%) | | | | | | | | 3,1 | | 3,1 | | 3,1 | | 3,1 | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | |

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень основных мероприятий муниципальной программы, объемы и источники их финансирования**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер основного мероприятия | Наименование основных мероприятий муниципальной программы (связь с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | | | | | | | | Всего |  | | | | | | | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | | | Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района» | | | | | | | | | | | | | 1 | Реконструкция , расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (1.1, 1.2,1.3,1.6) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района (далее - УЖКХ),  Управление капитального строительства администрации Белоярского района (далее - УКС),  Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района (далее- КФ) | Всего: | 1 223 286,5 | 638 841,0 | 272 450,7 | 79 873,7 | 77 373,7 | 77 373,7 | 77 373,7 | | | бюджет автономного округа | 1 130 363,2 | 602 505,8 | 251 849,8 | 69 001,9 | 69 001,9 | 69 001,9 | 69 001,9 | | | бюджет Белоярского района | 92 923,3 | 36 335,2 | 20 600,9 | 10 871,8 | 8 371,8 | 8 371,8 | 8 371,8 | | | 1.1. | ЛКОС с.Казым с напорным коллектором и КНС | УКС | бюджет Белоярского района | 5 181,7 | 0,0 | 2 681,7 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 1.2. | Обеспечение водоснабжением г.Белоярский | УКС | Всего: | 755 782,6 | 562 577,1 | 193 205,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджет автономного округа | 717 993,4 | 534 448,2 | 183 545,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджет Белоярского района | 37 789,2 | 28 128,9 | 9 660,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 1.3. | Реализация мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов в г.Белоярский | УЖКХ | Всего: | 256 582,3 | 44 411,0 | 43 132,9 | 42 259,6 | 42 259,6 | 42 259,6 | 42 259,6 | | | бюджет автономного округа | 230 923,9 | 39 969,9 | 38 819,6 | 38 033,6 | 38 033,6 | 38 033,6 | 38 033,6 | | | бюджет Белоярского района | 25 658,4 | 4 441,1 | 4 313,3 | 4 226,0 | 4 226,0 | 4 226,0 | 4 226,0 | | | 2 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района (в том числе администрирование) (1.4) | УЖКХ | бюджет автономного округа | 832,9 | 132,9 | 136,8 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | | | 3 | Предоставление субсидий в целях возмещения части недополученных доходов в связи с реализацией электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения (1.5) | УЖКХ | Всего: | 204 307,0 | 31 620,0 | 33 193,8 | 34 873,3 | 34 873,3 | 34 873,3 | 34 873,3 | | | бюджет автономного округа | 180 613,0 | 27 954,8 | 29 348,2 | 30 827,5 | 30 827,5 | 30 827,5 | 30 827,5 | | | бюджет Белоярского района | 23 694,0 | 3 665,2 | 3 845,6 | 4 045,8 | 4 045,8 | 4 045,8 | 4 045,8 | | | 4 | Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) | Отдел муниципального заказа администрации Белоярского района (далее - ОМЗ) | Всего: | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджет Белоярского района | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **Всего:** | **1 429 026,4** | **670 693,9** | **305 881,3** | **114 987,8** | **112 487,8** | **112 487,8** | **112 487,8** | | |  | **бюджет автономного округа** | **1 311 809,1** | **630 593,5** | **281 334,8** | **99 970,2** | **99 970,2** | **99 970,2** | **99 970,2** | | |  | **бюджет Белоярского района** | **117 217,3** | **40 100,4** | **24 546,5** | **15 017,6** | **12 517,6** | **12 517,6** | **12 517,6** | | | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | | | | | 1 | Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (2.1, 2.2) | УЖКХ | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **Без финансирования** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | | | 1 | Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов (3.1) | УЖКХ | бюджет Белоярского района | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |  | **Итого по подпрограмме 3** |  | **бюджет Белоярского района** | **0,6** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | | Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | | | | | | 1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (4.1, 4.2) | УКС, Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района (далее - КМС) | Всего: | 151 029,2 | 46 109,3 | 60 137,4 | 44 782,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | бюджет автономного округа | 143 477,7 | 43 803,8 | 57 130,5 | 42 543,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | бюджет Белоярского района | 7 551,5 | 2 305,5 | 3 006,9 | 2 239,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | **Итого по подпрограмме 4** |  | **Всего:** | **151 029,2** | **46 109,3** | **60 137,4** | **44 782,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **бюджет автономного округа** | **143 477,7** | **43 803,8** | **57 130,5** | **42 543,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **бюджет Белоярского района** | **7 551,5** | **2 305,5** | **3 006,9** | **2 239,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | Подпрограмма 5«Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» | | | | | | | | | | | | 1 | Организация благоустройства и озеленения территории городского поселения Белоярский (5.1, 5.3, 5.4, 5.7) | УЖКХ, УКС, КМС, Управление по транспорту и связи администрации Белоярского района (далее- УТиС) | Всего: | 225 068,6 | 58 441,6 | 53 933,9 | 47 449,7 | 21 747,8 | 21 747,8 | 21 747,8 | | бюджет автономного округа | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | бюджет Белоярского района | 222 568,6 | 55 941,6 | 53 933,9 | 47 449,7 | 21 747,8 | 21 747,8 | 21 747,8 | | 1.1. | Озеленение | УЖКХ | бюджет Белоярского района | 23 864,4 | 3 602,9 | 3 926,7 | 4 083,7 | 4 083,7 | 4 083,7 | 4 083,7 | | 1.2. | Прочие мероприятия по благоустройству | УЖКХ, УТиС, КМС | бюджет Белоярского района | 103 109,0 | 15 385,5 | 17 067,1 | 17 664,1 | 17 664,1 | 17 664,1 | 17 664,1 | | 1.3. | Благоустройство капитального характера | УКС | Всего: | 95 569,9 | 36 927,9 | 32 940,1 | 25 701,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | бюджет Белоярского района | 95 569,9 | 36 927,9 | 32 940,1 | 25 701,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.4. | Содействие развитию исторических и иных местных традиций |  | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | КМС | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | УКС | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | КМС | бюджет Белоярского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | УКС | 25,3 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 | Техническая эксплуатация, содержание, ремонт и организация энергоснабжения сети уличного освещения на территории городского поселения Белоярский (5.1, 5.2) | УЖКХ | бюджет Белоярского района | 79 383,6 | 12 214,8 | 13 017,2 | 13 537,9 | 13 537,9 | 13 537,9 | 13 537,9 | | 3 | Содержание и благоустройство межпоселенческих мест захоронений на территории Белоярского района (5.5, 5.6) | УЖКХ | бюджет Белоярского района | 20 159,6 | 3 176,8 | 3 291,2 | 3 422,9 | 3 422,9 | 3 422,9 | 3 422,9 | |  | **Итого по подпрограмме 5** |  | **Всего:** | **324 611,8** | **73 833,2** | **70 242,3** | **64 410,5** | **38 708,6** | **38 708,6** | **38 708,6** | | **бюджет автономного округа** | **2 500,0** | **2 500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **бюджет Белоярского района** | **322 111,8** | **71 333,2** | **70 242,3** | **64 410,5** | **38 708,6** | **38 708,6** | **38 708,6** | |  | **Итого по муниципальной программе** |  | **Всего:** | **1 699 720,1** | **790 636,5** | **436 261,1** | **224 180,9** | **151 196,5** | **151 196,5** | **151 196,5** | | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **бюджет автономного округа** | **1 277 158,2** | **676 897,3** | **338 465,3** | **142 513,6** | **99 970,2** | **99 970,2** | **99 970,2** | | **бюджет Белоярского района** | **422 561,9** | **113 739,2** | **97 795,8** | **81 667,3** | **51 226,3** | **51 226,3** | **51 226,3** | |

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной

программы и мер по их преодолению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| *1* | *2* | *3* |
| 1 | Снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности (макроэкономические риски) | Снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности (макроэкономические риски) |
| 2 | Несовершенство законодательства в сфере жилищно-коммунального комплекса (нормативные правовые риски) | Активная нормотворческая деятельность в сфере имущественных отношений в целях минимизации правовых рисков предполагается:  а) на этапе согласования проекта государственной программы привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, население, бизнес-сообщество, общественные организации путем размещения проекта на едином официальном сайте государственных органов автономного округа в сети Интернет;  б) проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |
| 3 | Недостаточное привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс (финансовые риски) | Обеспечение передачи объектов коммунального комплекса в концессию; предоставление инвесторам субсидии из бюджета автономного округа на возмещение части затрат на уплату процентов по заемным средствам для реализации инвестиционных проектов. |

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства | Источник финансирования |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Обеспечение водоснабжением в г. Белоярский ХМАО - Югры | 5000 куб. м3/сут. | 2019 - 2020 | бюджет автономного округа, местный бюджет |
| 2 | Строительство канализационных очистных сооружений в с.Казым Белоярского района | 200 м3/сут | 2021-2022 | бюджет автономного округа, местный бюджет |