БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2013 года                                                                                                            № 248

Об утверждении Перечня строек и объектов капитального строительства на территории Белоярского района на 2013 год

В соответствии с Порядком осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Белоярского района, утвержденным постановлением администрации Белоярского района от 29 ноября 2011 года № 1747 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Белоярского района и признании утратившими   силу    отдельных     постановлений    администрации Белоярского района»,     п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень строек и объектов капитального строительства на территории Белоярского района на 2013 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Белоярского района Ойнеца А.В.

Глава Белоярского района                                                                                           С.П.Маненков

.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Белоярского района

от 28 февраля 2013 года № 248

П Е Р Е Ч Е Н Ь

строек и объектов капитального строительства на территории Белоярского района

на 2013 год

| №№ п.п. | Наименование целевой программы, стройки и объекта | Характеристика объекта | Сроки строительства (реконструкции, модернизации) | Сметная стоимость объекта в текущих ценах, тыс.руб. | Объем капитальных вложений на 2013 год, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность | Единица измерения |  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета Белоярского района | за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидий | за счет внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог в Белоярском районе» на 2011 - 2013 годы | 49 687,40 | 23 752,40 | 25 935,0 | - |
| 1.1. | Реконструкция автомобильных дорог г.Белоярский.1 этап - участок перекресток ул.Молодости-ул.Центральная до перекрестка ул.Боковая-мкр Геолог | 0,794 | км | 2011 – 2013 годы | 72 105,7 | 6980,1 | 1736,1 | 5244,0 | - |
| 1.2. | Реконструкция автомобильной дороги с.Полноват Белоярского района | 1,780 | км | 2012 – 2014 годы | 62 347,8 | 17725,3 | 17725,3 | - | - |
| 1.3. | Объездная автомобильная дорога г.Белоярский (2 этап) | 1,995 | км | 2011 – 2013 годы | 71 346,5 | 24982,0 | 4291,0 | 20691,0 | - |
| 2. | «Содействие развитию жилищного строительства на территории Белоярского района» на 2011 - 2013 годы | 59 143,15 | 32 875,35 | 26 267,8 | - |
| 2.1. | Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов | 290 / 5 | кв.м / квартир | 2013 год | ПСД не утверждена | 48143,15 | 21 875,35 | 26267,8 | - |
| 2.2. | Выполнение комплекса работ по подготовке территории под жилищное строительство |  |  | 2013 год |  | 11 000,0 | 11 000,0 | - | - |
| 3. | «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района» на 2011 - 2013 годы | 64 848,1 | 54 975,1 | 9 873,0 | - |
| 3.1. | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоотведения, в том числе: | 18350,0 | 18350,0 | - | - |
| 3.1.1 | Канализационная очистная станция № 4 ул.Набережная, г.Белоярский | 480 | куб.м/ час | 2012 – 2013 годы | ПСД не утверждена | 18000,0 | 18000,0 | - | - |
| 3.1.2 | Локальные канализационные очистные сооружения, с.Казым | 100 (200) | куб.м/ сут. | 2012 – 2013 годы | ПСД не утверждена | 300,0 | 300,0 | - | - |
| 3.1.3 | Локальные канализационные очистные сооружения, с.Полноват | 100 (200) | куб.м/ сут. | 2012 – 2013 годы | ПСД не утверждена | 50,0 | 50,0 | - | - |
| 3.2. | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов теплоснабжения, в том числе: | 25 571,1 | 20 275,1 | 5296,0 | - |
| 3.2.1 | Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения микрорайона 3, г.Белоярский (2 этап) | 721 | м | 2012 – 2015 годы | 48 819,5 | 6 371,1 | 1 075,1 | 5296,0 | - |
| 3.2.2. | Реконструкция сетей перегретой воды в микрорайоне 7, г.Белоярский |  |  | 2013-2014 годы | ПИР | 1 200,0 | 1 200,0 | - | - |
| 3.2.3. | Блочная газовая котельная СУ-926, г.Белоярский | 1 | кВ | 2012-2013 годы | 26 477,1 | 16 000,0 | 16 000,0 | - | - |
| 3.2.4. | Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения в микрорайоне 1 п.Верхнеказымский |  |  | 2013-2014 годы | ПИР | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - |
| 3.3. | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов электроснабжения, в том числе: | 2 400,0 | 2 400,0 | - | - |
| 3.3.1 | Воздушная линия электропередач 0,4 кВ д.Нумто | 1500 | м | 2012 – 2013 годы | ПСД не утверждена | 2 400,0 | 2 400,0 | - | - |
| 3.4. | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов газоснабжения, в том числе: | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - |
| 3.4.1. | Сети газоснабжения микрорайон 4 г.Белоярский |  |  | 2013 год | ПИР | 500,0 | 500,0 | - | - |
| 3.4.2. | Сети газоснабжения микрорайон 7 г.Белоярский |  |  | 2013 год | ПИР | 500,0 | 500,0 | - | - |
| 3.5. | Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства, в том числе: | 17 527,0 | 12 950,0 | 4577,0 | - |
| 3.5.1. | Застройка микрорайона 5а г.Белоярский. Инженерные сети | 7510,5 | м | 2012 – 2015 годы | ПСД не утверждена | 5 327,0 | 750,0 | 4577,0 | - |
| 3.5.2. | Инженерные сети к жилым домам новой застройки поселений Белоярского района |  |  | 2013 год | 12 200,0 | 12 200,0 | 12 200,0 | - | - |
| 4. | «Обеспечение экологической безопасности в Белоярском районе» в 2011 - 2013 годах | 1 200,0 | 1 200,0 | - | - |
| 4.1. | Полигон утилизации твердых бытовых отходов, п.Сорум Белоярского района | 1 268,4 | куб.м/ год | 2012 – 2013 годы | ПИР | 600,0 | 600,0 | - | - |
| 4.2. | Полигон утилизации твердых бытовых отходов, с.Полноват Белоярского района | 1 268,4 | куб.м/ год | 2012 – 2014 годы | ПИР | 600,0 | 600,0 | - | - |
| 5. | «Развитие образования Белоярского района» на 2011 - 2013 годы | 135 328,8 | 13982,8 | 121 346,0 | - |
| 5.1. | Реконструкция здания школы под комплекс "Школа - детский сад", п.Сорум Белоярского района | 80 | мест дет.сада | 2012 – 2013 годы | 152 695,4 | 63 161,0 | 6 316,0 | 56 845,0 | - |
| 5.2. | Реконструкция здания школы под комплекс "Школа - детский сад", п.Лыхма Белоярского района | 80 | мест дет.сада | 2012 – 2013 годы | 107 016,2 | 16 112,2 | 1 611,2 | 14 501,0 | - |
| 5.3. | Реконструкция образовательного комплекса "Школа - детский сад", с.Ванзеват Белоярского района | 60 / 20 | учащ./ мест | 2011 – 2013 годы | ПСД не утверждена | 55 555,6 | 5 555,6 | 50 000,0 | - |
| 5.4. | Детский сад в микрорайоне 3А г.Белоярский |  |  | 2013 год | ПИР | 500,0 | 500,0 | - | - |
| 6. | «Программа развития культуры в Белоярском районе» на 2011 - 2013 годы, подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры» | 10 000,0 | 10 000,0 | - | - |
| 6.1. | Этнографический выставочный зал, с.Казым Белоярского района | 229 | кв.м | 2012-2013 годы | ПСД не утверждена | 10 000,0 | 10 000,0 | - | - |
| 7. | «Развитие физической культуры и массового спорта в Белоярском районе» на 2011 - 2013 годы | 10 522,7 | 10 522,7 | - | - |
| 7.1. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, с.Полноват Белоярского района | 694/ 648 | кв.м зал/ кв.м адм.здание | 2012 – 2013 годы | 95 127,9 | 1 255,7 | 1 255,7 | - | - |
| 7.2. | Санаторно-оздоровительный корпус базы спорта и отдыха «Северянка», г.Белоярский | 680 | кв.м | 2012-2013 годы | ПИР | 1 400,0 | 1 400,0 | - | - |
| 7.3. | Спортивный центр с плавательным бассейном г.Белоярский | 3900 | кв.м | 2012-2013 годы | ПИР | 7 867,0 | 7 867,0 | - | - |
| 8. | «Комплексное развитие системы здравоохранения Белоярского района» на 2011 - 2013 годы | 3 564,0 | 3 564,0 | - | - |
| 8.1. | Участковая больница с.Полноват |  |  | 2013 год | ПИР | 3 564,0 | 3 564,0 | - | - |
| 9. | «Укрепление пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности Белоярского района» на 2011 - 2013 годы | 8 000,0 | 8 000,0 | - | - |
| 9.1. | Пожарный резервуар, д.Пашторы Белоярского района | 50 | куб.м | 2013 год | ПСД не утверждена | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - |
| 9.2. | Пожарный резервуар, д.Тугияны Белоярского района | 50 | куб.м | 2013 год | ПСД не утверждена | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - |
| 9.3. | Пожарный резервуар, с.Ванзеват Белоярского района | 150 | куб.м | 2013 год | ПСД не утверждена | 1500,0 | 1 500,0 | - | - |
| 9.4. | Реконструкция здания по адресу: г.Белоярский, пер.Северный, дом 5, для размещения единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) | 144,8 | кв.м | 2012-2013 годы | 8 550,0 | 4 500,0 | 4 5000,0 | - | - |
| 10. | «Профилактика правонарушений в Белоярском районе на 2012 - 2013годы» | 26 625,0 | 17 425,0 | 9 200,0 | - |
| 10.1. | Реконструкция здания по адресу: г.Белоярский, ул.Молодости, дом 9, для осуществления мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма |  | кв.м | 2012-2013 годы | ПСД не утверждена | 15 000,0 | 15 000,0 | - | - |
| 10.2. | Строительство участкового пункта милиции п.Сосновка | 162,07 | кв.м | 2013 год | 9713,36 | 9 700,0 | 500,0 | 9 200,0 | - |
| 10.3 | Ограждение территории центральной городской котельной № 1 г.Белоярский |  |  | 2013 год | 1 925,0 | 1 925,0 | 1 925,0 | - | - |
| 11. | Долгосрочная целевая программа Белоярского района «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Белоярского района» на 2013-2015 годы | 98 520,7 | 98 520,7 | - | - |
| 11.1. | Благоустройство города Белоярский |  |  | 2013 год |  | 98 140,7 | 98 140,7 | - | - |
| 11.2. | Реконструкция здания администрации Белоярского района | 380 | кв.м | 2013 год | ПИР | 380,0 | 380,0 | - | - |
| 12. | «Наш дом» на 2011 – 2013 годы | 5 812,1 | 582,0 | 5 230,1 | - |
| 12.1. | Благоустройство дворовых территорий г.Белоярский |  |  | 2013 год | 5 802,6 | 5 812,1 | 582,0 | 5 230,1 | - |
| 13. | Долгосрочная целевая программа Белоярского района «Обращение с отходами на территории Белоярского района на 2013-2015 годы и на период до 2020 года» | 23 396,0 | 2 340,0 | 21 056,0 | - |
| 13.1. | Полигон утилизации твердых бытовых отходов п.Сорум | 1 268,4 | куб.м/ год | 2013-2014 годы | ПСД не утверждена | 23 396,0 | 2 340,0 | 21 056,0 | - |
| 14. | Долгосрочная целевая программа Белоярского района «Информационное общество» на 2011-2013 годы | 106 619,4 | 11 127,0 | 95 492,4 | - |
| 14.1. | Волоконно-оптические линии связи |  |  | 2013-2014 годы | ПСД не утверждена | 106 619,4 | 11 127,0 | 95 492,4 | - |
|  | ИТОГО по Перечню строек и объектов |  |  |  |  | 603 267,4 | 288 867,1 | 314 400,3 | - |

___________________