Приложение 2

к протоколу заседания Проектного комитета

Администрации Белоярского района

№2 от 25.05.2017 года

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА

| - Общая информация |  |
| --- | --- |
| Номер | 002-и |
| Дата регистрации | 22.05.2017 |
| Инициатор проекта | Комитет по образованию администрации Белоярского района |
| - Описание предлагаемого проекта |  |
| Наименование проекта | Создание объекта «Детский сад мкр. 3А г. Белоярский» |
| Документ - основание для инициации проекта | - Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации послания Президента Федеральному Собранию от 03.12.2015 года; - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» («достижение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет); - Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" («развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, модернизация образовательных программ в системах дошкольного и общего образования детей, направленных на получение современного качественного образования»); - Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года N 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре на 2016-2020 годы»; - Постановление администрации Белоярского района от 11 декабря 2013 года №1830 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы». |
| Связь со стратегией социально-экономического развития Белоярского района | Стратегия Социально-экономического развития Белоярского района до 2020 года и на период до 2030 года. Расширение сети образовательных учреждений, рост обеспеченности населения дошкольными учреждениями, оснащение их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями инновационности образования. Совершенствование системы образования Белоярского района обеспечит предоставление качественного образования, соответствующего современным стандартам качества и потребностям населения. |
| Задача (проблема), на решение которой направлен проект | На территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и, в частности, Белоярского района уделяется огромное внимание развитию не только экономической составляющей региона, но и совершенствованию социальной политики и инфраструктуры. Разработка и реализация Инициативы обусловлены необходимостью: - развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного образования; - использование потенциала системы дошкольного образования детей в развитии способностей и творческого потенциала каждого ребенка; - реализация современных инновационных программ и технологий в системе дошкольного образования. |
| Цели (цели) проекта | 1) Развитие инфраструктуры системы образования Белоярского района; 2) Применение в строительстве объекта современных архитектурно-художественных решений; 3) Повышение доступности и качества дошкольного образования; 4) Совершенствование системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей. |
| Продукт проекта | - Функционирующий объект «Детский сад мкр. 3А г. Белоярский» первый пилотный проект в Российской Федерации, который сочетает в себе новые подходы к дизайну здания и организации внутреннего пространства. - 2) Повышение энергетической эффективности здания, через реализацию потенциала энергосбережения в строительстве. - 3) Внедрение современных образовательных технологий дошкольного образования, направленных на реализацию федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. |
| Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта | Ориентировочные сроки начала реализации - 2018 год |
| Расходы на реализацию проекта, млн. руб. | 448,0 |
| Лица, привлекаемые к реализации проекта | Ойнец Александр Валерьевич – Первый заместитель главы Белоярского района; Коннов Михаил Николаевич – начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района; |
| Взаимосвязь с другими проектами | нет |
| Включение проекта в портфель проектов | нет |
| Дополнительные сведения | нет |
| - Предложение инициатора проекта |  |
| Куратор проекта | Заместитель главы по социальным вопросам – Наталья Владимировна Сокол |
| Заказчик проекта | Председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района – Елена Юрьевна Жданова |
| Руководитель проекта | Председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района – Елена Юрьевна Жданова |
| Группа планирования проекта | Коннов Михаил Николаевич – начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района |

| - Финансирование расходов на реализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид источника финансирования | Документ-основание финансирования | Статус средств (утверждены/ запланированы к утверждению) | Потребность в финансировании (млн. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | … | … |
|  | Бюджет Белоярского района | Решение Думы Белоярского района от 06.12.2016 года №68 | утверждены | 28,0 |  | 8,0 | 20,0 |  |  |
|  | Внебюджетные средства и иные средства |  |  | 420,0 |  |  | 420,0 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 448,0 |  | 8,0 | 440,0 |  |  |

Приложения: (указываются при наличии)

Инициатор:  председатель Комитета по образованию

администрации Белоярского района                      _________________               __Е.Ю. Жданова_

(подпись)                                       (инициалы, фамилия)

- Лист согласования (визирования)

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам |  |  |  | - Сокол Наталья Владимировна |  |
| - Председатель Комитета - по образованию администрации Белоярского района |  |  |  | - Жданова Елена Юрьевна |  |
| - Первый заместитель главы Белоярского района |  |  |  | - Ойнец Александр Валерьевич |  |
| - Начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района |  |  |  | - Коннов Михаил Николаевич |  |