**Отчет об эффективности реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры по городскому поселению Белоярский за 2018 год**

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Белоярский до 2020 года и на период до 2030 года утверждена решением Совета депутатов городского поселения Белоярский от 31 мая 2016 года № 22 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Белоярский до 2020 года и на период до 2030 года».

Целью программы является обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей.

Оценка эффективности реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения проведена на основе анализа степени достижения запланированных промежуточных результатов (целевых индикаторов) программы.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры за 2018 год** | | | | |
| Мероприятие | Показатель | Плановое значение показателя, % | Достигнутое значение, % | Краткое информация об исполнение/ неисполнение |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры авиационный транспорт | Число вертолетных площадок | 1 | 1 | Согласно плана |
| Количество рейсов воздушного транспорта в год, ед. | 180 | 164 | в плане учтены рейсы в п.Сосновка |
| Количество отремонтированных ВПП в год, ед. | 0 | 0 | На уровне, согласно плана |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | Число транспортно-пересадочных узлов | 0 | 0 | На уровне, согласно плана |
| Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед. | 7800 | 8189 | На уровне, согласно плана |
| Число остановочных площадок | 25 | 36 | На уровне, согласно плана |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | 1069 | 1069 | На уровне, согласно плана |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Число новых пешеходных дорожек, тротуаров соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | 0 | 0 | На уровне, согласно плана |
| Число велодорожек | 0 | 0 | На уровне, согласно плана |
| Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | 0 | 0 | На уровне, согласно плана |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 0 | 0 | На уровне, согласно плана |
| Мероприятия по развитию сети дорог поселения | Развитие улично-дорожной сети, км | 105,3 | 105,3 | На уровне, согласно плана |
| Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | 6,6 | 6,6 | На уровне, согласно плана |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 185 | 170 | На уровне, согласно плана |
| Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 3 | 6 | На уровне, согласно плана |
| Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | 7700 | 7700 | На уровне, согласно плана |
| Количество установленных дорожных знаков, ед. | 1460 | 1490 | На уровне, согласно плана |
| Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем | Число внедренных ИТС | 0 | 0 | На уровне, согласно плана |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта города Белоярский-сегмент речной транспорт | Число портов | 1 | 0 | На уровне, согласно плана |
| Количество рейсов водного транспорта в год, ед. | 46 | 41 | Отмена рейсов в связи с погодными условиями |
| Число причалов | 3 | 4 | На уровне, согласно плана |

Таблица 2

**Отчет по мероприятиям, направленным на проектирование, строительство, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры за 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Исполнение за 2018 год** | **Краткая информация об исполнении** |
| **Мероприятия по развитию авиатранспорта** | | | |
| Приобретение спецтехники и оборудования | 2025-2030 | ---- | ---- |
| Реконструкция искусственных покрытий аэродрома | 2020-2025 | ---- | ---- |
| Реконструкция ВПП | 2025-2030 | ---- | ---- |
| Развитие вертолетных посадочных площадок | 2025-2030 | ---- | ---- |
| Развитие грузовой базы в аэропорту. Строительство грузового склада | 2025-2030 | ---- | ---- |
| Субсидирование новых авиаперевозок | 2016-2018 | 30 613,5т.р. | Субсидирование авиаперевозок  за 2016г. – 28826,65т.р., за 2017г. -29753,83т.р., 2018 г.- 30 613,5т.р. |
| **Мероприятия по развитию речного транспорта** | | | |
| Реконструкция объектов береговой инфраструктуры | 2020-2025 | ---- | ---- |
| Содержание внутренних водных путей | 2020-2025 | ---- | ---- |
| Организация круглогодичной навигации: приобретение судна на воздушной подушке | 2020-2025 | ---- | ---- |
| Компенсация выпадающих доходов в связи с: |  |  |  |
| государственным регулированием тарифов на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом | 2020-2025 | ---- | ---- |
| Развитие речных туристических маршрутов. *Обустройство «зеленых» стоянок* | 2020-2025 | ---- | ---- |
| субсидирование речных перевозок | 2016-2018 | 4097,4т.р. | субсидирование речных перевозок в 2016г. – 3330,16т.р., в 2017г. – 4096,7т.р., 2018г.- 4097,4т.р. |
| **Мероприятия по развитию транспорта общего пользования; созданию транспортно-пересадочных узлов** | | | |
| Разработка документа планирования перевозок | 2020-2025 | ---- | ---- |
| создание автоматизированной системы управления транспортом с мобильным приложением | 2020-2025 | ---- | ---- |
| создание автоматизированной системы оплаты проезда | 2020-2025 | ---- | ---- |
| создание ТПУ модульного типа-1 шт. | 2020-2025 | ---- | ---- |
| Обустройство остановочных павильонов - 8 шт. | 2020-2025 | ---- | ---- |
| установка элементов транспортной навигации | 2020-2025 | ---- | ---- |
| субсидирование автобусных перевозок | 2016-2018 | 20407,3т.р. | субсидирование автобусных перевозок в 2016г. – 18 160,09т.р.,  в 2017г. – 20 122,2 т.р.,  в 2018г.- 20 407,3т.р. |
| **Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства** | | | |
| Организация парковочного пространства | 2025-2030 | ---- | ---- |
| Нанесение разметки | 2025-2030 | ---- | ---- |
| Изготовление информационных материалов | 2025-2030 | ---- | ---- |
| Организации стоянки транспортных средств-2 шт. | 2025-2030 | ---- | ---- |
| **Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения** | | | |
| Создание велодорожек | 2020-2025 | ---- | ---- |
| Содержание велодорожек | 2020-2025 | ---- | ---- |
| Установка дорожных и информационных знаков | 2020-2025 | ---- | ---- |
| Установка ограждений | 2020-2025 | ---- | ---- |
| Нанесение разметки | 2020-2025 | ----- | ---- |
| **Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб** | | | |
| Строительство станций техобслуживания- 2шт | 2025-2030 | ---- | ---- |
| Стоянка для большегрузных машин-2шт | 2025-2030 | ---- | ---- |
| Строительство АЗС-1 шт | 2025-2030 | ---- | ---- |
| Приобретение 5 единиц спецтехники | 2025-2030 | ---- | ---- |

**Мероприятия по развитию сети дорог поселения город Белоярский**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Тип улицы** | **Протяженность метров** | **Местоположение дороги** | **Планируемые сроки** | **Исполнение за 2018 год** | **Краткая информация об исполнении** |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 517,02 | дорога микрорайон 6 | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 82,66 | дорога микрорайон 6 | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 209,48 | дорога микрорайон 6 | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 247,7 | дорога микрорайон 6 | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 286,72 | дорога микрорайон 5А | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 257,88 | дорога микрорайон 5А | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 201,22 | дорога микрорайон 5А | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 202,17 | дорога микрорайон 5А | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 201,45 | дорога микрорайон 5А | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 169,44 | дорога микрорайон 5А | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 94,4 | дорога микрорайон 5А | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 170,27 | дорога микрорайон 5А | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Реконструируемый | 410,75 | дорога микрорайон 5А | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 570,87 | дорога микрорайон 5А | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 240,33 | дорога микрорайон 5А | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 200,47 | дорога микрорайон 5А | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 307,93 | дорога микрорайон 5А | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 227 | дорога микрорайон 5 | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 218,8 | дорога микрорайон 5 | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 204,2 | дорога микрорайон 5 | 2025-2030 | - | - |
| Объездная автомобильная дорога на участке в 6 микрорайоне г.Белоярский. 1 этап, тыс.рублей | Реконструируемый | 1138,36 |  | 2018-2020 | 4 4704,19 | Объект введен в эксплуатацию в 2018 году. |
| Реконструкция автомобильных дорог г.Белоярский. 1 этап – участок перекресток ул.Молодости – ул.Центральная до перекрестка ул. Боковая – микрорайон Геологов (окончание),тыс.рублей | Реконструируемый | 1328,86 |  | 2016-2018 | - | Объект введен в эксплуатацию в 2018 году. |
| «Реконструкция автомобильных дорог г.Белоярский. 2 этап – ул.Центральная (участок Гостиница – ул.Молодости),тыс.рублей | Реконструируемый | 1664 |  | 2018-2020 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 58 | средняя дорога микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 59 | правый проезд микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 67 | правый проезд микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 69 | дорога ул.Строителей мкр 4А | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 69 | правый проезд микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 89 | правый проезд микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 92 | средняя дорога-правая дорога микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 93 | правый проезд микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 95 | правый проезд микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 120 | правый проезд микрорайон СМУ-25 до пересечения с ул Сухарева | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 412,77 | правый проезд микрорайон СМУ-25 до пересечения с ул Сухарева | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 177 | средняя дорога-правая дорога микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 192 | разворот микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 198 | правый проезд микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 219 | средняя дорога-правая дорога микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 229 | средняя дорога микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 234 | боковой проезд микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 235 | средняя дорога-правая дорога микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 251 | дорога ул.Строителей мкр 4А | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 253 | центральный проезд в микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 258 | правый проезд микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 281 | правый проезд микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 324 | правый проезд микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 324 | средняя дорога микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 348 | центральный проезд в микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 353 | мкр Озерный 2 -правая Набережная | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 371 | средняя дорога микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 381 | средняя дорога микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 385 | правый проезд микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 411 | дорога ул.Барсукова-ул.Строителей | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 413 | средняя дорога микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 431 | правый проезд микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 496 | ул.Сухарева-переулов Северный | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 500 | проезд ул.Южная-Объездная дорога поселок Мирный | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 501 | правая Набережная проезд ул.Су 966 | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 659 | правый проезд микрорайон Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 745 | дорога мкр Мирный к асфальтобетонному заводу СУ 926 | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Проектируемый | 1231 | садовый участок Корешок-Объезд аэропорта | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 1475 | ул.СУ 966-правая Набережная | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 1541 | Нижняя улица поселок Озерный 2 | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 1969 | проезд Су966-оз.Уз.Ун.Новыинклор | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Реконструируемый | 955 | проезд Су966-оз.Уз.Ун.Новыинклор | 2025-2030 | - | - |
| Улицы и дороги местного значения | Реконструируемый | 517,01 | верхняя улица микрорайон 6А | 2025-2030 | - | - |
| Магистральные улицы районного значения | Проектируемый | 1922,194 | кольцоевой разворот около БО "Северянка" | 2025-2030 | - | - |

Анализ промежуточных итогов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Белоярский за 2018 год свидетельствует об эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры поселения.