**Приложение№2**

**Отчет о выполнении плана ремонта общего имущества в доме №21 7 мкр. в 2016 году** № Виды работ Сроки исп. Отметка о выпол.

**1. Ремонт межпанельных швов, трещин июнь- *выполнено***

**них, согласно заявкам жильцов и акту сентябрь**

**осмотра здания ( около 50м)**

**2. Замена чердачных оконных блоков июнь- июль *перенесено***

**( над подъездами №2, 4) *на след. год***

**3. Частичный ремонт в подъездах апрель- *выполнено***

***( заделка щелей, част. побелка стен,* июль**

***окраска дверей, порогов,обивка сайдин*- *.***

***гом потолка тамбура 1 подъезда*)**

**4. Поверка общедомового узла учета май- июнь *выполнено***

**энергоресурсов ( воды и тепла)**

**5. Окраска заборчика, скамеек , урн июнь *выполнено***

**6. Частичный ремонт входов в подъезды, июнь- *выполнено***

**цоколя дома июль 7.Благоустройство придомовой территории: июнь-**

***а) подсев травы на отдельных участках* *август выполнено***

***б) посадка кустарников***

**в*) установка декоративных фигурок*.**

**8. Установка декоративного забора май- *выполнено***

**возле 1 подъезда август**

 ***Председатель правления ТСЖ « Соседи» А.В. Лебедева***