

**БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН**

### **ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

Проект

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года № \_\_\_\_\_\_\_

**Об утверждении муниципальной программы Белоярского района**

**«Охрана окружающей среды на 2019 – 2024 годы»**

В соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 3 сентября 2018 года № 776 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Белоярского района», распоряжением администрации Белоярского района от 15 августа 2018 года № 245-р «О Перечне муниципальных программ Белоярского района на 2019 – 2024 годы» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Белоярского района «Охрана окружающей среды на 2019 – 2024 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Белоярского района Ойнеца А.В., заместителя главы Белоярского района Ващука В.А.

Глава Белоярского района С.П.Маненков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Белоярского района

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года № \_\_\_\_\_

**Муниципальная программа Белоярского района**

**«Охрана окружающей среды на 2019 – 2024 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Белоярского района**

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Охрана окружающей среды на 2019 – 2024 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера администрации Белоярского района (далее – УСХП) |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по культуре администрации Белоярского района (далее – КК);  Комитет по образованию администрации Белоярского района (далее – КО);  Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района (далее – КМС);  управление капитального строительства администрации Белоярского района (далее – УКС);  управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района (далее – УЖКХ);  отдел по учету и контролю за расходованием финансовых средств администрации Белоярского района (далее – ОУиК) |
| Цели муниципальной программы | Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий |
| Задачи муниципальной программы | 1. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду;  2. Сохранение природной среды, предотвращение и ликвидация последствий негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности на ее компоненты;  3. Формирование экологической культуры и ответственного отношения к природе |
| Подпрограммы | отсутствуют |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе, на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  национальных и федеральных проектов (программ)  Российской Федерации | «Экология» |
| Целевые показатели муниципальной программы | количество полигонов твердых коммунальных отходов, единиц;  количество рекультивированных объектов размещения отходов, единиц;  протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, километров;  доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, проценты |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы на 2019-2024 годы составляет 35195,5 тыс. рублей, в том числе:  1) за счет средств бюджета Белоярского района – 34458,5 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 3120,9 тыс. рублей;  2020 год – 1622,6 тыс. рублей;  2021 год – 1630,7 тыс. рублей;  2022 год – 21822,9 тыс. рублей;  2023 год – 4630,7 тыс. рублей;  2024 год – 1630,7 тыс. рублей;  2) за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субвенций (далее - бюджет автономного округа) – 737,4 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 122,9 тыс. рублей;  2020 год – 122,9 тыс. рублей;  2021 год – 122,9 тыс. рублей;  2022 год – 122,9 тыс. рублей;  2023 год – 122,9 тыс. рублей;  2024 год – 122,9 тыс. рублей |

Таблица 1

Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления | Информация |
| Формирование благоприятной деловой среды | Одним из приоритетных направлений по привлечению инвестиций является сфера обращения с твердыми коммунальными отходами. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре сформирована нормативно-правовая база, обеспечивающая регулирование полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, позволяющая инвестору оценить существующую ситуацию, определить направление государственной политики в области обращения с отходами |
| Инвестиционные проекты | Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов |
| Развитие конкуренции | В целях развития конкуренции на рынке предоставления услуг и закупки товаров в сфере охраны окружающей среды, реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DBC1C2A5D5ECC656D4D1AE11A40ADB0464DAC19D04FF4136A9A1EA94C3QEqDF) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. Контрактная система направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем) |

Таблица 2

Перечень полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя)

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Полномочия |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | |
| 1. | Обеспечивает разработку проекта муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями |
| 2. | Формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы |
| 3. | Размещает проект муниципальной программы на общественное обсуждение, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом администрации Белоярского района для общественного обсуждения документов стратегического планирования |
| 4. | Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной программы |
| 5. | Организует реализацию муниципальной программы, вносит изменения в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы |
| 6. | Осуществляет управление, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы |
| 7. | Формирует годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы |
| 8. | Подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий и объемы финансирования основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, а также механизм реализации муниципальной программы |
| Соисполнитель муниципальной программы: | |
| 1. | Осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции |
| 2. | Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение целевых показателей муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий |
| 3. | Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы |
| 4. | Формирует и направляет ответственному исполнителю предложения по уточнению (изменению) объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, механизма ее реализации, а также перечень основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период |
| 5. | Предоставляет ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы в отношении реализуемых соисполнителем мероприятий за отчетный финансовый год |

Таблица 3

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Расчет значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель «Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий» | | | |
| Задача 1 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду» | | | |
| 1. | Развитие системы обращения с отходами в Белоярском районе | Количество полигонов твердых коммунальных отходов | Показатель рассчитывается от базового значения на момент разработки муниципальной программы – 2 построенных полигона твердых коммунальных отходов, с учетом планового увеличения построенных полигонов твердых коммунальных отходов |
| 1.1. | Проектирование и строительство Белоярского межпоселенческого полигона ТКО |
| 1.2. | Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и формирование реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| 1.3. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| 1.4. | Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов |
| 2. | Ликвидация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | Количество рекультивированных объектов размещения отходов | Показатель рассчитывается от базового значения на момент разработки муниципальной программы – 0 единиц ликвидированных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, с учетом планового увеличения рекультивированных объектов размещения отходов |
| 2.1. | Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с.Полноват Белоярского района |
| 2.2. | Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с.Казым Белоярского района |
| 2.3. | Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с.Ванзеват Белоярского района |
| 2.4. | Рекультивация полигона ТБО в г.Белоярский |
| Задача 2 «Сохранение природной среды, предотвращение и ликвидация последствий негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности на ее компоненты» | | | |
| 3. | Реализации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды | Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов | Показатель рассчитывается исходя из базового значения – 10 километров береговой линии в границах населенных пунктов, ежегодно очищаемой от бытового мусора, в рамках проведения экологических субботников и мероприятий по санитарному содержанию мест общественного пользования и отдыха на водных объектах и очистке береговой линии |
| 3.1. | Ликвидация выявленных мест несанкционированного размещения отходов, санитарное содержание мест общественного пользования и отдыха на водных объектах и очистка береговой линии в границах населенных пунктов от бытового мусора |
| 3.2. | Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов и зеленых насаждений в г.Белоярский |
| 3.3. | Плата за пользование водным объектом – участок реки Казым (79,65-79,70 км от устья (затон)) – в соответствии с договором водопользования, зарегистрированным в государственном водном реестре 03.08.2015 за № 86.15.02.01.001-Р-ДРБК-С-2015-01655/00 |
| 3.4. | Ведение регулярного наблюдения за состоянием водного объекта – участок реки Казым (79,65-79,70 км от устья (затон)) – в соответствии с договором водопользования, зарегистрированным в государственном водном реестре 03.08.2015 за № 86.15.02.01.001-Р-ДРБК-С-2015-01655/00 |
| Задача 3 «Формирование экологической культуры и ответственного отношения к природе» | | | |
| 4. | Экологическое просвещение населения | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия | Показатель рассчитывается от базового значения на момент разработки муниципальной программы – 30%, с учетом ежегодного планового увеличения доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения Белоярского района |
| 4.1. | Участие в экологическом просвещении, формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами |
| 4.2. | Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, приуроченных к Международной экологической акции «Спасти и сохранить» |
| 4.3. | Проведение в учреждениях культуры мероприятий, приуроченных к Международной экологической акции «Спасти и сохранить» |

Таблица 4

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показа-теля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации программы |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество полигонов твердых коммунальных отходов, единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Количество рекультивированных объектов размещения отходов, единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, километров | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, проценты | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33 |

Таблица 5

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, объемы и источники их финансирования

| Номер основ-ного мероп-риятия | Наименование основных мероприятий муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Развитие системы обращения с отходами в Белоярском районе (1) |  | всего | 13037,4 | 1122,9 | 122,9 | 122,9 | 8422,9 | 3122,9 | 122,9 |
| бюджет автономного округа | 737,4 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 |
| бюджет Белоярского района | 12300,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 8300,0 | 3000,0 | 0,0 |
| 1.1. | Проектирование и строительство Белоярского межпоселенческого полигона ТКО | УКС | бюджет Белоярского района | 6000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и формирование реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | КМС | бюджет Белоярского района | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | УКС | бюджет Белоярского района | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 |
| 1.4. | Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов | УСХП | бюджет автономного округа | 737,4 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 |
| 2 | Ликвидация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (2) |  | бюджет Белоярского района | 12392,2 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 11892,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с.Полноват Белоярского района | УКС | бюджет Белоярского района | 3892,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3892,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с.Казым Белоярского района | УКС | бюджет Белоярского района | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с.Ванзеват Белоярского района | УКС | бюджет Белоярского района | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Рекультивация полигона ТБО в г.Белоярский | УКС | бюджет Белоярского района | 2500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Реализации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды (3) |  | бюджет Белоярского района | 7205,8 | 1185,4 | 1197,6 | 1205,7 | 1205,7 | 1205,7 | 1205,7 |
| 3.1. | Ликвидация выявленных мест несанкционированного размещения отходов, санитарное содержание мест общественного пользования и отдыха на водных объектах и очистка береговой линии в границах населенных пунктов от бытового мусора |  | Всего | 4100,4 | 633,7 | 643,9 | 705,7 | 705,7 | 705,7 | 705,7 |
| УСХП | бюджет Белоярского района | 2300,0 | 350,0 | 350,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| УЖКХ | бюджет Белоярского района | 1800,4 | 283,7 | 293,9 | 305,7 | 305,7 | 305,7 | 305,7 |
| 3.2. | Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов и уход за зелеными насаждениями в г.Белоярский | УСХП | бюджет Белоярского района | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 3.3. | Плата за пользование водным объектом – участок реки Казым (79,65-79,70 км от устья (затон)) – в соответствии с договором водопользования, зарегистрированным в государственном водном реестре 03.08.2015 за № 86.15.02.01.001-Р-ДРБК-С-2015-01655/00 | ОУиК | бюджет Белоярского района | 28,8 | 13,4 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Ведение регулярного наблюдения за состоянием водного объекта – участок реки Казым (79,65-79,70 км от устья (затон)) – в соответствии с договором водопользования, зарегистрированным в государственном водном реестре 03.08.2015 за № 86.15.02.01.001-Р-ДРБК-С-2015-01655/00 | УСХП | бюджет Белоярского района | 76,6 | 38,3 | 38,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Экологическое просвещение населения (4) |  | бюджет Белоярского района | 2560,5 | 435,5 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 |
| 4.1. | Проведение мероприятий в Белоярском районе, направленных на экологическое просвещение и формирование экологической культуры в Белоярском районе | УСХП | бюджет Белоярского района | 910,5 | 160,5 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 4.2. | Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, приуроченных к Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | КО | бюджет Белоярского района | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 4.3. | Проведение в учреждениях культуры мероприятий, приуроченных к Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | КК | бюджет Белоярского района | 750,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Всего | 35195,9 | 3243,8 | 1745,5 | 1753,6 | 21945,8 | 4753,6 | 1753,6 |
| бюджет автономного округа | 737,4 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 |
| бюджет Белоярского района | 34458,5 | 3120,9 | 1622,6 | 1630,7 | 21822,9 | 4630,7 | 1630,7 |

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Изменения законодательства Российской Федерации и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, длительность формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий | Минимизация риска предполагает:  - проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере охраны окружающей среды и смежных областях;  - своевременную корректировку муниципальной программы, приведение ее в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 2 | Возможное снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции и, как следствие, существенное сокращение расходной части бюджета Белоярского района, в том числе сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, что в свою очередь связано с сокращением или прекращением части программных мероприятий и неполным выполнением целевых показателей муниципальной программы | Минимизация риска осуществляется посредством:  - ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов и установленных приоритетов для первоочередного финансирования;  - планирования бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов |
| 3 | Административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий муниципальной программы | В целях минимизации рисков планируется:  - мониторинг реализации муниципальной программы;  - публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;  - повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;  - своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;  - повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы |

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Белоярский межпоселенческий полигон ТКО | определяется проектированием | 2019-2024 гг. | бюджет Белоярского района |
| 2 | Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с.Полноват Белоярского района | количество свалочного грунта – 1862 м3, площадь земельного участка занятого отходами – 2482 м2 | 2019 г. | бюджет Белоярского района |
| 3 | Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с.Казым Белоярского района | определяется проектированием | 2019-2024 гг. | бюджет Белоярского района |
| 4 | Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с.Ванзеват Белоярского района | определяется проектированием | 2022-2024 гг. | бюджет Белоярского района |
| 5 | Рекультивация полигона ТБО в г.Белоярский | определяется проектированием | 2019-2024 гг. | бюджет Белоярского района |