БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 августа 2015года                                                                                                        № 1038

Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на территории Белоярского района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 года № 2446-р, в целях реализации развития комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под ее управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских служб с обеспечением своевременного и гарантированного информирования населения Белоярского района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План построения (развития) и внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белоярского района (далее – План) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Создать межведомственную рабочую группу по построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белоярского района (далее - рабочая группа) в составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению и утвердить положение о ней согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Организацию и координацию работ по построению и внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» возложить на созданную рабочую группу.

4. Назначить заказчиком работ по построению и внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Белоярского района.

5. Руководителям органов администрации Белоярского района, руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, расположенных на территории Белоярского района, обеспечить реализацию запланированных мероприятий в полном объеме и в установленные Планом сроки.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

8. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Белоярского района Ойнеца А.В.

Глава Белоярского района                                                                                      С.П.Маненков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Белоярского района

от 17 августа 2015 года № 1038

П Л А Н

построения (развития) и внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

на территории Белоярского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Корректировка муниципальных нормативных правовых актов | Администрация Белоярского района | После принятия нормативных правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | Нормативные правовые акты по построению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК БГ) |  |
| 2. | Проведение мероприятий по подготовке муниципального казенного учреждения Белоярского района «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района» (далее – ЕДДС), дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных на территории Белоярского района (далее - ДДС) | Администрация Белоярского района, руководители организаций | до 2020 года |  | Работы по совершенствованию ЕДДС и ДДС |  |
| 3. | Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории Белоярского района | Межведомственная рабочая группа | до 2016 года |  | Материалы обследования |  |
| 4. | Разработка муниципальной программы Белоярского района по построению и развитию АПК БГ на территории Белоярского района | Администрация Белоярского района | После определения источников финансирования до 01 января 2016 года |  | Постановление администрации Белоярского района об утверждении муниципальной программы |  |
| 5. | Разработка и согласование соглашений межведомственного взаимодействия и информационного обмена в рамках АПК БГ между ЕДДС и ДДС взаимодействующих служб и организаций, интегрированных в АПК БГ | Межведомственная рабочая группа | декабрь 2015 года |  | Согласованные соглашения межведомственного взаимодействия и информационного обмена в рамках АПК БГ |  |
| 6. | Разработка обобщенного регламента взаимодействия, проведение его согласования со всеми взаимодействующими в рамках АПК БГ структурами | Межведомственная рабочая группа | декабрь 2015 года |  | Обобщенный регламент взаимодействия |  |
| 7. | Разработка технического задания на проектирование АПК БГ, подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК БГ | Администрация Белоярского района | После определения источников финансирования |  | Согласованное техническое задание с советом главных конструкторов автоматизированной информационно-управляющей системы РСЧС (далее - СГК АИУС РСЧС), Управлением информационных технологий и связи МЧС России, комплект конкурсной документации, контракт на разработку технического проекта |  |
| 8. | Разработка технического проекта по развитию (созданию) АПК БГ | Определяется на конкурсной основе | После определения источников финансирования |  | Технический проект, согласованный с ГУ МЧС России по ХМАО – Югре СГК АИУС РСЧС, Управлением информационных технологий и связи МЧС России |  |
| 9. | Проведение государственной экспертизы технического проекта | Администрация Белоярского района | После определения источников финансирования |  | Положительное решение государственной экспертизы |  |
| 10. | Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК БГ, подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ | Администрация Белоярского района | После определения источников финансирования |  | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК БГ |  |
| 11. | Построение АПК БГ (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | Исполнитель работ | до 2020 года |  | АПК БГ |  |
| 12. | Проведение приемочных испытаний АПК БГ, ввод в эксплуатацию на территории Белоярского района. | Администрация Белоярского района, ГУ МЧС по ХМАО – Югре, исполнитель работ | IV квартал 2020 года |  | 1.Акт сдачи – приемки; 2. Акт ввода в эксплуатацию; 3. Постановление администрации Белоярского района о вводе в эксплуатацию АПК БГ |  |
| 13. | Проведение обучения персонала АПК БГ | Администрация Белоярского района, ГУ МЧС по ХМАО - Югре | После введения дополнительных штатных единиц |  | Обучение персонала ЕДДС, ДДС, взаимодействующих служб, интегрированных в АПК БГ |  |
| 14. | Информирование населения Белоярского района о вводе в эксплуатацию АПК БГ | Администрация Белоярского района | После ввода в эксплуатацию АПК БГ |  | Проведение рекламно – информационных компаний по информированию населения о создании АПК БГ |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Белоярского района

от 17 августа 2015 года № 1038

С О С Т А В

межведомственной рабочей группы по построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

на территории Белоярского района

Первый заместитель главы Белоярского района, руководитель межведомственной рабочей группы.

Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Белоярского района, заместитель руководителя межведомственной рабочей группы.

Ведущий специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Белоярского района, секретарь межведомственной рабочей группы.

Члены межведомственной рабочей группы:

начальник отдела по информационным ресурсам и защите информации администрации Белоярского района;

заместитель начальника управления по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера администрации Белоярского района;

начальник отдела реформ и программ управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района;

заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярская районная больница» (по согласованию);

начальник управления по транспорту и связи администрации Белоярского района;

начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района;

начальник отдела по организации профилактики правонарушений администрации Белоярского района;

директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района»;

начальник станционного участка линейно-технического цеха Белоярского района Ханты-Мансийского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию);

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белоярскому району (по согласованию);

заместитель начальника федерального государственного казенного учреждения «9 пожарная часть федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации

Белоярского района

от 17 августа 2015 года № 1038

П О Л О Ж Е Н И Е

о межведомственной рабочей группе по построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

на территории Белоярского района

## I. Общие положения

1.1. Межведомственная рабочая группа по построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белоярского района (далее - рабочая группа) создается в соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 года № 2446-р, в целях объединения всех заинтересованных служб и ведомств, расположенных в границах Белоярского района, чьи согласованные действия необходимы для внедрения и функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белоярского района (далее – АПК БГ) с учетом текущих и перспективных регламентов взаимодействия, разработанных с участием данных служб и ведомств.

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, уставом Белоярского района, муниципальными правовыми актами Белоярского района, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными федеральными органами исполнительной власти, государственными органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органами местного самоуправления Белоярского района, органами местного самоуправления сельских поселений, расположенных в границах Белоярского района, предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, расположенными на территории Белоярского района и городского поселения Белоярский.

## II. Задачи рабочей группы

2.1. Основными задачами рабочей группы являются:

1) определение полного состава участников построения (развития) АПК БГ, организационной и функциональной структуры, а также программно-технической архитектуры АПК БГ;

2) рассмотрение технического задания и проектной документации АПК БГ, согласование регламентов взаимодействия и иных документов межведомственного взаимодействия и информационного обмена;

3) организация испытаний АПК БГ и его приемки в постоянную эксплуатацию;

4) решение вопросов обеспечения эффективной эксплуатации АПК БГ;

5) подготовка предложений для принятия решений комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Белоярского района (далее – КЧС и ОПБ).

## III. Функции рабочей группы

3.1. Функциями рабочей группы являются:

1) рассмотрение в пределах своей компетенции вопросов в области построения и развития АПК БГ;

2) внесение в установленном порядке председателю КЧС и ОПБ предложений по вопросам внедрения и обеспечения функционирования АПК БГ;

3) разработка предложений по совершенствованию муниципальных правовых актов Белоярского района по вопросам построения и развития АПК БГ, организация работы по межведомственному взаимодействию.

## IV. Права рабочей группы

4.1. Рабочая группа в пределах своей компетенции имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления Белоярского района, органов местного самоуправления поселений, предприятий, учреждений и организаций, расположенных в границах Белоярского района необходимые материалы и информацию;

2) заслушивать в установленном порядке на своих заседаниях руководителей и представителей органов местного самоуправления Белоярского района, органов местного самоуправления поселений, предприятий, учреждений и организаций, расположенных в границах Белоярского района по вопросам построения и развития АПК БГ;

3) привлекать для участия в своей работе представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления Белоярского района, органов местного самоуправления поселений, предприятий, учреждений и организаций, расположенных в границах Белоярского района по согласованию с их руководителями.

## V. Порядок организации деятельности рабочей группы

5.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на соответствующий год, принимаемым на заседании рабочей группы и утверждаемым ее руководителем.

5.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, по решению руководителя рабочей группы, но не реже одного раза в месяц.

5.3. Заседание рабочей группы проводит ее руководитель или по его поручению его заместитель.

5.4. На заседания рабочей группы могут приглашаться руководители, специалисты организаций, предприятий, осуществляющих деятельность в сфере создания, эксплуатации систем видеонаблюдения, каналов связи.

5.5. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывает руководитель рабочей группы, а в его отсутствие заместитель руководителя рабочей группы.

5.6. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы, ведение протокола заседания и осуществление контроля исполнения принимаемых решений осуществляет отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Белоярского района.