**ПРИЛОЖЕНИЕ 4**

**к муниципальной программе Белоярского района**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса**

 **и повышение энергетической эффективности**

**в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы»**

**Реестр**

 **дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам и общественных мест пользования, подлежащих благоустройству в 2017 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Срок | Ожидаемый непосредственныйРезультат (краткое описание) |
|
|
| начала реализации | окончания реализации |
|
|
|
|
| Благоустройство дворов |
| 1. г.Белоярский микрорайон Мирный, д. 3а, 14 | 01.05.2017 | 01.11.2017 | - устройство покрытия;- детская площадка и площадка для активного отдыха; -малые архитектурные формы; - спортивная площадка;  - инженерная подготовка |
| Благоустройство общественных мест |
| 1. г. Белоярский Благоустройство Набережной в районе гостиницы "Карибу" и музея "Нуви Ат"
 | 01.05.2017 | 01.09.2017 | - отсыпка территории;  - строительство городской сцены; - строительство пешеходного моста |
| 1. Белоярский район, с.п. Казым. Благоустройство центральной площади в границах ул. Совхозная, ул.Каксина
 | 01.05.2017 | 01.09.2017 | - устройство покрытия; - детская площадка ; - малые архитектурные формы; - спортивная площадка |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_