**Приложение №5 Отчет о ремонте общего имущества собственников помещений дома №21 7 мкр. в 2017 г.**

№ Виды работ Сроки исп. Отметка о вып.

**1. Ремонт межпанельных швов, трещин в июнь- *выполнено***

**них, согласно заявкам жильцов и акту сентябрь**

**осмотра здания ( около 50м).**

**2. Замена чердачных оконных блоков июнь- июль *не выполнено***

**( над подъездами №1,2,3, 4). *по тех. причин.***

**3. Частичный ремонт в подъездах май- *выполнено***

***( заделка трещин , част. окраска стен,* июль**

 ***дверей, порогов, батарей* ).**

**4. Окраска уличных ограждений, скамеек, июнь *выполнено***

**металлических вазонов.**

**5. Частичный ремонт шести входов июнь- *выполнено***

 **в подъезды, цоколя дома. июль 6.Благоустройство придомовой территории: июнь- *выполнено***

***а) подсев травы на отдельных участках* август**

***б) посадка кустарников, деревьев***

**7. Установка декоративного забора август *выполнено***

**возле подъезда №4.**

***ДОПОЛНИТЕЛЬНО проведено крепление сливов на фасаде дома под окнами четырех* подъездов в июле 2017 г.**

***Председатель правления ТСЖ « Соседи» А.В. Лебедева***