

**БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА**

ПРОЕКТ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_**

**Об утверждении муниципальной программы Белоярского района**

**«Развитие транспортной системы Белоярского района»**

В соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 3 сентября 2018 года № 776 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Белоярского района», распоряжением администрации Белоярского района от 15 августа 2018 года № 245-р «О Перечне муниципальных программ Белоярского района» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Белоярского района «Развитие транспортной системы Белоярского района».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Белоярского района Ващук В.А.

Глава Белоярского района С.П. Маненков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Белоярского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 года № \_\_\_\_

Муниципальная программа Белоярского района «Развитие транспортной системы Белоярского района»

(далее – муниципальная программа)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Белоярского района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по транспорту и связи администрации Белоярского района (далее – УТиС) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 "Развитие современной транспортной инфраструктуры Белоярского района";  Цель 2 "Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения Белоярского района";  Цель 3 "Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения Белоярского района". |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог Белоярского района";  2. "Организация транспортного обслуживания населения Белоярского района";  3. "Повышение безопасности дорожного движения Белоярского района". |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 109 067,08 тыс.рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Комфортная и безопасная среда для жизни / государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система" |

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1 "Развитие современной транспортной инфраструктуры Белоярского района" | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 184,47 | 2024 | 184,47 | 184,47 | 184,47 | 184,47 | 184,47 | 184,47 | Решение Думы Белоярского района от 29 октября 2014 года № 484 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2036 года" | УТиС | - |
| 2 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0 | 2024 | - | 1,05 | - | - | - | - | Постановление Правительства ХМАО-Югры от 30.12.2021 года №636-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система" | Управление капитальноо строительства администрации Белоярского района (далее - УКС) | - |
| 3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0 | 2024 | - | - | - | - | - | - | Постановление Правительства ХМАО-Югры от 30.12.2021 года №636-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономноо округа - Югры "Современная транспортная система" | УКС | - |
| 4 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 152,32 | 2024 | 2,50 | 1,80 | 0,85 | - | - | - | Постановление Правительства ХМАО-Югры от 30.12.2021 года №636-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономноо округа - Югры "Современная транспортная система" | УКС | - |
| 5 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 82,57 | 2024 | 83,93 | 85,47 | 85,93 | 85,93 | 85,93 | 85,93 | Постановление Правительства ХМАО-Югры от 10.11.2023 года №559-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система" | УТиС | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 года №309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" подпункт л), пункта 4 |
| Цель 2 "Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения Белоярского района" | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Количество рейсооборотов воздушного транспорта в год | единиц | 115 | 2024 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | Решение Думы Белоярского района от 29 октября 2014 года № 484 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2036 года" | УТиС | - |
| 7 | Количество рейсов автомобильного транспорта в год | единиц | 8835 | 2024 | 8835 | 8835 | 8835 | 8835 | 8835 | 8835 | УТиС | - |
| 8 | Количество рейсооборотов водного транспорта в год | единиц | 46 | 2024 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | УТиС | - |
| Цель 3 "Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения Белоярского района" | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети | м.п. | 48.300 | 2024 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | Решение Думы Белоярского района от 29 октября 2014 года № 484 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2036 года" | УТиС | - |
| 10 | Количество парковок и стоянок автотранспорта | единиц | 35 | 2024 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | УТиС | - |
| 11 | Количество дорожных знаков на улично-дорожной сети | единиц | 1665 | 2024 | 1665 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | УТиС | - |
| 12 | Количество нанесенной дорожной разметки | м² | 8500 | 2024 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | УТиС | - |
| 13 | Количество светофорных объектов (групп светофоров) на улично-дорожной сети | штук | 12 | 2024 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | УТиС | - |

3. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог Белоярского района» | | | |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: УТиС | | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 1.1.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Белоярского района | Увеличение протяженности сети дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;  Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог;  Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог;  Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;  Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2. | Направление (подпрограмма) "Организация транспортного обслуживания населения Белоярского района" | | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для предоставления транспортных услуг, организации транспортного обслуживания населения Белоярского района" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: УТиС | | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 2.1.1. | Содействие организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным (кроме такси), воздушным и водным транспортом | Созданы условия для обеспечение потребности населения в регулярных пассажирских перевозках автомобильным, воздушным, водным транспортом, в том числе за счет предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам: - оказывающим населению услуги по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом между поселениями в границах Белоярского района; - оказывающим населению услуги по перевозке пассажиров и багажа речным транспортом между поселениями в границах Белоярского района; - оказывающим населению услуги по регулярным перевозкам пассажиров автомобильным (кроме такси) транспортом между поселениями в границах Белоярского района и на территории городского поселения Белоярский. Обеспечено обслуживание посадочных площадок для вертолетов в сельских поселениях в границах Белоярского района. | | Количество рейсооборотов воздушного транспорта в год Количество рейсов автомобильного транспорта в год Количество рейсооборотов водного транспорта в год |
| 3. | Направление (подпрограмма) "Повышение безопасности дорожного движения Белоярского района" | | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: УТиС | | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 3.1.1. | Содействие в обеспечение безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в городе Белоярский | Обустройство и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Белоярский | | Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети; Количество парковок и стоянок автотранспорта; Количество дорожных знаков на улично-дорожной сети; Количество нанесенной дорожной разметки; Количество светофорных объектов (групп светофоров) на улично-дорожной сети. |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Белоярского района" (всего), в том числе: | 280 142,5 | 211 221,0 | 243 637,3 | 124 689,0 | 124 689,0 | 124 689,0 | 1 109 067,8 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 113 000,1 | 113 357,1 | 113 000,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339 358,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 167 142,4 | 97 863,9 | 130 636,5 | 124 689,0 | 124 689,0 | 124 689,0 | 769 709,8 |
|  | Объем налоговых расходов Белоярского района (справочно) | 439,1 | 439,1 | 439,1 | 439,1 | 439,1 | 439,1 | 2 634,6 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" (всего),  в том числе: | 125 828,5 | 119 323,4 | 118 948,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364 100,2 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 113 000,1 | 113 357,1 | 113 000,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339 358,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 12 828,4 | 5 966,3 | 5 947,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 742,2 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения",  в том числе: | 1 835,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 835,4 |
|  | бюджет Белоярского района | 1 835,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 835,4 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения", в том числе: | 123 993,1 | 119 323,4 | 118 948,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 362 264,8 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 113 000,1 | 113 357,1 | 113 000,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет Белоярского района | 10 993,0 | 5 966,3 | 5 947,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 906,8 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения", в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для предоставления транспортных услуг, организации транспортного обслуживания населения Белоярского района" (всего), в том числе: | 74 927,1 | 9 919,0 | 40 015,0 | 40 015,0 | 40 015,0 | 40 015,0 | 244 906,1 |
|  | бюджет Белоярского района | 74 927,1 | 9 919,0 | 40 015,0 | 40 015,0 | 40 015,0 | 40 015,0 | 244 906,1 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом", в том числе: | 50 837,7 | 9 582,0 | 25 395,6 | 25 395,6 | 25 395,6 | 25 395,6 | 162 002,1 |
|  | бюджет Белоярского района | 50 837,7 | 9 582,0 | 25 395,6 | 25 395,6 | 25 395,6 | 25 395,6 | 162 002,1 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом", в том числе: | 14 084,0 | 100,0 | 4 614,0 | 4 614,0 | 4 614,0 | 4 614,0 | 32 640,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 14 084,0 | 100,0 | 4 614,0 | 4 614,0 | 4 614,0 | 4 614,0 | 32 640,0 |
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа водным транспортом", в том числе: | 7 293,3 | 100,0 | 7 293,3 | 7 293,3 | 7 293,3 | 7 293,3 | 36 566,5 |
|  | бюджет Белоярского района | 7 293,3 | 100,0 | 7 293,3 | 7 293,3 | 7 293,3 | 7 293,3 | 36 566,5 |
| 2.4. | Мероприятие (результат) "Содержание вертолетных площадок",  в том числе: | 2 712,1 | 137,0 | 2 712,1 | 2 712,1 | 2 712,1 | 2 712,1 | 13 697,5 |
|  | бюджет Белоярского района | 2 712,1 | 137,0 | 2 712,1 | 2 712,1 | 2 712,1 | 2 712,1 | 13 697,5 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения" (всего), в том числе: | 79 386,9 | 81 978,6 | 84 674,0 | 84 674,0 | 84 674,0 | 84 674,0 | 500 061,5 |
|  | бюджет Белоярского района | 79 386,9 | 81 978,6 | 84 674,0 | 84 674,0 | 84 674,0 | 84 674,0 | 500 061,5 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) "Содержание автомобильных дорог местного значения", в том числе: | 79 386,9 | 81 978,6 | 84 674,0 | 84 674,0 | 84 674,0 | 84 674,0 | 500 061,5 |
|  | бюджет Белоярского района | 79 386,9 | 81 978,6 | 84 674,0 | 84 674,0 | 84 674,0 | 84 674,0 | 500 061,5 |