**Отчет об эффективности реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Полноват**

**за 2017 год**

Советом депутатов сельского поселения Полноват принято решение от 30 мая 2016 года № 21 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Полноват до 2020 года и на период до 2030 года». Целью программы является обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей.

Оценка эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения проведена на основе анализа степени достижения запланированных промежуточных результатов (целевых индикаторов) программы.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры за 2017 год** | | | | |
| Мероприятие | Показатель | Плановое значение показателя, % | Достигнутое значение, % | Краткое информация об исполнение/неисполнение |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры авиационный транспорт | Число вертолетных площадок | 4 | 4 | На уровне, согласно плана |
| Число остановочных площадок | 0 | 0 | На уровне, согласно плана |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | 0 | 0 | На уровне, согласно плана |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Число пешеходных дорожек, тротуаров соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | 0 | 0 | На уровне, согласно плана |
| Мероприятия по развитию сети дорог поселения | Прогноз развития улично-дорожной сети, км | 15,68 | 15,68 | На уровне, согласно плана |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 2 | 0 | В 2017 году ДТП не зарегистрированы |

Таблица 2

**Отчет по мероприятиям, направленным на проектирование, строительство, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры за 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Исполнение за 2017 год** | **Краткая информация об исполнении** |
| *Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры авиационный транспорт:* | | | |
| Развитие вертолетных посадочных площадок | 2025-2030 | - |  |
| Полноват | 2018-2020 | - |  |
| Ванзеват | 2018-2020 | - |  |
| Пашторы | 2018-2020 | - |  |
| Тугияны | 2018-2020 | - |  |
| *Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов:* | | | |
| Реконструкция остановочных павильонов | 2020-2025 | - |  |
| *Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства:* | | | |
| Организация парковочного пространства, 400 мест | 2025-2030 | - |  |
| Нанесение разметки | 2025-2030 | - |  |
| Изготовление информационных материалов | 2025-2030 | - |  |
| *Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения:* | | | |
| Создание велодорожек | 2020-2025 | - |  |
| Содержание велодорожек | 2020-2025 | - |  |
| Установка дорожных и информационных знаков | 2020-2025 | - |  |
| Установка ограждений | 2020-2025 | - |  |
| Нанесение разметки | 2020-2025 | - |  |
| *Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб:* | | | |
| Строительство станций техобслуживания-1 шт. | 2025-2030 | - |  |
| Строительство АЗС-2 шт. | 2025-2030 | - |  |
| *Мероприятия по развитию сети дорог поселении:* | | | |
| подъезд к базе отдыха | 2018-2020 | - |  |
| улица Северная | 2016-2018 | Осуществлено планирование, выравнивание участка проезжей части, протяженностью 300 м. |  |
| улица Пермякова | 2018-2020 | - |  |
| улица Кооперативная | 2025-2030 | - |  |
| улица Собянина | 2025-2030 | - |  |
| улица Петрова | 2025-2030 | - |  |
| улица Советская | 2025-2030 | - |  |
| улица Лесная | 2025-2030 | - |  |
| переулок Собянина | 2025-2030 | - |  |
| УДС Полноват | 2025-2030 | - |  |
| УДС Тугияны | 2025-2030 | - |  |
| УДС Пашторы | 2025-2030 | - |  |
| УДС Ванзеват | 2025-2030 | - |  |
| Содержание зимника г. Белоярский – с. п. Полноват | 2025-2030 | - |  |
| мост через озеро Полноватка | 2025-2030 | - |  |
| *Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков:* | | | |
| Разработка КСОДД | 2021 | - |  |
| Установка светофоров Т7 у школы - 4 шт. | 2021 | - |  |
| Установка отбойников | 2021 | - |  |
| Изготовление новых знаков | 2021 | - |  |
| Установка систем ограничения скорости движения | 2021 | - |  |
| Установка систем контроля скорости движения, систем видеофиксации | 2021 | - |  |
| Установка систем видеонаблюдения | 2021 | - |  |
| Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем: | | | |
| Установка датчика на остановочном пункте | 2025-2030 | - |  |
| *Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения:* | | | |
| Применение экологических добавок в дорожном полотне | 2025-2030 | - |  |
| *Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности:* | | | |
| Мониторинг реализации программы | 2017-2030 | - | Мероприятие не проводилось |

**Анализ промежуточных итогов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Полноват за 2017 год свидетельствует об эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры сельского поселения.**