- БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

- ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июля 2023 года                                                                                                                      № 434

О внесении изменений в приложение к постановлению

администрации Белоярского района от 31 октября 2018 года № 1055

На основании постановления администрации Белоярского района от 3 сентября 2018 года № 776 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Белоярского района» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение «Муниципальная программа Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» (далее – Программа) к постановлению администрации Белоярского района от 31 октября 2018 года                  № 1055 «Об утверждении муниципальной программы Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» следующие изменения:

1) позицию паспорта Программы, касающуюся целевых показателей муниципальной программы, дополнить пунктами 21-24 следующего содержания:

| « | Целевые показатели муниципальной программы | 21) доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, процент; 22) доля оплат коммунальных услуг органами местного самоуправления Белоярского района и находящимися в их ведении муниципальными учреждениями, а также лицами, финансовое обеспечение (возмещение) затрат которых по оплате коммунальных услуг осуществляется за счет средств бюджета Белоярского района, процент; 23) доля расчетов за коммунальные ресурсы с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах от общего количества многоквартирных домов, подключенных (технологически присоединенных) к объектам коммунальной инфраструктуры, процент; 24) доля фактического значения индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Белоярскому району по итогам каждого года реализации региональной программы от значения индекса, утвержденного Правительством Российской Федерации на соответствующий год, процент | »; |
| --- | --- | --- | --- |

2) позицию паспорта Программы, касающуюся параметров финансового обеспечения муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

| « | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2026 годы составляет - 2 710 542,8 тысяч рублей, в том числе: 2019 год – 568 268,7 тысяч рублей; 2020 год – 134 428,0 тысяч рублей; 2021 год – 244 984,3 тысяч рублей; 2022 год – 310 827,5 тысяч рублей; 2023 год – 773 714,2 тысяч рублей; 2024 год – 432 439,5 тысяч рублей; 2025 год – 122 940,3 тысяч рублей; 2026 год – 122 940,3 тысяч рублей; 1) за счет средств бюджета Белоярского района – 768 188,4 тысяч рублей, в том числе: 2019 год – 153 262,6 тысяч рублей; 2020 год – 79 912,5 тысяч рублей; 2021 год – 101 431,6 тысяч рублей; 2022 год – 105 360,1 тысяч рублей; 2023 год – 112 477,3 тысяч рублей; 2024 год – 82 500,9 тысяч рублей; 2025 год – 66 621,7 тысяч рублей; 2026 год – 66 621,7 тысяч рублей; 2) за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) - 1 896 615,4 тысяч рублей, в том числе: 2019 год – 415 006,1 тысяч рублей; 2020 год – 54 515,5 тысяч рублей; 2021 год – 143 552,7 тысяч рублей; 2022 год – 205 467,4 тысяч рублей; 2023 год – 652 937,9 тысяч рублей; 2024 год – 312 498,6 тысяч рублей; 2025 год – 56 318,6 тысяч рублей; 2026 год – 56 318,6 тысяч рублей; 3) за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Российской Федерации (далее – федеральный бюджет) - 45 739,0 тысяч рублей, в том числе: 2023 год – 8 299,0 тысяч рублей; 2024 год – 37 440,0 тысяч рублей | »; |
| --- | --- | --- | --- |

3) позицию паспорта Программы, касающуюся параметров финансового обеспечения региональных проектов муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

| « | Параметры финансового обеспечения региональных проектов | Портфель проектов «Жилье и городская среда» – 848 268,8 тыс. рублей, в том числе: региональный проект «Чистая вода» – 848 268,8 тыс. рублей | »; |
| --- | --- | --- | --- |

4) таблицу 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями» Программы дополнить позицией 1.1.3 следующего содержания:

| « | № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Расчет значения целевого показателя | »; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 1.1.3 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Доля оплат коммунальных услуг органами местного самоуправления Белоярского района и находящимися в их ведении муниципальными учреждениями, а также лицами, финансовое обеспечение (возмещение) затрат которых по оплате коммунальных услуг осуществляется за счет средств бюджета Белоярского района Доля расчетов за коммунальные ресурсы с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах от общего количества многоквартирных домов, подключенных (технологически присоединенных) к объектам коммунальной инфраструктуры Доля фактического значения индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Белоярскому району по итогам каждого года реализации региональной программы от значения индекса, утвержденного Правительством Российской Федерации на соответствующий год | Показатель рассчитывается по формуле: Дзамен =Пзамен / Побщ х 100%, где: Пзамен - протяженность ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в отношении которых произведен капитальный ремонт (замена) за отчетный период (км); Побщ - общая протяженность ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (км). Показатель рассчитывается по формуле: Доплат =Офакт / Оначислх 100%, где: Офакт – фактический объем коммунальных услуг, оплаченный органами местного самоуправления Белоярского района и находящимися в их ведении муниципальными учреждениями, а также лицами, финансовое обеспечение (возмещение) затрат которых по оплате коммунальных услуг осуществляется за счет средств бюджета Белоярского района за отчетный период (тыс.руб.); Оначисл – объем коммунальных услуг, начисленный органам местного самоуправления Белоярского района и находящимися в их ведении муниципальными учреждениями, а также лицам, финансовое обеспечение (возмещение) затрат которых по оплате коммунальных услуг осуществляется за счет средств бюджета Белоярского района за отчетный период (тыс.руб.); Показатель рассчитывается по формуле: Допу =МКДопу / МКДкух 100%, где: МКДопу – количество многоквартирных домов, оборудованные коллективными (общедомовыми) приборами учета объемов (количества) коммунального ресурса, поданного в многоквартирный дом (единиц); МКДку – общее количество многоквартирных домов, подключенных (технологически присоединенных) к объектам коммунальной инфраструктуры (единиц); Показатель рассчитывается по формуле: Дику =ИКУмо / ИКУхмаох 100%, где: ИКУмо – фактическое значение индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Белоярском районе за отчетный период (%); ИКУхмао – индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, утвержденный Правительством Российской Федерации для Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на отчетный год (%) |  |

5) таблицу 3 «Целевые показатели муниципальной программы» Программы изложить в редакции согласно приложению 1  к настоящему постановлению;

6) таблицу 4 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» Программы изложить в редакции согласно приложению 2  к настоящему постановлению;

7) таблицу 5 «Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления» Программы изложить в редакции согласно приложению 3  к настоящему постановлению;

8) дополнить Программу таблицей 8 «Характеристика объектов Региональной программы», согласно приложению 4  к настоящему постановлению;

9) дополнить Программу таблицей 9 «План реализации Региональной программы», согласно приложению 5  к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует по 31 декабря 2026 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Белоярского района Ойнеца А.В.

Глава Белоярского района                                                                                            С.П.Маненков

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- к постановлению администрации

- Белоярского района

- от 4 июля 2023 года № 434

- И З М Е Н Е Н И Я,

- вносимые в таблицу 3 муниципальной программы Белоярского района

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»:

« Таблица 3

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%) | 34,0 | 33,0 | 31,0 | 32,0 | 31,0 | 30,0 | 21,0 | 21,0 |  | 21,0 | 21,0 |
| 2 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,7 | 1,7 |  | 1,7 | 1,7 |
| 3 | Привлечение частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Белоярского района, (контракт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |
| 4 | Количество объектов канализационных очистных сооружений, введенных в эксплуатацию, (единиц) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |
| 5 | Протяженность ветхих инженерных сетей газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, прошедших капитальный ремонт (замену), (км) | - | - | 0,102 | 1,156 | 2,143 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3,401 |
| 6 | Количество ветхого, аварийного или вышедшего из строя оборудования, в отношении которого произведен капитальный ремонт (замена), (единиц) | - | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 |
| 7 | Объем реализации сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района, (кг) | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 122 | 1 122 | 1 122 |  | 1 122 | 1 122 |
| 8 | Объем реализации электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения, (тыс. кВт/ч) | 1 100,0 | 1 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 100,0 |
| 9 | Доля электроэнергии, реализуемой в зоне децентрализованного электроснабжения (%) | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| 10 | Обеспечение компенсацией транспортных расходов, предусмотренной в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) от потребности (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| 11 | Доля населения городского поселения Белоярский от населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1,3 |  | 1,3 | 1,3 |
| 12 | Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Белоярского района (единиц) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 |
| 13 | Доля многоквартирных домов, отремонтированных в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, (%) | - | - | - | - | 5,1 | 11,4 | 14,6 | 14,6 |  | 14,6 | 14,6 |
| 14 | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории городского поселения Белоярский (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 15 | Доля населенных пунктов Белоярского района, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами (%) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
| 16 | Количество реализованных инициативных проектов, (единиц) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
| 17 | Обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 18 | Обеспечение оказания услуг по погребению согласно гарантированному перечню (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 19 | Доля населенных пунктов с централизованным электроснабжением, (%) | - | - | - | - | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 |  | 66,67 |
| 20 | Количество разработанных муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, (единиц) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  | 1 |
| 21 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (%) | - | - | - | - | - | 2,7 | 2,8 | 2,9 | - |  | 8,4 |
| 22 | Доля оплат коммунальных услуг органами местного самоуправления Белоярского района и находящимися в их ведении муниципальными учреждениями, а также лицами, финансовое обеспечение (возмещение) затрат которых по оплате коммунальных услуг осуществляется за счет средств бюджета Белоярского района (%) | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 23 | Доля расчетов за коммунальные ресурсы с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах от общего количества многоквартирных домов, подключенных (технологически присоединенных) к объектам коммунальной инфраструктуры (%) | - | - | - | - | - | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |  | ≥90 |
| 24 | Доля фактического значения индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Белоярскому району по итогам каждого года реализации региональной программы от значения индекса, утвержденного Правительством Российской Федерации на соответствующий год (%) | - | - | - | - | - | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |  | ≥80 |

- »;

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

- к постановлению администрации

- Белоярского района

- от 4 июля 2023 года № 434

- И З М Е Н Е Н И Я,

- вносимые в таблицу 4 муниципальной программы Белоярского района

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»:

« Таблица 4

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| Номер основного мероприятия | Наименование основных мероприятий муниципальной программы (связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (1-6) | УКС, УЖКХ | Всего: | 858 984,0 | 399 316,1 | 12 268,1 | 125 840,5 | 144 827,1 | 46 851,38 | 99 839,2 | 15 020,6 | 15 020,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 45 739,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 299,0 | 37 440,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 730 243,6 | 376 290,5 | 6 610,3 | 98 197,7 | 133 776,1 | 32 172,7 | 56 159,3 | 13 518,5 | 13 518,5 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 83 001,4 | 23 025,6 | 5 657,8 | 27 642,8 | 11 051,0 | 6 380,1 | 6 239,9 | 1 502,1 | 1 502,1 |
| 1.1.1. | Проектирование и строительство локальных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения муниципальных учреждений Белоярского района качественной водой | УКС | Всего: | 579 005,4 | 342 260,0 | 6 034,5 | 77 692,9 | 129 347,3 | 23 670,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 520 580,0 | 325 147,0 | 1 000,0 | 54 864,9 | 119 844,3 | 19 723,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 58 425,4 | 17 113,0 | 5 034,5 | 22 828,0 | 9 503,0 | 3 946,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 1.1.1.1. | - Обеспечение водоснабжением г.Белоярский | - УКС | - Всего: | - 342 260,0 | - 342 260,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - бюджет автономного округа | - 325 147,0 | - 325 147,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - бюджет Белоярского района | - 17 113,0 | - 17 113,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 1.1.1.2. | - Строительство канализационных очистных сооружений в с. Казым Белоярского района | - УКС | - Всего: | - 228 121,1 | - 0,0 | - 3 984,5 | - 75 501,3 | - 126 861,6 | - 21 773,7 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - бюджет автономного округа | - 195 433,0 | - 0,0 | - 1 000,0 | - 54 864,9 | - 119 844,3 | - 19 723,8 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - бюджет Белоярского района | - 32 688,1 | - 0,0 | - 2 984,5 | - 20 636,4 | - 7 017,3 | - 2 049,9 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 1.1.1.3. | - Строительство канализационных очистных сооружений в с.Полноват Белоярский район | - УКС | - Всего: | - 8 624,3 | - 0,0 | - 2 050,0 | - 2 191,6 | - 2 485,7 | - 1 897,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - бюджет автономного округа | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - бюджет Белоярского района | - 8 624,3 | - 0,0 | - 2 050,0 | - 2 191,6 | - 2 485,7 | - 1 897,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| 1.1.2. | Реализация мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов в г.Белоярский (5,6) | УЖКХ | Всего: | 126 917,1 | 57 056,1 | 6 233,6 | 48 147,6 | 15 479,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 114 018,4 | 51 143,5 | 5 610,3 | 43 332,8 | 13 931,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 12 898,7 | 5 912,6 | 623,3 | 4 814,8 | 1 548,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (21-24) | УКС | Всего: | 153 061,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 181,1 | 99 839,2 | 15 020,6 | 15020,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 45 739,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 299,0 | 37 440,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 95 645,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 448,9 | 56 159,3 | 13 518,5 | 13 518,5 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 11 677,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 433,2 | 6 239,9 | 1 502,1 | 1 502,1 |
| 1.2. | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района (в том числе администрирование) (7) | УЖКХ | бюджет автономного округа | 127,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,3 | 31,5 | 32,7 | 32,7 |
| 1.3. | Предоставление субсидий в целях возмещения части недополученных доходов в связи с реализацией электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения (8,9) | УЖКХ | Всего: | 345 314,2 | 31 420,0 | 37 839,4 | 43 144,1 | 48 070,1 | 43 962,8 | 45 732,2 | 47 572,8 | 47 572,8 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 311 714,9 | 28 434,8 | 34 637,6 | 38 894,2 | 43 582,0 | 39 519,9 | 41 111,6 | 42 767,4 | 42 767,4 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 33 599,3 | 2 985,2 | 3 201,8 | 4 249,9 | 4 488,1 | 4 442,9 | 4 620,6 | 4 805,4 | 4 805,4 |
| 1.4. | Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) (10) | ОМЗ | Всего: | 56 934,6 | 7 880,8 | 15 214,6 | 5 629,8 | 28 209,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 54 687,5 | 7 780,8 | 13 267,6 | 5 529,8 | 28 109,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 2 247,1 | 100,0 | 1 947,0 | 100,0 | 100,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Региональный проект "Чистая вода" (11) | УКС | Всего: | 848 268,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 611 805,3 | 236 463,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 796 411,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581 215,0 | 215 196,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 51 857,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 590,3 | 21 267,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Обеспечение водоснабжением г.Белоярский | УКС | Всего: | 848 268,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 611 805,3 | 236 463,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 796 411,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581 215,0 | 215 196,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 51 857,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 590,3 | 21 267,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | Всего: | 2 109 628,8 | 438 616,9 | 65 322,1 | 174 614,4 | 221 106,5 | 702 650,3 | 382 066,4 | 62 626,1 | 62 626,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 45 739,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 299,0 | 37 440,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 893 184,4 | 412 506,1 | 54 515,5 | 142 621,7 | 205 467,4 | 652 937,9 | 312 498,6 | 56 318,6 | 56 318,6 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 170 705,4 | 26 110,8 | 10 806,6 | 31 992,7 | 15 639,1 | 41 413,4 | 32 127,8 | 6 307,5 | 6 307,5 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (12) | УЖКХ, КМС | бюджет Белоярского района | 1 907,6 | 0,0 | 341,0 | 97,6 | 1 469,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | бюджет Белоярского района | 1 907,6 | 0,0 | 341,0 | 97,6 | 1 469,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов (13) | УЖКХ | бюджет Белоярского района | 2 753,3 | 2 752,7 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | бюджет Белоярского района | 2 753,3 | 2 752,7 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация благоустройства и озеленения территории городского поселения Белоярский (14,15,16) | УЖКХ, УКС, КМС | Всего: | 468 803,5 | 110 410,5 | 52 117,3 | 54 079,8 | 74 155,4 | 54 843,7 | 34 438,2 | 44 379,3 | 44 379,3 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3 431,0 | 2 500,0 | 0,0 | 931,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 465 372,5 | 107 910,5 | 52 117,3 | 53 148,8 | 74 155,4 | 54 843,7 | 34 438,2 | 44 379,3 | 44 379,3 |
| 4.1.1. | Озеленение | УЖКХ | бюджет Белоярского района | 38 027,6 | 3 577,1 | 3 775,8 | 5 355,2 | 5 063,9 | 5 063,9 | 5 063,9 | 5 063,9 | 5 063,9 |
| 4.1.2. | Прочие мероприятия по благоустройству | УЖКХ, УКС | бюджет Белоярского района | 167 084,0 | 16 055,1 | 25 303,1 | 18 356,3 | 23 908,1 | 22 365,2 | 20 365,4 | 20 365,4 | 20 365,4 |
| 4.1.3. | Благоустройство капитального характера | УКС | бюджет Белоярского района | 257 439,9 | 88 253,0 | 23 038,4 | 28 578,1 | 45 183,4 | 25 478,1 | 9 008,9 | 18 950,0 | 18 950,0 |
| 4.1.4. | Содействие развитию исторических и иных местных традиций | КМС | Всего: | 2 525,3 | 2 525,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 25,3 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.5. | Реализация инициативных проектов | УКС | Всего: | 3 726,7 | 0,0 | 0,0 | 1 790,2 | 0,0 | 1 936,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 931,0 | 0,0 | 0,0 | 931,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 2 795,7 | 0,0 | 0,0 | 859,2 | 0,0 | 1 936,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Техническая эксплуатация, содержание, ремонт и организация энергоснабжения сети уличного освещения на территории городского поселения Белоярский (17) | УЖКХ | бюджет Белоярского района | 109 574,2 | 12 924,3 | 14 602,1 | 13 924,6 | 12 130,3 | 14 212,2 | 13 926,9 | 13 926,9 | 13 926,9 |
| 4.3. | Содержание и благоустройство межпоселенческих мест захоронений на территории Белоярского района (18) | УЖКХ | бюджет Белоярского района | 17 875,4 | 3 564,3 | 2 045,5 | 2 267,8 | 1 966,2 | 2 007,9 | 2 007,9 | 2 007,9 | 2 007,9 |
| 4.3.1. | Предоставление субсидий в целях возмещения специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших | УЖКХ | бюджет Белоярского района | 17 875,4 | 3 564,3 | 2 045,5 | 2 267,8 | 1 966,2 | 2 007,9 | 2 007,9 | 2 007,9 | 2 007,9 |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | Всего: | 596 253,1 | 126 899,1 | 68 764,9 | 70 272,2 | 88 251,9 | 71 063,8 | 50 373,0 | 60 314,1 | 60 314,1 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3 431,0 | 2 500,0 | 0,0 | 931,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 592 822,1 | 124 399,1 | 68 764,9 | 69 341,2 | 88 251,9 | 71 063,8 | 50 373,0 | 60 314,1 | 60 314,1 |
| Итого по муниципальной программе |  |  | Всего: | 2 710 542,8 | 568 268,7 | 134 428,0 | 244 984,3 | 310 827,5 | 773 714,2 | 432 439,5 | 122 940,3 | 122 940,3 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 45 739,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 299,0 | 37 440,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 896 615,4 | 415 006,1 | 54 515,5 | 143 552,7 | 205 467,4 | 652 937,9 | 312 498,6 | 56 318,6 | 56 318,6 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 768 188,4 | 153 262,6 | 79 912,5 | 101 431,6 | 105 360,1 | 112 477,3 | 82 500,9 | 66 621,7 | 66 621,7 |

»;

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3

- к постановлению администрации

- Белоярского района

- от 4 июля 2023 года № 434

- И З М Е Н Е Н И Я,

- вносимые в таблицу 5 муниципальной программы Белоярского района

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»:

«Таблица 5

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления

|  | Наименование портфеля проектов | Наименование проекта или мероприятия | Номер мероприятия | Номер целевого показателя | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | «Жилье и городская среда» | Региональный проект «Чистая вода» | 1.5 | 11 | 2019-2024 | всего | 848 268,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 611 805,3 | 236 463,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 796 411,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581 215,0 | 215 196,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Белоярского района | 51 857,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 590,3 | 21 267,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

»;

- ПРИЛОЖЕНИЕ 4

- к постановлению администрации

- Белоярского района

от 4 июля 2023 года № 434

«Таблица 8

Характеристика объектов Региональной программы *

| N п/п | Муниципальное образование |  |  | Наименование мероприятия | Наименование объекта, в отношении которого реализуется мероприятие |  | Вид объекта подлежащего модернизации | Вид работ по объекту |  | Форма собственности | Мощность, производительность, протяженность объекта |  |  |  | Предельная (плановая) стоимость строительства (капитального ремонта) |  |  | Участник, реализующий мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единица измерения |  | значение |  | всего, тыс. руб. |  | в т.ч. средства финансовой поддержки, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| ИТОГО по Белоярскому муниципальному району по направлению «водоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | 47992,10 |  | 17997,00 | X |
| 1 | Белоярский муниципальный район |  |  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский | Сети водоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский |  | линейный объект | капитальный ремонт |  | муниципальная | км |  | 3,80 |  | 885,40 |  | 332,00 | муниципальное образование |
| 2 | Белоярский муниципальный район |  |  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения микрорайона 7 г. Белоярский | Сети водоснабжения включая микрорайон 7 г. Белоярский |  | линейный объект | капитальный ремонт |  | муниципальная | км |  | 0,38 |  | 10178,70 |  | 3817,00 | муниципальное образование |
| 3 | Белоярский муниципальный район |  |  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский | Сети водоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский |  | линейный объект | капитальный ремонт |  | муниципальная | км |  | 3,80 |  | 26928,00 |  | 10098,00 | муниципальное образование |
| 4 | Белоярский муниципальный район |  |  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения микрорайона Южный г. Белоярский | Сети водоснабжения микрорайона Южный г. Белоярский |  | линейный объект | капитальный ремонт |  | муниципальная | км |  | 1,15 |  | 10000,00 |  | 3750,00 | муниципальное образование |
| ИТОГО по Белоярскому муниципальному району по направлению «теплоснабжение»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | 73978,80 | 27742,00 | x |
| 1 |  | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский |  |  | Сети теплоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная |  |  | км |  | 4,29 |  | 885,40 | 332,00 | муниципальное образование |
| 2 |  | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения микрорайона 7 г. Белоярский |  |  | Сети теплоснабжения включая микрорайон 7 г. Белоярский | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная |  |  | км |  | 0,38 |  | 10181,40 | 3818,00 | муниципальное образование |
| 3 |  | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский |  |  | Сети теплоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная |  |  | км |  | 4,29 |  | 32912,00 | 12342,00 | муниципальное образование |
| 4 |  | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения микрорайона Южный г. Белоярский |  |  | Сети теплоснабжения микрорайона Южный г. Белоярский | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная |  |  | км |  | 2,44 |  | 30000,00 | 11250,00 | муниципальное образование |

- * общая характеристика объектов коммунальной инфраструктуры Белоярского района, модернизация которых планируется в ходе реализации Региональной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы»,  утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.01.2023 № 27-п «О региональной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы»;

- ПРИЛОЖЕНИЕ 5

- к постановлению администрации

- Белоярского района

от 4 июля 2023 года № 434

- «Таблица 9

План реализации Региональной программы *

| N п/п | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Дата заключения контракта на выполнение проектных работ | Дата заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнение проектных и строительно-монтажных работ | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Дата заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ, работ по капитальному ремонту | Дата завершения работ | Дата ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский | не требуется | не требуется | июнь 2023 | июнь 2023 | сентябрь 2024 | не требуется |
| 2 | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский | не требуется | не требуется | июнь 2023 | июнь 2023 | сентябрь 2024 | не требуется |
| 3 | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения микрорайона 7 г. Белоярский | не требуется | не требуется | июнь 2023 | июнь 2023 | сентябрь 2023 | не требуется |
| 4 | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей водоснабжения микрорайона 7 г. Белоярский | не требуется | не требуется | июнь 2023 | июнь 2023 | сентябрь 2023 | не требуется |
| 5 | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения микрорайона Южный г. Белоярский | не требуется | не требуется | июнь 2023 | июнь 2024 | сентябрь 2024 | не требуется |
| 6 | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей водоснабжения микрорайона Южный г. Белоярский | не требуется | не требуется | июнь 2023 | июнь 2024 | сентябрь 2024 | не требуется |

- *- план реализации мероприятий на территории Белоярского района, предусмотренных Региональной программой  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы»,  утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.01.2023 № 27-п «О региональной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы».