- БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

- ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2019 года                                                                                                      № 1131

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации

Белоярского района от 31 октября 2018 года № 1055

На основании постановления администрации Белоярского района от 3 сентября 2018 года № 776 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Белоярского района»                      п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение «Муниципальная программа Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2019 – 2024 годы» (далее – Программа) к постановлению администрации Белоярского района от 31 октября 2018 года № 1055      «Об утверждении муниципальной программы Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2019 – 2024 годы»  следующие изменения:

1) паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2)  таблицу 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями» Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) таблицу 4 «Целевые показатели муниципальной программы» Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) таблицу 5 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, объемы и источники их финансирования» Программы изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) таблицу 5.1 «Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации» Программы исключить;

6) таблицу 9 «Мероприятия  по обеспечению текущего содержания объектов благоустройства на территории городского поселения Белоярский» Программы изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Белоярского района Ойнеца А.В.

Глава Белоярского района                                                                                      С.П.Маненков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации Белоярского района

от 30 декабря 2019 года № 1131

И З М Е Н Е Н И Я,

- вносимые в паспорт муниципальной программы Белоярского района

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2019 - 2024 годы»

- «Паспорт

муниципальной программы Белоярского района

(далее - муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2019 - 2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района (далее – УЖКХ) |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление капитального строительства администрации Белоярского района (далее - УКС); отдел муниципального заказа администрации Белоярского района (далее – ОМЗ); Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района (далее – КМС) |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. 2. Улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Белоярского района, повышение энергетической эффективности на территории Белоярского района. 3. Создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей городского поселения Белоярский |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов. 3. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности. 4. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов. 5. Содержание объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности на территории городского поселения Белоярский. 6. Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района»; Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»; Подпрограмма 4 «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» |
| Портфели проектов (проекты), направленные на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | Отсутствует |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, процент; 2. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, процент; 3. Привлечение частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Белоярского района, контракт; 4. Объем реализации сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района, кг; 5. Объем реализации электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения, тыс. кВт/ч; 6. Обеспечение компенсацией транспортных расходов, предусмотренной в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) от потребности, процент; 7. Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Белоярского района, ед.; 8. Доля отремонтированных многоквартирных домов в г. Белоярский от общего количества МКД, требующих капитального ремонта, процент; 9. Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории городского поселения Белоярский, процент; 10. Обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения, процент; 11. Количество обслуживаемых мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения, единиц; 12. Обеспечение оказания услуг по погребению согласно гарантированному перечню, процент; 13. Доля населенных пунктов Белоярского района, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, процент |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2024 годы составляет 1 616 352,8 тыс. рублей, в том числе: 1) за счет средств бюджета Белоярского района – 518 099,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 161 043,4 тыс. рублей; 2020 год – 110 092,5 тыс. рублей; 2021 год – 47 080,5 тыс. рублей; 2022 год – 105 722,5 тыс. рублей; 2023 год – 47 080,5 тыс. рублей; 2024 год – 47 080,5 тыс. рублей; 2) за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде межбюджетных трансфертов (далее – бюджет автономного округа) - 1 098 252,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 407 225,3 тыс. рублей; 2020 год – 244 398,6 тыс. рублей; 2021 год – 239 623,3 тыс. рублей; 2022 год – 69 001,9 тыс. рублей; 2023 год – 69 001,9 тыс. рублей; 2024 год – 69 001,9 тыс. рублей |

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации Белоярского района

от 30 декабря 2019 года № 1131

И З М Е Н Е Н И Я,

- вносимые в таблицу 3 муниципальной программы Белоярского района

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2019 – 2024 годы»

- «Таблица 3

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Расчет значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель 1 «Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов» |  |  |  |
| Задача 2 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района» |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям Привлечение частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Белоярского района | Показатель рассчитывается как отношение показателя числа исследованных проб по санитарно-химическим показателям не соответствующих гигиеническим нормативам, и показателя общего числа отобранных проб в водопроводах. Источник информации: организация, осуществляющая водоснабжение. Показатель рассчитывается как отношение показателя числа исследованных проб по микробиологическим показателям не соответствующих гигиеническим нормативам, и показателя общего числа отобранных проб в водопроводах. Источник информации: организация, осуществляющая водоснабжение. Фактическое значение заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения, водоотведения. Источник информации: органы местного самоуправления Белоярского района |
| 1.1.1 | Проектирование и строительство локальных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения муниципальных учреждений Белоярского района качественной водой |  |  |
| 1.1.1.1 | Обеспечение водоснабжением г.Белоярский |  |  |
| 1.1.1.2 | Строительство канализационных очистных сооружений в с.Казым Белоярского района |  |  |
| 1.1.1.3 | Водоочистные сооружения в п.Сорум |  |  |
| 1.1.2 | Реализация мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов в г.Белоярский |  |  |
| 1.2 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района | Объем реализации сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района | Показатель определяется на основании отчетных данных за предыдущий период с учетом планируемых объемов финансирования на реализацию мероприятий, в том числе администрирование |
| 1.3 | Предоставление субсидий в целях возмещения части недополученных доходов в связи с реализацией электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения | Объем реализации электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения | Показатель определяется на основании отчетных данных за предыдущий период с учетом планируемых объемов финансирования на реализацию мероприятий |
| 1.4 | Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) | Обеспечение компенсацией транспортных расходов, предусмотренной в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) от потребности | Показатель рассчитывается по формуле: Добесп =Кобесп / Кд х 100%, где: Кобесп - количество обеспеченности (тыс.руб.); Кд - количество необходимой обеспеченности (тыс.руб.). |
| Цель 2. «Улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Белоярского района, повышение энергетической эффективности» |  |  |  |
| Задача 3 «Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»* |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Белоярского района | Фактическое значение заключенных энергосервисных договоров (контрактов) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Белоярского района за отчетный период, на основании информации, предоставленной органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Белоярского района |
| Задача 4. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  |
| 3.1 | Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов | Доля отремонтированных многоквартирных домов в г. Белоярский от общего количества МКД, требующих капитального ремонта | Показатель рассчитывается по формуле: Дотд = Котд / Кд x 100%, где: Котд - количество отремонтированных МКД; Кд - количество МКД, требующих капитального ремонта |
| Цель 3. «Создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей городского поселения Белоярский» |  |  |  |
| Задача 5. «Содержание объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности на территории городского поселения Белоярский» |  |  |  |
| Задача 6. «Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский» |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский»** |  |  |  |
| 4.1 | Организация благоустройства и озеленения территории городского поселения Белоярский | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории г.п. Белоярский Доля населенных пунктов Белоярского района, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами | Показатель рассчитывается по формуле: Добесп = Кобесп / Кд х 100%, где: Кобесп-количество обеспеченности (м2, кВт, ед., тыс.руб.); Кд - количество необходимой обеспеченности (м2, кВт, ед., тыс.руб.). Показатель рассчитывается по формуле: П4 = КНПфк / КНПпл x 100, где: КНПфк - количество населенных пунктов, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами; КНПпл - количество населенных пунктов Белоярского района, в которых запланировано проведение мероприятий в связи с наступившими юбилейными датами. К мероприятиям в связи с наступившими юбилейными датами относят проекты инициативного бюджетирования, по изготовлению и установке объектов монументально-декоративного искусства: памятников, монументов, памятных знаков, мемориальных досок, стел, скульптурных композиций; по обустройству и (или) оборудованию парков, скверов, площадей. |
| 4.1.1 | Озеленение |  |  |
| 4.1.2 | Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |
| 4.1.3 | Благоустройство капитального характера |  |  |
| 4.1.4. | Содействие развитию исторических и иных местных традиций |  |  |
| 4.2 | Техническая эксплуатация, содержание, ремонт и организация энергоснабжения сети уличного освещения на территории городского поселения Белоярский | Обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения | Показатель рассчитывается по формуле: Добесп = Кобесп / Кд х 100%, где: Кобесп-количество обеспеченности (м2, кВт, ед., тыс.руб.); Кд - количество необходимой обеспеченности (м2, кВт, ед., тыс.руб.). |
| 4.3 | Содержание и благоустройство межпоселенческих мест захоронений на территории Белоярского района | Количество обслуживаемых мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения Обеспечение оказания услуг по погребению согласно гарантированному перечню | Количество обслуживаемых мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения, расположенных на территории городского поселения Белоярский. Показатель рассчитывается по формуле: Добесп = Кобесп / Кд х 100%, где: Кобесп-количество обеспеченности (ед., тыс.руб.); Кд - количество необходимой обеспеченности (ед., тыс.руб.). |

* Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Белоярского района, достижение которых обеспечивается в результате координации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, представлены в соответствии с таблицей 8. Финансовое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Белоярского района представлено в соответствии с таблицей 10.

** Достижение результата мероприятия по обеспечению текущего содержания объектов благоустройства на территории городского поселения Белоярский подпрограммы 4 «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» возможно при проведении мероприятий в соответствии с таблицей 9.».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации Белоярского района

от 30 декабря 2019 года № 1131

И З М Е Н Е Н И Я,

- вносимые в таблицу 4 муниципальной программы Белоярского района

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2019 – 2024 годы»

«Таблица 4

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, (%) | 34,0 | 33,0 | 31,0 | 32,0 | 31,0 | 30,0 | 29,0 | 29,0 |
| 2 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, (%) | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 3 | Привлечение частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Белоярского района, (контракт) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Объем реализации сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района, (кг) | 968 | 0 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 |
| 5 | Объем реализации электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения, (тыс. кВт/ч) | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 |
| 6 | Обеспечение компенсацией транспортных расходов, предусмотренной в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) от потребности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Белоярского района (ед.) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Доля отремонтированных многоквартирных домов в г. Белоярский от общего количества МКД, требующих капитального ремонта, (%) | 6,1 | 8,9 | 11,6 | 14,3 | 17,1 | 19,8 | 22,6 | 22,6 |
| 9 | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории городского поселения Белоярский, (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения, (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Количество обслуживаемых мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения, (единиц) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Обеспечение оказания услуг по погребению согласно гарантированному перечню, (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Доля населенных пунктов Белоярского района, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, (%) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению администрации Белоярского района

от 30 декабря 2019 года № 1131

И З М Е Н Е Н И Я,

- вносимые в таблицу 5 муниципальной программы Белоярского района

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2019 – 2024 годы»

«Таблица 5

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, объемы и источники их финансирования

| Номер основного мероприятия | Наименование основных мероприятий муниципальной программы (связь с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (1,2,3) | УКС | Всего: | 1 025 675,3 | 399 316,1 | 286 699,4 | 212 881,0 | 42 259,6 | 42 259,6 | 42 259,6 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 913 959,9 | 376 290,5 | 214 913,6 | 208 655,0 | 38 033,6 | 38 033,6 | 38 033,6 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 111 715,4 | 23 025,6 | 71 785,8 | 4 226,0 | 4 226,0 | 4 226,0 | 4 226,0 |
| 1.1.1. | Проектирование и строительство локальных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения муниципальных учреждений Белоярского района качественной водой | УКС | Всего: | 756 447,9 | 342 260,0 | 243 566,5 | 170 621,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 671 862,4 | 325 147,0 | 176 094,0 | 170 621,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 84 585,5 | 17 113,0 | 67 472,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 1.1.1.1. | - Обеспечение водоснабжением г.Белоярский | - УКС | - Всего: | - 698 635,7 | - 342 260,0 | - 185 754,3 | - 170 621,4 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - бюджет автономного округа | - 671 862,4 | - 325 147,0 | - 176 094,0 | - 170 621,4 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - бюджет Белоярского района | - 26 773,3 | - 17 113,0 | - 9 660,3 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 1.1.1.2. | - Строительство канализационных очистных сооружений в с. Казым Белоярского района | - УКС | - бюджет Белоярского района | - 57 812,2 | - 0,0 | - 57 812,2 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| 1.1.2. | Реализация мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов в г.Белоярский | УЖКХ | Всего: | 269 227,4 | 57 056,1 | 43 132,9 | 42 259,6 | 42 259,6 | 42 259,6 | 42 259,6 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 242 097,5 | 51 143,5 | 38 819,6 | 38 033,6 | 38 033,6 | 38 033,6 | 38 033,6 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 27 129,9 | 5 912,6 | 4 313,3 | 4 226,0 | 4 226,0 | 4 226,0 | 4 226,0 |
| 1.2. | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района (в том числе администрирование) (4) | УЖКХ | бюджет автономного округа | 700,0 | 0,0 | 136,8 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 140,8 |
| 1.3. | Предоставление субсидий в целях возмещения части недополученных доходов в связи с реализацией электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения (5) | УЖКХ | Всего: | 204 107,0 | 31 420,0 | 33 193,8 | 34 873,3 | 34 873,3 | 34 873,3 | 34 873,3 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 181 093,0 | 28 434,8 | 29 348,2 | 30 827,5 | 30 827,5 | 30 827,5 | 30 827,5 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 23 014,0 | 2 985,2 | 3 845,6 | 4 045,8 | 4 045,8 | 4 045,8 | 4 045,8 |
| 1.4. | Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) (6) | ОМЗ | бюджет Белоярского района | 600,0 | 7 880,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | Всего: | 1 238 863,1 | 438 616,9 | 320 130,0 | 247 995,1 | 77 373,7 | 77 373,7 | 77 373,7 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 095 752,9 | 404 725,3 | 244 398,6 | 239 623,3 | 69 001,9 | 69 001,9 | 69 001,9 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 143 110,2 | 33 891,6 | 75 731,4 | 8 371,8 | 8 371,8 | 8 371,8 | 8 371,8 |
| Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов (8) | УЖКХ | бюджет Белоярского района | 2 753,2 | 2 752,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | бюджет Белоярского района | 2 753,2 | 2 752,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация благоустройства и озеленения территории городского поселения Белоярский (11,13,14) | УЖКХ, УКС, КМС | Всего: | 277 037,5 | 110 410,5 | 20 993,8 | 21 747,8 | 80 389,8 | 21 747,8 | 21 747,8 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 274 537,5 | 107 910,5 | 20 993,8 | 21 747,8 | 80 389,8 | 21 747,8 | 21 747,8 |
| 4.1.1. | Озеленение | УЖКХ | бюджет Белоярского района | 23 838,6 | 3 577,1 | 3 926,7 | 4 083,7 | 4 083,7 | 4 083,7 | 4 083,7 |
| 4.1.2. | Прочие мероприятия по благоустройству | УЖКХ | бюджет Белоярского района | 88 642,4 | 16 055,1 | 17 067,1 | 2 527,9 | 17 664,1 | 17 664,1 | 17 664,1 |
| 4.1.3. | Благоустройство капитального характера | УКС | бюджет Белоярского района | 161 409,0 | 88 253,0 | 0,0 | 15 136,2 | 58 642,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4. | Содействие развитию исторических и иных местных традиций | КМС | Всего: | 2 525,3 | 2 525,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 25,3 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Техническая эксплуатация, содержание, ремонт и организация энергоснабжения сети уличного освещения на территории городского поселения Белоярский (12) | УЖКХ | бюджет Белоярского района | 80 093,1 | 12 924,3 | 13 017,2 | 13 537,9 | 13 537,9 | 13 537,9 | 13 537,9 |
| 4.3. | Содержание и благоустройство межпоселенческих мест захоронений на территории Белоярского района (15,16) | УЖКХ | бюджет Белоярского района | 17 605,9 | 3 564,3 | 350,0 | 3 422,9 | 3 422,9 | 3 422,9 | 3 422,9 |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | Всего: | 374 736,5 | 126 899,1 | 34 361,0 | 38 708,6 | 97 350,6 | 38 708,6 | 38 708,6 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 372 236,5 | 124 399,1 | 34 361,0 | 38 708,6 | 97 350,6 | 38 708,6 | 38 708,6 |
| Итого по муниципальной программе |  |  | Всего: | 1 616 352,8 | 568 268,7 | 354 491,1 | 286 703,8 | 174 724,4 | 116 082,4 | 116 082,4 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 098 252,9 | 407 225,3 | 244 398,6 | 239 623,3 | 69 001,9 | 69 001,9 | 69 001,9 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 518 099,9 | 161 043,4 | 110 092,5 | 47 080,5 | 105 722,5 | 47 080,5 | 47 080,5 |

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к постановлению администрации Белоярского района

от 30 декабря 2019 года № 1131

И З М Е Н Е Н И Я,

- вносимые в таблицу 9 муниципальной программы Белоярского района

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2019 – 2024 годы»

«Таблица 9

Мероприятия  по обеспечению текущего содержания объектов благоустройства

на территории городского поселения Белоярский

| Наименование мероприятий | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обслуживание тротуаров и площадей не менее, м2 | 100 000 | 103 500 | 103 500 | 103 500 | 103 500 | 103 500 |
| обслуживание детских игровых площадок, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| строительство снежных городков, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| обслуживание газонов не менее, м2 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| посадка и содержание цветов не менее, м2 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| обслуживание опор освещения и светильников не менее, ед. | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения не менее, тыс. кВт | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| обслуживание световой иллюминации, ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| обслуживание мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

».