Извещение
о начале выполнения
комплексных кадастровых работ

| 1. В период с | « | 16 | » | июня |  | 2025 | г. по « | 10 | » | декабря |  | 2025 | г. в отношении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

объектов недвижимости, расположенных на территории:  Тюменская область, ХМАО-Югра,

Белоярский район, город Белоярский, кадастровый квартал 86:06:0020115	,

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии
с  Муниципальным контрактом от 16 июня 2025 года № 11	,

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика:  Комитетом муниципальной собственности администрации 					    Белоярского района

почтовый адрес:  628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Центральная 11

| адрес электронной почты: | KMS@admbel.ru | номер контактного телефона: | 2-18-35 |
| --- | --- | --- | --- |

со стороны исполнителя :

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «ГеоКадастр43» (ООО «ГеоКадастр43»)	;

(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:    Мишарин Михаил Александрович	;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: СРО АКИ «Поволжье» 	;

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  0932	;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  22.07.2016	;

почтовый адрес:  610002, Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, д.131, оф.9	;

адрес электронной почты:  info@geokad43.ru	;

номер контактного телефона:  +79539448800	.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

| № п/п | Вид работ, место выполнения комплексных кадастровых работ | Время выполнения комплексных кадастровых работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы: получение или сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходных данные | 16.06.2025-21.08.2025 |
| 2 | Уведомление правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 ФЗ от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» объектами комплексных кадастровых работ, о начале выполнения таких работ. | 16.06.2025-21.08.2025 |
| 3 | Предоставление в орган регистрации прав заявления об учете адресов правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 ФЗ от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» объектами ККР, и заявления о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, расположенных в границах территории выполнения ККР, в соответствии с предоставленными правообладателями этих объектов и заверенными в установленном ФЗ от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» порядке копиями документов, устанавливающих или подтверждающих права на эти объекты недвижимости, которые в соответствии с частью 4 статьи 69 ФЗ от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в ЕГРН. | 16.06.2025-21.08.2025 |
| 4 | Подготовка проекта карты-плана территории. | 16.06.2025-21.08.2025 |
| 5 | Предоставление проекта карты-плана территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, Заказчику. | 21.08.2025 |
| 6 | Участие в установленном ФЗ от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке в работе согласительной комиссии. | С 21.08.2025 |
| 7 | Оформление проекта карты-плана территории в окончательной редакции. | 08.10.2025 |
| 8 | Подача в орган кадастрового учета | 11.10.2025 |