БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

- ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 декабря 2024 года                                                                                                            № 842

Об утверждении муниципальной программы Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»

(в редакции постановлений администрации Белоярского района от 7 мая 2025 года №286, от 22 мая 2025 года №331, от 5 июня 2025 года №365, 01 декабря 2025 года №796)

На основании постановления администрации Белоярского района от 3 сентября 2018 года № 776 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Белоярского района», распоряжением администрации Белоярского района от 15 августа 2018 года № 245-р «О Перечне муниципальных программ Белоярского района»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Белоярского района Ойнеца А.В.

Глава Белоярского района                                                                                        С.П.Маненков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Белоярского района

от 5 декабря 2024 года № 842

Муниципальная программа Белоярского района

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»

(далее также – муниципальная программа)

### ПАСПОРТ

муниципальной программы Белоярского района

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы Белоярского района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района (далее – УЖКХ) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» |
|  | Цель 2 «Улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Белоярского района, повышение энергетической эффективности на территории Белоярского района» |
|  | Цель 3 «Создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей городского поселения Белоярский» |
|  | Цель 4 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Белоярского района» |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. «Создание объектов капитального строительства и проведение капитального ремонта объектов»; 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»; 3. «Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности»; 4. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»; 5. «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2 518 033,6 тыс.рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни. 1.1. показатель «реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг»; 1.2. показатель «строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки». 2. Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности: 2.1 показатель «увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов». 3. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство»; 4. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»; 5. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие гражданского общества» |

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1 «Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» Цель 3 «Создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей городского поселения Белоярский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунального комплекса | ед. | 0 | 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» | Управление капитального строительства администрации Белоярского района (далее – УКС) | строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки |
| 2 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которого произведен капитальный ремонт | ед. | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» | УКС | - |
| 3 | Протяженность ветхих инженерных сетей газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, прошедших капитальный ремонт (замену) | км | 0 | 2023 | 17,515 | 16,3 | 15,5 | 14,4 | 13,6 | 13,3 | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» | УКС | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг |
| 4 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 0 | 2023 | 16,22 | 15,10 | 14,35 | 13,34 | 12,59 | 12,32 | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» | УКС | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг |
| 5 | Количество инициативных проектов, реализованных с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | ед. | 1 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023г. №546-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие гражданского общества» | УКС | увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов |
| Цель 2 «Улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Белоярского района, повышение энергетической эффективности на территории Белоярского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения г.Белоярский | % | 75 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Приказ Минэкономразвития России от 21.11.2022 № 636 «Об утверждении методических рекомендаций по оценке эффективности реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на региональном уровне» | УЖКХ | - |
| 7 | Количество многоквартирных домов, отремонтированных в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | ед. | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2013 № 568-п «О Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | УЖКХ | - |
| Цель 4 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Белоярского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество реализованных мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | ед. | 336 | 2023 | 130 | 104 | 99 | 94 | 89 | 79 | Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.12.2019 №89-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | УЖКХ | - |

3. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Направление (подпрограмма) «Создание объектов капитального строительства и проведение капитального ремонта объектов» |  |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УКС | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |  |
| 1.1.1 | Создание условий для повышения эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг | Реализация проектов по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Белоярского района с привлечением средств федерального бюджета Российской Федерации в рамках региональной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы» Реализация мероприятий по строительству (реконструкции) объекта «Обеспечение водоснабжением г.Белоярский» | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунального комплекса |  |  |
| 1.2 | Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УКС | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |  |
| 1.2.1 | Создание коммунальных объектов | Реализация мероприятий по проектированию и строительству объекта «Канализационные очистные сооружения в с.Полноват Белоярского района» | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунального комплекса |  |  |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УКС | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |  |
| 1.3.1 | Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг | Реализация мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. Реализация мероприятий по капитальному ремонту центральной городской котельной в г.Белоярский. | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которого произведен капитальный ремонт |  |  |
| 2 | Направление (подпрограмма) «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов в г.Белоярский» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УКС | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |  |
| 2.1.1 | Создание условий для повышения эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг | Замена ветхих инженерных сетей посредством капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, в г.Белоярский | Протяженность ветхих инженерных сетей газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, прошедших капитальный ремонт (замену) |  |  |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие в обеспечении равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УЖКХ | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |  |
| 2.2.1 | Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы; Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению, и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально ориентированным тарифам | - |  |  |
| 2.2.2 | Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим основной регулируемый вид деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | Предоставление субсидии из бюджета Белоярского района бюджетам поселений на возмещение ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг | - |  |  |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий «Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой северного завоза продукции (товаров)» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел муниципального заказа администрации Белоярского района | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |  |
| 2.3.1 | Создание условий для стабильного функционирования организаций социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики и обеспечения жизнедеятельности населения | Предоставление субсидии в целях компенсации транспортных расходов в рамках северного завоза продукции (товаров) на территорию Белоярского района, необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения и стабильного функционирования организаций социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики | - |  |  |
| 3 | Направление (подпрограмма) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УЖКХ | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |  |
| 3.1.1 | Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности | Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе реализация мероприятий по замене ламп уличного освещения в рамках плана мероприятий по модернизации и переводу на светодиодное освещение систем уличного освещения г.Белоярский. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальным унитарным предприятием. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения г.Белоярский |  |  |
| 4 | Направление (подпрограмма) «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  |  |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УЖКХ | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |  |
| 4.1.1 | Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов | Содействие в реализации на территории Белоярского района региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Предоставление субсидии Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов на долевое финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Белоярского района | Количество многоквартирных домов, отремонтированных в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |
| 5 | Направление (подпрограмма) «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» |  |  |  |  |
| 5.1 | Региональный проект «Развитие экосистемы поддержки гражданских инициатив» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УКС | Срок реализации: 2025 |  |  |  |
| 5.1.1 | Обеспечение реализации инициативных проектов | Реализация инициативных проектов граждан в сфере благоустройства г.п.Белоярский, получивших поддержку по итогам регионального конкурса инициативных проектов |  | Количество инициативных проектов, реализованных с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| 5.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: УЖКХ, УКС | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |  |
| 5.2.1 | Повышение уровня благоустройства и содержание объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности на территории городского поселения Белоярский и повышение уровня благоустройства | Организация благоустройства и озеленения территории г.п. Белоярский. Создание объектов благоустройства на территории г.п. Белоярский, в том числе создание площадки для складирования снега г.Белоярский. Техническая эксплуатация, содержание, ремонт и организация энергоснабжения сети уличного освещения на территории г.п. Белоярский. | - |  |  |
| 5.3 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и благоустройство межпоселенческих мест захоронений на территории Белоярского района» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УЖКХ | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |  |
| 5.3.1 | Содержание и благоустройство межпоселенческих мест захоронений | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению, не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней; строительство, реконструкция (расширение) мест погребения | - |  |  |
| 6.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УЖКХ | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |  |
| 6.1.1 | Обеспечение безопасности населения при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Белоярского района | Количество реализованных мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» (всего), в том числе: | 665 869,0 | 386 881,4 | 392 543,8 | 357 579,8 | 357 579,8 | 357 579,8 | 2 518 033,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 7 303,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 303,4 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 529 999,8 | 302 024,1 | 300 396,1 | 277 978,7 | 277 978,7 | 277 978,7 | 1 966 356,1 |
|  | бюджет Белоярского района | 135 869,2 | 84 857,3 | 84 844,3 | 79 601,1 | 79 601,1 | 79 601,1 | 544 374,1 |
|  | Объем налоговых расходов Белоярского района (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 252 991,9 | 0,0 | 33 023,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 286 015,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 7 303,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 303,4 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 240 334,5 | 0,0 | 22 417,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262 751,9 |
|  | бюджет Белоярского района | 12 657,4 | 0,0 | 3 302,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 959,8 |
| 1.1. | результат «Обеспечение водоснабжением г.Белоярский» | 252 991,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 252 991,9 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 240 334,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240 334,5 |
|  | бюджет Белоярского района | 12 657,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 657,4 |
| 1.2. | результат «Реализация проектов по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» | 0,0 | 0,0 | 33 023,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 023,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 7 303,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 303,4 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 0,0 | 22 417,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 417,4 |
|  | бюджет Белоярского района | 0,0 | 0,0 | 3 302,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 302,4 |
| 2 | Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» (всего), в том числе: | 0,0 | 24 152,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 152,0 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 23 910,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 910,4 |
|  | бюджет Белоярского района | 0,0 | 241,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,6 |
| 2.1. | результат «Канализационные очистные сооружения в с.Полноват Белоярского района» | 0,0 | 24 152,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 152,0 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 23 910,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 910,4 |
|  | бюджет Белоярского района | 0,0 | 241,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,6 |
| 3 | Региональный проект «Развитие экосистемы поддержки гражданских инициатив» (всего), в том числе: | 1 499,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 499,2 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 1 049,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 049,4 |
|  | бюджет Белоярского района | 449,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449,8 |
| 3.1. | результат «Реализация инициативных проектов «Благоустройство городского пляжа в г. Белоярский на озере Нешинелор» | 1 499,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 499,2 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 1 049,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 049,4 |
|  | бюджет Белоярского района | 449,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449,8 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 6 544,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 544,5 |
|  | бюджет Белоярского района | 6 544,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 544,5 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов в г.Белоярский» (всего), в том числе: | 242 859,1 | 235 009,0 | 225 300,6 | 225 300,6 | 225 300,6 | 225 300,6 | 1 379 070,5 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 213 745,7 | 208 494,3 | 202 770,5 | 202 770,5 | 202 770,5 | 202 770,5 | 1 233 322,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 29 113,4 | 26 514,7 | 22 530,1 | 22 530,1 | 22 530,1 | 22 530,1 | 145 748,5 |
| 5.1. | результат «Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов в г.Белоярский» | 242 859,1 | 235 009,0 | 225 300,6 | 225 300,6 | 225 300,6 | 225 300,6 | 1 379 070,5 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 213 745,7 | 208 494,3 | 202 770,5 | 202 770,5 | 202 770,5 | 202 770,5 | 1 233 322,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 29 113,4 | 26 514,7 | 22 530,1 | 22 530,1 | 22 530,1 | 22 530,1 | 145 748,5 |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие в обеспечении равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» (всего), в том числе: | 74 518,3 | 74 426,1 | 81 287,1 | 81 287,1 | 81 287,1 | 81 287,1 | 474 092,8 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 68 285,1 | 69 015,5 | 74 604,3 | 74 604,3 | 74 604,3 | 74 604,3 | 435 717,8 |
|  | бюджет Белоярского района | 6 233,2 | 5 410,6 | 6 682,8 | 6 682,8 | 6 682,8 | 6 682,8 | 38 375,0 |
| 6.1. | мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы» | 15 583,0 | 13 526,4 | 16 706,9 | 16 706,9 | 16 706,9 | 16 706,9 | 95 937,0 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 9 349,8 | 8 115,8 | 10 024,1 | 10 024,1 | 10 024,1 | 10 024,1 | 57 562,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 6 233,2 | 5 410,6 | 6 682,8 | 6 682,8 | 6 682,8 | 6 682,8 | 38 375,0 |
| 6.2. | мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению, и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально ориентированным тарифам» | 44 337,3 | 44 987,8 | 47 237,2 | 47 237,2 | 47 237,2 | 47 237,2 | 278 273,9 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 44 337,3 | 44 987,8 | 47 237,2 | 47 237,2 | 47 237,2 | 47 237,2 | 278 273,9 |
| 6.3. | мероприятие «Предоставление субсидии из бюджета Белоярского района бюджетам поселений на возмещение ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере тепло-,водоснабжения и водоотведения, недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициетов к нормативам потребления коммунальных услуг» | 14 598,0 | 15 911,9 | 17 343,0 | 17 343,0 | 17 343,0 | 17 343,0 | 99 881,9 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 14 598,0 | 15 911,9 | 17 343,0 | 17 343,0 | 17 343,0 | 17 343,0 | 99 881,9 |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой северного завоза продукции (товаров)» (всего), в том числе: | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 7.1. | мероприятие «Предоставление субсидии в целях компенсации транспортных расходов в рамках северного завоза продукции (товаров) на территорию Белоярского района» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» (всего), в том числе: | 3 589,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 589,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 3 589,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 589,0 |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
|  | бюджет Белоярского района | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» (всего), в том числе: | 69 563,4 | 50 036,3 | 49 674,9 | 47 734,1 | 47 734,1 | 47 734,1 | 312 476,9 |
|  | бюджет Белоярского района | 69 563,4 | 50 036,3 | 49 674,9 | 47 734,1 | 47 734,1 | 47 734,1 | 312 476,9 |
| 10.1. | результат «Организация благоустройства и озеленения территории городского поселения Белоярский» | 35 659,7 | 31 000,2 | 31 000,2 | 31 000,2 | 31 000,2 | 31 000,2 | 190 660,7 |
|  | бюджет Белоярского района | 35 659,7 | 31 000,2 | 31 000,2 | 31 000,2 | 31 000,2 | 31 000,2 | 190 660,7 |
| 10.2. | результат «Создание объектов благоустройства на территории городского поселения Белоярский» | 17 169,8 | 2 302,2 | 1 940,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 412,8 |
|  | бюджет Белоярского района | 17 169,8 | 2 302,2 | 1 940,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 412,8 |
| 10.3. | результат «Техническая эксплуатация, содержание, ремонт и организация энергоснабжения сети уличного освещения на территории г.п. Белоярский» | 16 733,9 | 16 733,9 | 16 733,9 | 16 733,9 | 16 733,9 | 16 733,9 | 100 403,4 |
|  | бюджет Белоярского района | 16 733,9 | 16 733,9 | 16 733,9 | 16 733,9 | 16 733,9 | 16 733,9 | 100 403,4 |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и благоустройство межпоселенческих мест захоронений на территории Белоярского района» (всего), в том числе: | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 15 923,4 |
|  | бюджет Белоярского района | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 15 923,4 |
| 11.1. | результат «Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению, не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней» | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 15 923,4 |
|  | бюджет Белоярского района | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 15 923,4 |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (всего), в том числе: | 11 649,5 | 603,9 | 603,9 | 603,9 | 603,9 | 603,9 | 14 669,0 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 6 585,1 | 603,9 | 603,9 | 603,9 | 603,9 | 603,9 | 9 604,6 |
|  | бюджет Белоярского района | 5 064,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 064,4 |

4.1. Перечень мероприятий муниципальной программы

| № мероприятия в соответствии с разделом 4 паспорта муниципальной программы | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 6.1 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Белоярского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения |
| 6.2 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению, и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально ориентированным тарифам | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению, и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально ориентированным тарифам в зоне децентрализованного электроснабжения Белоярского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения |
| 6.3 | Предоставление субсидии из бюджета Белоярского района бюджетам поселений на возмещение ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере тепло-,водоснабжения и водоотведения, недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг | Предоставление субсидии из бюджета Белоярского района бюджетам поселений на возмещение ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере тепло-,водоснабжения и водоотведения, недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению и водоотведению. |
| 7.1 | Предоставление субсидии в целях компенсации транспортных расходов в рамках северного завоза продукции (товаров) на территорию Белоярского района | Предоставление субсидии в целях компенсации транспортных расходов, предусмотренной в соответствии с государственной поддержкой ХМАО-Югры северного завоза продукции (товаров) на территорию Белоярского района |
| 8 | Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Замена ламп уличного освещения на территории городского поселения Белоярский |
| 9 | Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов | Предоставление субсидии на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Белоярского района |
| 12 | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Отлов и содержание животных без владельцев на территории Белоярского района |

_______________

Приложение 1 к муниципальной программе

Перечень создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов

| N | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Механизм реализации | Капитальные вложения | Источник финансирования | Планируемый объем инвестиций (на период реализации муниципальной программы) (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспечение водоснабжением в г. Белоярский | 5000 куб.м/сут | 2016 - 2018 (ПИР), 2023 - 2025 (СМР) | прямые инвестиции | бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | всего | 252 983,7 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 240 334,5 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Белоярского района | 12 649,2 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2 | Канализационные очистные сооружения в с. Полноват Белоярского района | 60 куб.м/сутки | 2025-2026 (ПИР) | прямые инвестиции | бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | всего | 24 152,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 23 910,4 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Белоярского района | 241,6 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - |

Приложение 2 к муниципальной программе

Перечень мероприятий (результатов),

при реализации которых возникают расходные обязательства Белоярского района, в целях софинансирования которых предоставляется

субсидия для достижения результатов реализации регионального проекта «Развитие экосистемы поддержки гражданских инициатив»

государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие гражданского общества», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 10 ноября 2023 года № 546-п

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование результата предоставления субсидии ХМАО-Югры | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, рублей | Номер мероприятия раздела 4 паспорта муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Инициативный проект реализован, с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Инициативный проект «Благоустройство городского пляжа в г.Белоярский на озере Нешинелор» реализован, с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2025 год | Итого | 1 499 157,36 | 3.1 |
|  |  |  |  | средства бюджета автономного округа в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию инициативных проектов | 1 049 410,14 |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Белоярского района | 449 747,22 |  |