

**БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22 октября 2025 года № 679

**О внесении изменений в приложения к постановлению**

**администрации Белоярского района от 3 декабря 2024 года № 825**

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение «Муниципальная программа Белоярского района «Развитие транспортной системы Белоярского района» (далее – Программа) к постановлению администрации Белоярского района от 3 декабря 2024 года №825 «Об утверждении муниципальной программы Белоярского района «Развитие транспортной системы Белоярского района» следующие изменения:
2. строку «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» раздела 1 «Основные положения» Паспорта муниципальной программы Белоярского района «Развитие транспортной системы Белоярского района» (далее – Паспорт муниципальной программы) изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 197 495,0 тысяч рублей |

»;

1. раздел 2 «Показатели муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2. раздел 3 «Структура муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3. раздел 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Белоярского района Ващука В.А.

Глава Белоярского района С.П.Маненков

Приложение 1

к постановлению администрации Белоярского района

от 22 октября 2025 года № 679

И З М Е Н Е Н И Я,

вносимые в раздел 2 муниципальной программы Белоярского района

«Развитие транспортной системы Белоярского района»

«2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1 "Развитие современной транспортной инфраструктуры Белоярского района" | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 184,47 | 2024 | 184,47 | 184,47 | 184,47 | 184,47 | 184,47 | 184,47 | Решение Думы Белоярского района от 29 октября 2014 года № 484 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2036 года» | УТиС | - |
| 2 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0 | 2024 | - | 1,05 | - | - | - | - | Постановление Правительства ХМАО-Югры от 30.12.2021 года №636-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная транспортная система» | Управление капитальноо строительства администрации Белоярского района (далее - УКС) | - |
| 3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0 | 2024 | - | - | - | - | - | - | Постановление Правительства ХМАО-Югры от 30.12.2021 года №636-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная транспортная система» | УКС | - |
| 4 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 152,32 | 2024 | 0,6 | 2,7 | 0,81 | - | - | - | Постановление Правительства ХМАО-Югры от 30.12.2021 года № 636-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная транспортная система» | УКС | - |
| 5 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 82,57 | 2024 | 82,9 | 84,4 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | Постановление Правительства ХМАО-Югры от 10.11.2023 года № 559-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная транспортная система» | УТиС | увеличение к 2030 году доли соответсвующих нормативным требованиям автомобильных дорого |
| 6 | Количество реализованных мероприятий плана социального развития центров экономического роста ХМАО-Югры, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации | единиц | 0 | 2024 | 1 | 2 | - | - | - | - | Распоряжение Губернатора ХМАО-Югры от 25.12.2024 года №353-рг «О Плане социального развития центров экономического роста Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | УКС | - |
| Цель 2 «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения Белоярского района» | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Количество рейсооборотов воздушного транспорта в год | единиц | 115 | 2024 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | Решение Думы Белоярского района от 29 октября 2014 года № 484 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2036 года» | УТиС | - |
| 8 | Количество рейсов автомобильного транспорта в год | единиц | 8835 | 2024 | 8835 | 8835 | 8835 | 8835 | 8835 | 8835 | УТиС | - |
| 9 | Количество рейсооборотов водного транспорта в год | единиц | 46 | 2024 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | УТиС | - |
| Цель 3 «Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения Белоярского района» | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети | м.п. | 48 300 | 2024 | 48 300 | 48 300 | 48 300 | 48 300 | 48 300 | 48 300 | Решение Думы Белоярского района от 29 октября 2014 года № 484 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2036 года» | УТиС | - |
| 11 | Количество парковок и стоянок автотранспорта | единиц | 35 | 2024 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | УТиС | - |
| 12 | Количество дорожных знаков на улично-дорожной сети | единиц | 1665 | 2024 | 1665 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | УТиС | - |
| 13 | Количество нанесенной дорожной разметки | м² | 8500 | 2024 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | УТиС | - |
| 14 | Количество светофорных объектов (групп светофоров) на улично-дорожной сети | штук | 12 | 2024 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | УТиС | - |

Приложение 2

к постановлению администрации

Белоярского района

от 22 октября 2025 года № 679

И З М Е Н Е Н И Я,

вносимые в раздел 3 муниципальной программы Белоярского района

«Развитие транспортной системы Белоярского района»

«3. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог Белоярского района» | | | |
| 1.1. | Региональный проект «Государственная поддержка реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: УКС | | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Белоярского района | Реализации мероприятий плана социального развития центров экономического роста Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации. | | Количество реализованных мероприятий плана социального развития центров экономического роста ХМАО-Югры |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: УТиС, УКС | | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 1.2.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Белоярского района | Увеличение протяженности сети дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;  Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог;  Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог;  Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;  Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Организация транспортного обслуживания населения Белоярского района» | | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления транспортных услуг, организации транспортного обслуживания населения Белоярского района» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: УТиС | | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 2.1.1. | Содействие организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным (кроме такси), воздушным и водным транспортом | Созданы условия для обеспечения потребности населения в регулярных пассажирских перевозках автомобильным, воздушным, водным транспортом, в том числе за счет предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам: - оказывающим населению услуги по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом между поселениями в границах Белоярского района; - оказывающим населению услуги по перевозке пассажиров и багажа речным транспортом между поселениями в границах Белоярского района.  Обеспечено осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам.  Обеспечено обслуживание посадочных площадок для вертолетов в сельских поселениях в границах Белоярского района. | | Количество рейсооборотов воздушного транспорта в год Количество рейсов автомобильного транспорта в год Количество рейсооборотов водного транспорта в год |
| 3. | Направление (подпрограмма) «Повышение безопасности дорожного движения Белоярского района» | | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: УТиС | | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 3.1.1. | Содействие в обеспечение безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в городе Белоярский | Обустройство и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Белоярский | | Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети; Количество парковок и стоянок автотранспорта; Количество дорожных знаков на улично-дорожной сети; Количество нанесенной дорожной разметки; Количество светофорных объектов (групп светофоров) на улично-дорожной сети. |

Приложение 3

к постановлению администрации

Белоярского района

от 22 октября 2025 года № 679

И З М Е Н Е Н И Я,

вносимые в раздел 4 муниципальной программы Белоярского района

«Развитие транспортной системы Белоярского района»

«4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Белоярского района» (всего), в том числе: | 333 703,4 | 246 087,3 | 243 637,3 | 124 689,0 | 124 689,0 | 124 689,0 | 1 197 495,0 |
| федеральный бюджет | 21 787,5 | 37 773,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 560,5 |
| бюджет ХМАО-Югры | 113 000,1 | 110 450,4 | 113 000,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 336 451,3 |
| бюджет Белоярского района | 198 915,8 | 97 863,9 | 130 636,5 | 124 689,0 | 124 689,0 | 124 689,0 | 801 483,2 |
| Объем налоговых расходов Белоярского района (справочно) | 439,1 | 439,1 | 439,1 | 439,1 | 439,1 | 439,1 | 2 634,6 |
| 1. | Региональный проект «Государственная поддержка реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов» (всего), в том числе: | 140 735,2 | 154 036,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294 771,8 |
| федеральный бюджет | 21 787,5 | 37 773,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 560,5 |
| бюджет ХМАО-Югры | 113 000,1 | 110 450,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223 450,5 |
| бюджет Белоярского района | 5 947,6 | 5 813,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 760,8 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | 11 989,5 | 153,1 | 118 948,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131 090,9 |
| бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 0,0 | 113 000,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113 000,8 |
| бюджет Белоярского района | 11 989,5 | 153,1 | 5 947,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 090,1 |
| 2.1. | результат «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | 2 070,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 070,4 |
| бюджет Белоярского района | 2 070,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 070,4 |
| 2.2. | результат «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | 9 919,1 | 153,1 | 118 948,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129 020,5 |
| бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 0,0 | 113 000,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113 000,8 |
| бюджет Белоярского района | 9 919,1 | 153,1 | 5 947,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 019,7 |
| 2.3. | результат «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белоярского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления транспортных услуг, организации транспортного обслуживания населения Белоярского района» (всего), в том числе: | 100 991,8 | 9 919,0 | 40 015,0 | 40 015,0 | 40 015,0 | 40 015,0 | 270 970,8 |
| бюджет Белоярского района | 100 991,8 | 9 919,0 | 40 015,0 | 40 015,0 | 40 015,0 | 40 015,0 | 270 970,8 |
| 3.1. | результат «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом» (всего) , в том числе: | 55 481,5 | 6 502,5 | 25 395,6 | 25 395,6 | 25 395,6 | 25 395,6 | 163 566,4 |
| бюджет Белоярского района | 55 481,5 | 6 502,5 | 25 395,6 | 25 395,6 | 25 395,6 | 25 395,6 | 163 566,4 |
| 3.2. | результат «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» (всего), в том числе: | 31 517,2 | 3 179,5 | 4 614,0 | 4 614,0 | 4 614,0 | 4 614,0 | 53 152,7 |
| бюджет Белоярского района | 31 517,2 | 3 179,5 | 4 614,0 | 4 614,0 | 4 614,0 | 4 614,0 | 53 152,7 |
| 3.3. | результат «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа водным транспортом» (всего), в том числе: | 11 281,0 | 100,0 | 7 293,3 | 7 293,3 | 7 293,3 | 7 293,3 | 40 554,2 |
| бюджет Белоярского района | 11 281,0 | 100,0 | 7 293,3 | 7 293,3 | 7 293,3 | 7 293,3 | 40 554,2 |
| 3.4. | результат «Содержание вертолетных площадок» (всего), в том числе: | 2 712,1 | 137,0 | 2 712,1 | 2 712,1 | 2 712,1 | 2 712,1 | 13 697,5 |
| бюджет Белоярского района | 2 712,1 | 137,0 | 2 712,1 | 2 712,1 | 2 712,1 | 2 712,1 | 13 697,5 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения» (всего), в том числе: | 79 986,9 | 81 978,6 | 84 674,0 | 84 674,0 | 84 674,0 | 84 674,0 | 500 661,5 |
| бюджет Белоярского района | 79 986,9 | 81 978,6 | 84 674,0 | 84 674,0 | 84 674,0 | 84 674,0 | 500 661,5 |
| 4.1. | результат «Содержание автомобильных дорог местного значения» (всего), в том числе: | 79 986,9 | 81 978,6 | 84 674,0 | 84 674,0 | 84 674,0 | 84 674,0 | 500 661,5 |
| бюджет Белоярского района | 79 986,9 | 81 978,6 | 84 674,0 | 84 674,0 | 84 674,0 | 84 674,0 | 500 661,5 |

».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_