## БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2014 года                                                                                                                 № 499

О внесении изменений в муниципальную программу Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914 «Об утверждении муниципальной программы Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы», следующие изменения:

1) позицию паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| « | Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района |  |
|  | Соисполнители муниципальной программы | Управление капитального строительства администрации Белоярского района |  |
|  | Цели муниципальной программы | повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; улучшение технического состояния многоквартирных домов жилищного фонда Белоярского района, повышение их энергетической эффективности; улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Белоярского района в жилых помещениях, находящиеся в аварийных домах, подлежащих сносу, в установленном порядке; развитие и совершенствование объектов благоустройства городского поселения Белоярский |  |
|  | Задачи муниципальной программы | повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов; развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности; проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для существенного повышения их энергетической эффективности; бесперебойное обеспечение чистой питьевой водой населения и объектов социальной инфраструктуры, включая объекты соцкультбыта переселение жителей каждого отдельно взятого аварийного дома в предельно сжатые сроки; снижение доли аварийного жилого фонда в Белоярском районе; организация озеленения территории городского поселения Белоярский для обеспечения благоприятных, культурных условий жизни граждан; создание условий для обеспечения бесперебойной работы наружного освещения улиц и дорог в темное время суток; мероприятия по оказанию услуг по погребению в соответствии с гарантированным перечнем, содержание в исправном состоянии зданий и инженерных сооружений межпоселенческих мест захоронений на территории Белоярского района |  |
|  | Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района»; подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; подпрограмма 3 «Наш дом»; подпрограмма 4 «Чистая вода»; подпрограмма 5 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»; подпрограмма 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограмма 7 «Содержание объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности на территории городского поселения Белоярский» |  |
|  | Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) | - проведение капитального ремонта сетей тепло - водоснабжения протяженностью 2,35 км, объектов жизнеобеспечения 1 ед.; - реализация электрической энергии в децентрализованной зоне электроснабжения - ежегодно 800 тысяч кВт/час; - разработка схем водоснабжения и водоотведения; - капитальный ремонт 360 м2 дворовых территорий многоквартирных жилых домов; - капитальный ремонт 5000 м2 многоквартирных жилых домов; - расселяемая площадь аварийного жилого фонда – 22236 м2; - количество обслуживаемых тротуаров и площадей – 710 тысяч метров квадратных; - количество обслуживаемых детских игровых площадок – 4 единицы; - ежегодное строительство снежных городков - 3 единицы; - количество обслуживаемых газонов - 84 тысяч кв. метров; - посадка и содержание цветов - 4,6 тыс. кв. метров; - количество сносимых ветхих жилых домов - 4 единиц; - количество обслуживаемых опор освещения и светильников - 2178 единицы; - обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения – 900 тысяч кВт/час; - количество обслуживаемой световой иллюминации - 6 единиц; - количество обслуживаемых мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения - 3 объекта; - количество захоронений согласно гарантированному перечню – 29 захоронений |  |
|  | Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы составляет 354 769,3 тысяч рублей, в том числе: 1) за счет средств бюджета Белоярского района сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде межбюджетных трансфертов 230 520,4 тысяч рублей, в том числе: 2014 год – 172 954,1 тысяч рублей; 2015 год – 28 772,1 тысяч рублей; 2016 год – 28 794,2 тысяч рублей; 2) за счет средств бюджета Белоярского района 87202,2 тысяч рублей, в том числе: 2014 год – 51 180,32 тысяч рублей; 2015 год – 6 368,9 тысяч рублей; 2016 год – 2 785,6 тысяч рублей; 2017 год – 7 346,2 тысяч рублей; 2018 год – 7 588,5 тысяч рублей; 2019 год – 5 837,9 тысяч рублей; 2020 год – 6 094,8 тысяч рублей. 3) за счет средств Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в том числе: 2014 год- 37046,7 тысяч рублей. |  |
|  | Ожидаемые показатели конечных результатов реализации муниципальной программы | - доля отремонтированных сетей ТВС г.Белоярский от общего числа сетей ТВС подлежащих капитальному ремонту составит 14 %; - доля отремонтированных сетей ТВС с.п. Казым от общего числа сетей ТВС подлежащих капитальному ремонту составит 14,3% - сокращение числа аварий, отказов и повреждений коммунальных систем жизнеобеспечения с 15 до 10 аварий в год; - сокращение объема потребления электроэнергии сети уличного освещения в городе Белоярский на 42,1 тыс. кВт/час за весь период реализации муниципальной программы; - доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего числа дворовых территорий подлежащих капитальному ремонту составит 1,3%; - доля отремонтированных многоквартирных жилых домов в г. Белоярский от общего количества МКД подлежащих капитальному ремонту составит 1,8% - количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда -129 семей. | »; |

2) раздел I «Характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной сферы и электроэнергетики Белоярского района», дополнить абзацем тридцать шестым следующего содержания:

«Содержанием объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности на территории городского поселения Белоярский является развитие и совершенствование объектов благоустройства, организация озеленения территории городского поселения Белоярский для обеспечения благоприятных, культурных условий жизни граждан, создание условий для обеспечения бесперебойной работы наружного освещения улиц и дорог в темное время суток, мероприятия по оказанию услуг по погребению в соответствии с гарантированным перечнем, содержание в исправном состоянии зданий и инженерных сооружений межпоселенческих мест захоронений на территории Белоярского района.».

3) раздел III «Подпрограммы муниципальной программы» дополнить подпрограммой 7 следующего содержания:

«подпрограмма 7	«Содержание объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности на территории городского поселения Белоярский»

Целью реализации подпрограммы 7 «Содержание объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности на территории городского поселения Белоярский» (далее – подпрограмма 7) является развитие и совершенствование объектов благоустройства городского поселения Белоярский.

Достижение указанной цели подпрограммы 7 предполагается решением основных задач по - организации озеленения территории для обеспечения благоприятных, культурных условий жизни граждан, созданию условий для обеспечения бесперебойной работы наружного освещения улиц и дорог в темное время суток, по оказанию услуг по погребению в соответствии с гарантированным перечнем, содержанию в исправном состоянии зданий и инженерных сооружений межпоселенческих мест захоронений на территории Белоярского района.

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы 7 планируется реализовать основные мероприятия, указанные в Приложении 2 к муниципальной программе.

Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы - развитие и совершенствование объектов благоустройства городского поселения Белоярский путем:

обслуживания тротуаров и площадей;

обслуживания детских игровых площадок;

строительства снежных городков;

обслуживания газонов;

посадки и содержания цветов;

сноса ветхих жилых домов;

обслуживания опор освещения и светильников;

обеспечения энергоснабжения сети уличного освещения;

обслуживания световой иллюминации;

обслуживания мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения.»;

4) пункт 1 раздела IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы составляет 354 769,3 тысяч рублей, в том числе:

1) за счет средств бюджета Белоярского района сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде межбюджетных трансфертов 230 520,4 тысяч рублей, в том числе:

2014 год – 172 954,1 тысяч рублей;

2015 год – 28 772,1 тысяч рублей;

2016 год – 28 794,2 тысяч рублей;

2) за счет средств бюджета Белоярского района 87 202,2 тысяч рублей, в том числе:

2014 год – 51 180,3 тысяч рублей;

2015 год – 6 368,9 тысяч рублей;

2016 год – 2 785,6 тысяч рублей;

2017 год – 7 346,2 тысяч рублей;

2018 год – 7 588,5 тысяч рублей;

2019 год – 5 837,9 тысяч рублей;

2020 год – 6 094,8 тысяч рублей.

3) за счет средств Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в том числе:

2014 год- 37 046,7 тысяч рублей.»;

5) приложение 1 «Показатели ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе» на 2014 – 2020 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

6) приложение 2 «Основные мероприятия муниципальной программы Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Белоярского района Ойнеца А.В.

Глава Белоярского района                                                                                            С.П.Маненков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Белоярского района

от 24 апреля 2014 года № 499

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе»            на 2014 – 2020 годы»

ПОКАЗАТЕЛИ

ожидаемых результатов реализации муниципальной

программы Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе» на 2014 – 2020 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г | 2016 г | 2017 г. |  | 2018 г | 2019 г. |  |  | 2020 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 1. Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Протяженность сетей ТВС в городском поселении Белоярский, подлежащих капитальному ремонту, (км) | 5,8 | 0,25 | - | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 |  |  | 0,3 | 1,75 |
| 1.1.2 | Протяженность сетей ТВС в сельском поселении Казым, подлежащих капитальному ремонту, (км) | 0 | 0,6 | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0,6 |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт на центральной городской котельной города Белоярский, (ед.) | 0 | - | 1 | - | - |  | - | - |  |  | - | 1 |
| 1.1.4 | Объем реализации электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения, (кВт/ч) | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |  | 800 000 | 800 000 |  |  | 800 000 | 800 000 |
| 1.1.5 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения (ед.) | 0 | - | 1 | - | - |  | - | - |  |  | - | 1 |
| 1.2 Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля отремонтированных сетей ТВС г.Белоярский от общего числа сетей ТВС подлежащих капитальному ремонту | 46,8 | 2,0 | - | 2,4 | 2,4 |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |  | 14,0 |
| 1.2.2 | Доля отремонтированных сетей ТВС с.п. Казым от общего числа сетей ТВС подлежащих капитальному ремонту | 0 | 14,3 | - | - | - |  | - | - | - |  |  | 14,3 |
| 1.2.1 | Сокращение числа аварий, отказов и повреждений коммунальных систем жизнеобеспечения в год, (ед.) | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 |  | 12 | 11 | 11 |  |  | 11 |
| 2. Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Замена натриевых ламп высокого давления типа ДНаТ на светодиодные лампы на сети уличного освещения в городе Белоярский (ед.) | 0 | 15 | - | - | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  |  | 75 |
| 2.2 Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Сокращение объема потребления электроэнергии сети уличного освещения в городе Белоярский (тыс. кВт/час) | 0 | 9,6 | - | - | 8,4 | 7,6 |  | 7,8 | 8,7 |  |  | 42,1 |
| 3. Подпрограмма 3 «Наш дом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городе Белоярский, (м2) | 320 | 360 | - | - | - | - |  | - | - |  |  | 360 |
| 3.1.2 | Площадь отремонтированных многоквартирных домов, (м2) | 4 316 | 5 000 | - | - | - | - |  | - | - |  |  | 5 000 |
| 3.2 Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего числа дворовых территорий подлежащих капитальному ремонту, (%) | 1,1 | 1,3 | - | - | - | - |  | - | - |  |  | 1,3 |
| 3.2.2 | Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего числа многоквартирных жилых домов подлежащих капитальному ремонту, (%) | 0,6 | 0,7 | - | - | - | - |  | - | - |  |  | 0,7 |
| 4. Подпрограмма 5 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Площадь отремонтированных многоквартирных жилых домов в г. Белоярский, (м2) | 8200 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | - | - |  | - | - |  |  | 10 500 |
| 4.2 Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Доля отремонтированных многоквартирных жилых домов в г. Белоярский от общего количества МКД подлежащих капитальному ремонту (%) | 3,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | - |  | - |  | - |  | 1,8 |
| 5. Подпрограмма 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Расселяемая площадь аварийного жилого фонда, (м2) | 6 000 | 5 836 | 7 400 | - | 4 500 | 4 500 |  | - |  | - |  | 22 236 |
| 5.2 Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда (семей) | 35 | 34 | 43 | - | 26 | 26 |  | - | - |  |  | 129 |
| 6. Подпрограмма 7 «Содержание объектов благоустройства муниципальной собственности на территории городского поселения Белоярский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Количество обслуживаемых тротуаров и площадей, единиц | 701 | 701 | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 701 |
| 6.1.2 | Количество обслуживаемых детских игровых площадок, единиц | 4 | 4 | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 4 |
| 6.1.3 | Ежегодное строительство снежных городков, единиц | 3 | 3 | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 3 |
| 6.1.4 | Количество обслуживаемых газонов, тыс. кв. метров | 80 | 80 | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 80 |
| 6.1.5 | Посадка и содержание цветов, тыс. кв. метров | 4,4 | 4,4 | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 4,4 |
| 6.1.6 | Количество сносимых ветхих жилых домов, единиц | 4 | 4 | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 4 |
| 6.1.7 | Количество обслуживаемых опор освещения и светильников, единиц | 2178 | 2178 | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 2178 |
| 6.1.8 | Обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения, единиц | 900 | 900 | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 900 |
| 6.1.9 | Количество обслуживаемой световой иллюминации, единиц | 6 | 6 | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 6 |
| 6.1.10 | Количество обслуживаемых мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения, единиц | 3 | 3 | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 3 |
| 6.1.11 | Количество захоронений согласно гарантированного перечня, единиц | 29 | 29 | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 29 |

________________________