- БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

- ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 июня 2020 года                                                                                                                   № 487

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации

Белоярского района от 31 октября 2018 года № 1039

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в  приложение  1 «Муниципальная программа Белоярского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2019 – 2024 годах» (далее – Программа) к постановлению администрации Белоярского района от 31 октября 2018 года  № 1039 «Об утверждении муниципальной программы Белоярского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2019 – 2024 годах» следующие изменения:

1) дополнить Программу таблицей 9 «Порядок реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) дополнить Программу таблицей 10 «Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года», согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) дополнить Программу таблицей 11 «План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года», согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) дополнить Программу таблицей 12 «План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года», согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует по 31 декабря 2024 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Белоярского района Ойнеца А.В.

Глава Белоярского района                                                                                             С.П.Маненков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации Белоярского района

от 8 июня 2020 года № 487

И З М Е Н Е Н И Я,

вносимые в муниципальную программу Белоярского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района

в 2019 – 2024 годах»:

«Таблица 9

Порядок реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на территории Белоярского района (далее – Проект)

| № | Наименование раздела | Описание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Характеристика проблемы, на решение которой направлен проект | Жилищный фонд Белоярского района по данным Росстата по состоянию на 1 января 2019 года составил 671,4 тыс. кв. метров общей площади, 524 многоквартирных дома, из которых муниципальный жилищный фонд насчитывает 62,9 тыс. кв. метров. Общая площадь непригодного для проживания (ветхого) и аварийного жилищного фонда на 1 января 2019 года составила 52 996,39 кв. метров, из общего объема, аварийный жилищный фонд составил – 29 830,25 кв. метров. Количество ветхих и аварийных жилых зданий (домов) - 77, из них 41 аварийных. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде по состоянию на 1 января 2017 года занимал 7,9 процента, в том числе аварийный – 4,4 процента. В ветхом и аварийном жилищном фонде проживали 2 180,00 человек, в том числе в аварийном – 1 123 человек. По данным, размещенным в информационной системе Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства «АИС «Реформа ЖКХ», на 1 января 2019 года в список аварийных многоквартирных жилых домов на территории Белоярского района включено 35 домов, признанных таковым до 1 января 2017 года, общей площадью жилых помещений 25 711,95 кв. метров, в которых проживают 1 079 человек. |
| 2 | Целевые показатели | Адресный перечень многоквартирных жилых домов на территории Белоярского района, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащих сносу или реконструкции, жители которых будут переселены в 2019 - 2025 годах в соответствии с Проектом, приведен Таблице 10 Программы. Значения понятий «аварийный жилищный фонд», «переселение граждан из аварийного жилищного фонда», используемых в настоящем Порядке, соответствуют значениям указанных понятий в Федеральном законе от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». |
| 3 | Основные мероприятия | План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения приведен в Таблице 11 к Программе. Указанный план реализации мероприятий применяется только в отношении многоквартирных домов признанных аварийными и подлежащими сносу на основании советующих решений администрации Белоярского района. Реализация Проекта осуществляется исходя из эффективности использования бюджетных средств, в том числе полученных за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), выбора наиболее экономически эффективных способов реализации Проекта с учетом обеспечения прав и законных интересов переселяемых граждан, выполнения мероприятий Проекта в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот. Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района на постоянной основе организуется разъяснительная работа и информирование граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, о сроках выполнения мероприятий по переселению, в том числе путем размещения на фасаде каждого дома, подлежащего расселению, табличек с информацией о дате признания дома аварийным, запланированных сроках переселения граждан, адресе (адресах) дома (домов), в который (которые) будут переселены граждане, лицах, ответственных за переселение граждан в муниципальном образовании, с указанием должности, фамилии и контактного телефона, а также адресе сайта с подробной информацией о переселении граждан www.reformagkh.ru и телефоне «горячей линии» Фонда. Комитетом муниципальной собственности администрации Белоярского района в зависимости от выбранного гражданами способа переселения осуществляется приобретение жилых помещений для последующего их предоставления или выкуп жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде у собственников. |
| 4 | Механизм реализации проекта | План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведен в Таблице 12 Программы. Для эффективного исполнения Проекта используются следующие механизмы: - заключение соглашений с Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; - заключение муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; - ежегодное уточнение перечня мероприятий на очередной финансовый год и плановый период и затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации Проекта; - информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании мероприятий Проекта. Переселение жителей аварийных домов в другие благоустроенные жилые помещения должно быть осуществлено не позднее 1 сентября 2025 года. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их из аварийного жилищного фонда, должно находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение. В случае отсутствия жилых помещений для переселения граждан в соответствующем населенном пункте с согласия граждан в письменной форме им может быть предоставлено жилое помещение в границах другого населенного пункта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Приемка жилых помещений, предоставляемых гражданам при переселении их из аварийного жилищного фонда, осуществляется комиссией с участием представителей заинтересованной общественности. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района осуществляет общее руководство и контроль за реализацией Проекта на территории Белоярского района, для обеспечения софинансирования мероприятий представляет заявки в Фонд, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Проекта на территории Белоярского района, готовит предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, проводит анализ и вносит предложения по рациональному и эффективному использованию финансовых ресурсов. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района несет ответственность за реализацию мероприятий Проекта, достижение конечных результатов, целевое использование выделяемых финансовых средств и обеспечивает: - проведение мероприятий, направленных на информирование граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, о целях, условиях, критериях, этапах и ходе реализации Проекта с использованием всех доступных средств массовой информации; - предоставление в связи с переселением граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания, жилых помещений по договорам социального найма; - снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; - ведение и предоставление в уполномоченный орган сведений о ходе реализации Проекта и отчетности о расходовании средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района несет ответственность за реализацию мероприятий Проекта, целевое использование выделяемых финансовых средств и обеспечивает: - проведение торгов и заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, договоров выкупа жилых помещений; - предоставление в связи с переселением граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания, жилых помещений по договорам мены. |
| 5 | Обоснование ресурсного обеспечения проекта | Средства, предусмотренные на реализацию Проекта, расходуются на следующие цели: - приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц; - приобретение в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; - выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Объем финансирования Проекта определяется в соответствии: - с перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, приведенным в таблице 1; - размером планируемой стоимости 1 кв. метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, и размером планируемой выкупной цены за 1 кв. метр общей площади изымаемых жилых помещений, находящихся в собственности граждан (юридических лиц), в аварийных многоквартирных домах. |

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации Белоярского района

от 8 июня 2020 года № 487

И З М Е Н Е Н И Я,

вносимые в муниципальную программу Белоярского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района

в 2019 – 2024 годах»:

«Таблица  10

|  | Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по Белоярскому муниципальному району: |  |  | х | х | 17 437,17 | 719 | х |
| 1 | Белоярский | г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 19 | 1989 | 20.12.2016 | 284,30 | 13 | 20.12.2023 |
| 2 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 2 | 1986 | 20.12.2016 | 693,80 | 36 | 20.12.2021 |
| 3 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 3 | 1986 | 20.12.2016 | 721,00 | 41 | 20.12.2021 |
| 4 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 5 | 1987 | 20.12.2016 | 714,40 | 34 | 20.12.2022 |
| 5 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 6 | 1987 | 20.12.2016 | 630,10 | 41 | 20.12.2022 |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 7 | 1989 | 20.12.2016 | 667,30 | 28 | 20.12.2022 |
| 7 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 9 | 1987 | 20.12.2016 | 716,79 | 25 | 20.12.2023 |
| 8 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 11 | 1989 | 20.12.2016 | 720,40 | 27 | 20.12.2023 |
| 9 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 19 | 1989 | 20.12.2016 | 773,00 | 31 | 20.12.2023 |
| 10 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 20 | 1989 | 20.12.2016 | 716,80 | 28 | 20.12.2023 |
| 11 | Белоярский | г. Белоярский, ул. Сухарева, д. 5 | 1982 | 11.10.2012 | 33,90 | 5 | 21.12.2020 |
| 12 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 1 | 1986 | 30.12.2016 | 465,10 | 20 | 21.12.2020 |
| 13 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 3 | 1987 | 20.12.2016 | 482,30 | 27 | 20.12.2021 |
| 14 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 6 | 1983 | 20.12.2016 | 181,60 | 4 | 20.12.2021 |
| 15 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 7 | 1987 | 20.12.2016 | 412,40 | 20 | 20.12.2021 |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 9 | 1987 | 20.12.2016 | 290,60 | 10 | 20.12.2021 |
| 17 | п Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 1-й, д. 1 | 1983 | 20.12.2016 | 786,10 | 36 | 21.12.2023 |
| 18 | п Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 1-й, д. 2 | 1983 | 20.12.2016 | 386,50 | 16 | 21.12.2023 |
| 19 | п Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 1-й, д. 3 | 1983 | 20.12.2016 | 780,30 | 26 | 20.12.2023 |
| 20 | п Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 1-й, д. 4 | 1983 | 20.12.2016 | 390,80 | 12 | 21.12.2020 |
| 21 | п Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 1-й, д. 5 | 1983 | 20.12.2016 | 781,30 | 26 | 21.12.2023 |
| 22 | п Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 2-й, д. 1 | 1983 | 20.12.2016 | 734,90 | 28 | 20.12.2023 |
| 23 | п Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 2-й, д. 2 | 1983 | 20.12.2016 | 733,40 | 23 | 21.12.2021 |
| 24 | п Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 2-й, д. 3 | 1983 | 20.12.2016 | 641,40 | 22 | 21.12.2021 |
| 25 | п Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 2-й, д. 4 | 1983 | 20.12.2016 | 610,60 | 20 | 21.12.2021 |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | п Лыхма | п. Лыхма, ул. ЛПУ, д. 5 | 1985 | 20.12.2016 | 556,40 | 22 | 20.12.2022 |
| 27 | п Лыхма | п. Лыхма, ул. ЛПУ, д. 6 | 1985 | 20.12.2016 | 720,00 | 38 | 20.12.2022 |
| 28 | п Сорум | п. Сорум, ул. Таежная, д. 26 | 1988 | 20.12.2016 | 557,90 | 13 | 20.12.2022 |
| 29 | п Сорум | п. Сорум, ул. Таежная, д. 27 | 1988 | 20.12.2016 | 441,50 | 15 | 21.12.2022 |
| 30 | п Сорум | п. Сорум, ул. Таежная, д. 28 | 1989 | 20.12.2016 | 222,20 | 8 | 21.12.2022 |
| 31 | п Сосновка | п. Сосновка, ул. Молодежная, д. 8 | 1991 | 20.12.2016 | 524,80 | 20 | 20.12.2020 |
| 32 | с Казым | с. Казым, ул. Совхозная, д. 1а | 1989 | 20.12.2016 | 65,28 | 4 | 21.12.2020 |

».

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации Белоярского района

от 8 июня 2020 года № 487

И З М Е Н Е Н И Я,

вносимые в муниципальную программу Белоярского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района

в 2019 – 2024 годах»:

«Таблица  11

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

| N п/п | Этапы реализации | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках Проекта, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств |  |  | Расселение в рамках Проекта, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  | всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | выкуп жилых помещений у собственников |  |  |  |  | приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  |
|  |  |  |  |  |  | расселяемая площадь | предоставляемая площадь | стоимость | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость |  |  |  | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по Проекту, на реализацию которого предусмотрено финансирование за счет Фонда в т.ч.: | 17 437,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 437,17 | 19 214,51 | 1 208 896 177,41 | 0,00 | 0,00 | 19 214,51 | 1 208 896 177,41 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 3 544,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 544,18 | 4 714,00 | 323 495 036,81 | 0,00 | 0,00 | 4 714,00 | 323 495 036,81 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 4 389,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 389,69 | 4 772,58 | 291 413 734,80 | 0,00 | 0,00 | 4 772,58 | 291 413 734,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 4 207,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 207,40 | 4 241,36 | 258 977 441,60 | 0,00 | 0,00 | 4 241,36 | 258 977 441,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 2 231,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 231,70 | 2 422,37 | 147 909 912,20 | 0,00 | 0,00 | 2 422,37 | 147 909 912,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 3 064,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064,20 | 3 064,20 | 187 100 052,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064,20 | 187 100 052,00 | 0,00 | 0,00 |

».

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению администрации Белоярского района

от 8 июня 2020 года № 487

И З М Е Н Е Н И Я,

вносимые в муниципальную программу Белоярского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района

в 2019 – 2024 годах»:

«Таблица 12

План мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

| N п/п | Этапы реализации | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования Проекта |  |  |  |  |  | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего: |  | в том числе: |  |  |  | всего: |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета автономного округа | за счет средств местного бюджета |  |  |  | за счет средств собственников жилых помещений |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м |  | руб. |  | руб. | руб. | руб. |  | руб. |  | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
|  | Всего по Проекту, на реализацию которого предусмотрено финансирование за счет Фонда в т.ч.: | 719 | 355 | 315 | 40 | 17 437,17 | 15 246,79 | 2 190,38 |  | 1 208 896 177,41 |  | 369 065 436,03 | 779 385 932,51 | 60 444 808,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 179 | 77 | 64 | 13 | 3 544,18 | 2 993,10 | 551,08 |  | 323 495 036,81 |  | 103 130 197,67 | 204 190087,30 | 16 174751,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 165 | 87 | 77 | 10 | 4 389,69 | 3 788,59 | 601,10 |  | 291 413 734,80 |  | 84 474 184,71 | 192 368 863,35 | 14 570 686,74 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 182 | 67 | 57 | 10 | 4 207,40 | 3 547,20 | 660,20 |  | 258 977 441,60 |  | 79 547 972,07 | 166 480 597,45 | 12 948 872,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 84 | 39 | 32 | 7 | 2 231,70 | 1 853,70 | 378,00 |  | 147 909 912,20 |  | 42 946 321,51 | 97 568 095,08 | 7 395 495,61 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 109 | 85 | 85 | 0 | 3 064,20 | 3 064,20 | 0,00 |  | 187 100 052,00 |  | 58 966 760,07 | 118 778 289,33 | 9 355 002,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |

».

_____________