- БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

- ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 июля 2021 года                                                                                                                        № 567

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации

Белоярского района от 31 октября 2018 года № 1039

На основании постановления администрации Белоярского района от 3 сентября 2018 года № 776 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Белоярского района»  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение 1 «Муниципальная программа Белоярского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2019 – 2024 годах» (далее – Программа) к постановлению администрации Белоярского района от 31 октября 2018 года № 1039 «Об утверждении муниципальной программы Белоярского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2019 – 2024 годах»  следующие изменения:

1) позицию «Портфели проектов (проектов), направленных на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| « | Портфели проектов (проектов), направленных на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | Портфель проектов «Жилье и городская среда» –1 212 416,4 тыс. рублей, в том числе: - региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» –1 212 416,4 тыс. рублей | »; |
| --- | --- | --- | --- |

2) позицию «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| « | Целевые показатели муниципальной программы | 1. Объем жилищного строительства, тыс.кв.метров; 2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м; 3. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %; 4. Исполнение расходных обязательств по предоставлению субсидий из бюджета Белоярского района бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений,%; 5. Обеспеченность муниципальных образований Белоярского района градостроительной документацией, %; 6. Доля границ территориальных зон и границ населенных пунктов, поставленных на кадастровый учет, %; 7. Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство,%; 8. Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих установленным требованиям,%; 9. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, семья; 10. Количество граждан, проживающих и зарегистрированных в приспособленном для проживания строении, улучшивших жилищные условия, человек; 11. Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, тысяч квадратных метров; 12. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, человек; 13. Исполнение расходных обязательств по предоставлению субсидий из бюджета Белоярского района бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по приобретению жилых помещений, планируемых для переселения граждан из аварийного жилого фонда,%; 14. Площадь земельных участков, вовлеченных в жилищное строительство, гектар | »; |
| --- | --- | --- | --- |

3) позицию «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| « | Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2024 годы составляет 1 520 211,2 тыс.рублей, в том числе: 1) за счет средств бюджета Белоярского района – 215 445,3 тыс.рублей, в том числе по годам: 2019 год – 47 799,5 тыс.рублей; 2020 год – 96 720,8 тыс.рублей; 2021 год – 43 639,8 тыс.рублей; 2022 год – 9 596,2 тыс.рублей; 2023 год – 10 588,9 тыс.рублей; 2024 год – 7 100,0 тыс.рублей; - 2) за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – бюджет автономного округа) - 1 036 155,9 тыс.рублей, в том числе по годам: 2019 год – 104 730,9 тыс.рублей; 2020 год – 248 244,4 тыс.рублей; 2021 год – 401 791,0 тыс.рублей; 2022 год – 139 272,6 тыс.рублей; 2023 год – 142 117,0 тыс.рублей - 3) за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Российской Федерации (далее – федеральный бюджет) – 268 610,0 тыс.рублей, в том числе по годам: 2019 год – 55 624,9 тыс.рублей; 2020 год – 110 792,5 тыс.рублей; 2021 год – 71,7 тыс.рублей; 2022 год – 43 052,3 тыс.рублей; 2023 год – 59 068,6 тыс.рублей | »; |
| --- | --- | --- | --- |

4) таблицу 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями» Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

5) таблицу 4 «Целевые показатели муниципальной программы» Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

6) таблицу 5 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, объемы и источники их финансирования» Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

7) таблицу 5.1 «Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации» Программы изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

8) таблицу 10 «Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года» Программы изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

9) таблицу 11 «План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» Программы изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

10) таблицу 12 «План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» Программы изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует по 31 декабря 2024 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Белоярского района Ойнеца А.В.

Глава Белоярского района                                                                                              С.П.Маненков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Белоярского района

от 6 июля 2021 года № 567

И З М Е Н Е Н И Я,

- вносимые в таблицу 3 муниципальной программы Белоярского района

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2019 – 2024 годах»:

«Таблица 3

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Наименование основного мероприятия |  | Наименование целевого показателя | Расчет значения целевого показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| Цель 1: Создание условий и механизмов для жилищного строительства, обеспечения доступности жилья на территории Белоярского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Строительство и (или) приобретение жилья в целях обеспечения жильем различных категорий граждан, формирования муниципального жилищного фонда, в том числе маневренного |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства на территории Белоярского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство и приобретение жилья |  | Объем жилищного строительства Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | Показатель определяется по формуле: Vжс = Sмкд + Sпн, где: Sмкд - ввод жилья в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах, построенных юридическими лицами (организациями-застройщиками), общежитиях и жилые помещения в нежилых зданиях, тыс. кв. метров общей площади; Sпн - ввод общей площади жилых домов, построенных населением, тыс. кв. метров общей площади Показатель определяется как отношение общей площади всего жилищного фонда на конец отчетного года к численности постоянного населения на эту же дату на основании статистических данных органа федерального государственного статистического наблюдения. Показатель определяется как отношение численности населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, к общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях на конец прошлого года, умноженное на 100% |  |
| 1.1.1 | Строительство жилья |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Приобретение жилья |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Предоставление субсидий из бюджета Белоярского района бюджетам поселений на осуществление мероприятий по приобретению жилья в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда (признанного таковым после 1 января 2017 года) |  | Исполнение расходных обязательств по предоставлению субсидий из бюджета Белоярского района бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений | Показатель определяется по формуле: ИЕС = Рсубф1 / Рсубп1 x 100%, где: Рсубф1 – кассовое исполнение расходных обязательств по предоставлению субсидий из бюджета Белоярского района бюджетам поселений, сформированных в бюджете Белоярского района за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений; Рсубп1 – утвержденный объем расходных обязательств по предоставлению субсидий из бюджета Белоярского района бюджетам поселений, сформированных в бюджете Белоярского района за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений |  |
| Задача 2. Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства на территории Белоярского района» |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства |  | Объем жилищного строительства Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | Показатель определяется по формуле: Vжс = Sмкд + Sпн, где: Sмкд - ввод жилья в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах, построенных юридическими лицами (организациями-застройщиками), общежитиях и жилые помещения в нежилых зданиях, тыс. кв. метров общей площади; Sпн - ввод общей площади жилых домов, построенных населением, тыс. кв. метров общей площади Показатель определяется как отношение общей площади всего жилищного фонда на начало отчетного года к численности постоянного населения на эту же дату на основании статистических данных органа федерального государственного статистического наблюдения. Показатель определяется как отношение численности населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, к общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях на конец прошлого года, умноженное на 100% |  |
| 1.2.1 | Застройка микрорайона Озерный-2 г.Белоярский. Автомобильная дорога с подготовкой территории. 1 этап |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Застройка микрорайона Озерный-2 г.Белоярский. Инженерные сети. 1 этап |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Застройка квартала Южный г.Белоярский. Реконструкция инженерных сетей |  |  |  |  |
| Задача 3. Стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства на территории Белоярского района» |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям Белоярского района |  | Объем жилищного строительства Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | Показатель определяется по формуле: Vжс = Sмкд + Sпн, где: Sмкд - ввод жилья в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах, построенных юридическими лицами (организациями-застройщиками), общежитиях и жилые помещения в нежилых зданиях, тыс. кв. метров общей площади; Sпн - ввод общей площади жилых домов, построенных населением, тыс. кв. метров общей площади Показатель определяется как отношение общей площади всего жилищного фонда на начало отчетного года к численности постоянного населения на эту же дату на основании статистических данных органа федерального государственного статистического наблюдения. Показатель определяется как отношение численности населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, к общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях на конец прошлого года, умноженное на 100% |  |
| 1.3.1. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат в связи с организацией и проведением мероприятий по строительству подводящих инженерных сетей и благоустройству придомовой территории строящихся многоквартирных домов на территории Белоярского района |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат (части затрат) застройщика на уплату процентов по кредитам на строительство многоквартирных жилых домов на территории Белоярского района |  |  |  |  |
| Задача 4. Создание благоприятных условий по освоению свободных и развитию застроенных территорий в границах Белоярского района в целях строительства жилого назначения |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства на территории Белоярского района» |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Обеспечение мероприятий по освобождению и формированию земельных участков для жилищного строительства |  | Исполнение расходных обязательств по предоставлению субсидий из бюджета Белоярского района бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений Площадь земельных участков, вовлеченных в жилищное строительство | Показатель определяется по формуле: ИЕС = Рсубф1 / Рсубп1 x 100%, где: Рсубф1 – кассовое исполнение расходных обязательств по предоставлению субсидий из бюджета Белоярского района бюджетам поселений, сформированных в бюджете Белоярского района за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений; Рсубп1 – утвержденный объем расходных обязательств по предоставлению субсидий из бюджета Белоярского района бюджетам поселений, сформированных в бюджете Белоярского района за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений Показатель определяется на основании фактических данных о площади земельных участков, на которых реализованы мероприятия по освобождению земельных участков, включая ликвидацию объектов, утративших технологическую необходимость или пришедших в ветхое состояние, систем инженерной инфраструктуры, хозяйственных построек, незаконных (самовольных) строений, за отчетный период |  |
| 1.4.1 | Предоставление субсидий из бюджета Белоярского района бюджетам поселений на осуществление мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Реализация мероприятий по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |
| Цель 2: Создание условий для устойчивого развития поселений в границах Белоярского района, рационального использования земельных участков на основе документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, способствующих дальнейшему развитию жилищной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Белоярского района |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Обеспечение территории Белоярского района документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории, правилами благоустройства территорий |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Градостроительная деятельность на территории Белоярского района» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение градостроительной деятельности на территории Белоярского района |  | Обеспеченность муниципальных образований Белоярского района градостроительной документацией Доля границ территориальных зон и границ населенных пунктов, поставленных на кадастровый учет Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих установленным требованиям | Показатель определяется как отношение количества муниципальных образований Белоярского района с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования к общему количеству муниципальных образований Белоярского района, умноженное на 100% Показатель определяется как отношение границ территориальных зон и границ населенных пунктов, поставленных на кадастровый учет к общему количеству границ территориальных зон и границ населенных пунктов, умноженное на 100% Показатель определяется как отношение количества услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде к общему количеству предоставленных данных услуг, умноженное на 100% Показатель определяется как отношение количества утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования к общему количеству документов, умноженное на 100% |  |
| 2.1.1 | Документы территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Документация по планировке территории |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Схемы размещения рекламных конструкций на территории Белоярского района |  |  |  |  |
| Цель 3: Создание условий, способствующих повышению доступности жилья, улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения Белоярского района |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Предоставление поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории Белоярского района |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий населения Белоярского района» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой |  |  | Показатель определяется на основании фактических данных о мерах поддержки для улучшения жилищных условий, в соответствии с постановлениями администрации Белоярского района |
| 3.2 | Предоставление субсидии гражданам, проживающим и зарегистрированным в приспособленном для проживания строении* | Количество граждан, проживающих и зарегистрированных в приспособленном для проживания строении, улучшивших жилищные условия |  |  | Показатель определяется на основании фактических данных о мерах поддержки для улучшения жилищных условий, в соответствии с постановлениями администрации Белоярского района |
| Цель 4: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в установленном порядке |  |  |  |  |  |
| Задача 7. Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выкуп жилых помещений в аварийном жилищном фонде |  | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | Показатель определяется в соответствии с постановлениями администрации Белоярского района за отчетный период Показатель определяется в соответствии с постановлениями администрации Белоярского района за отчетный период |  |
| 4.2. | Снос аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |
| 4.3. | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Предоставление субсидий из бюджета Белоярского района бюджетам поселений на осуществление мероприятий по приобретению жилых помещений, планируемых для переселения граждан из аварийного жилого фонда (признанного таковым до 1 января 2017 года) |  | Исполнение расходных обязательств по предоставлению субсидий из бюджета Белоярского района бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по приобретению жилых помещений, планируемых для переселения граждан из аварийного жилого фонда | Показатель определяется по формуле: Исуб РП= РсубФ2 / РсубП2 x 100%, где: РсубФ2 – кассовое исполнение расходных обязательств по предоставлению субсидий из бюджета Белоярского района бюджетам поселений, сформированных в бюджете Белоярского района за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при приобретении жилых помещений, планируемых для переселения граждан из аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года; РсубП2 – утвержденный объем расходных обязательств по предоставлению субсидий из бюджета Белоярского района бюджетам поселений, сформированных в бюджете Белоярского района за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при приобретении жилых помещений, планируемых для переселения граждан из аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года |  |

* -  Предоставление субсидии гражданам, проживающим и зарегистрированным в приспособленном для проживания строении возможно при наличии данных в Реестре о наличии  приспособленных для проживания строений на территории Белоярского района в соответствии с таблицей 8 настоящей муниципальной программы.»;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Белоярского района

от 6 июля 2021 года № 567

И З М Е Н Е Н И Я,

- вносимые в таблицу 4 муниципальной программы Белоярского района

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2019 – 2024 годах»:

«Таблица 4

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Объем жилищного строительства, тыс.кв.метров | 9,1 | 2 | 0 | 8,750 | 15,2 | 13,8 | 3,0 | 42,75 |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метры | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,5 | 23,6 | 23,7 | 23,8 | 23,8 |
| 3 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 4 | Исполнение расходных обязательств по предоставлению субсидий из бюджета Белоярского района бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений, % | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 |
| 5 | Обеспеченность муниципальных образований Белоярского района градостроительной документацией, % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 6 | Доля границ территориальных зон и границ населенных пунктов, поставленных на кадастровый учет, % | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 7 | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство,% | - | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих установленным требованиям,% | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, семья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | Количество граждан, проживающих и зарегистрированных в приспособленном для проживания строении, улучшивших жилищные условия, человек | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, тысяч квадратных метров | 0 | 2,7 | 1,5635 | 2,2240 | 3,500 | 5,6205 | 0 | 13,7382 |
| 12 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, человек | 0 | 133 | 79 | 120 | 147 | 200 | 0 | 692 |
| 13 | Исполнение расходных обязательств по предоставлению субсидий из бюджета Белоярского района бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по приобретению жилых помещений, планируемых для переселения граждан из аварийного жилого фонда,% | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 14 | Площадь земельных участков, вовлеченных в жилищное строительство, гектар | - | - | - | 0,75 | - | - | - | 0,75 |

»;

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации

Белоярского района

от 6 июля 2021 года № 567

И З М Е Н Е Н И Я,

- вносимые в таблицу 5 муниципальной программы Белоярского района

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2019 – 2024 годах»:

«Таблица 5

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, объемы и источники их финансирования

| Номер основного мероприятия | Наименование основных мероприятий муниципальной программы (их связь с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства на территории Белоярского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство и приобретение жилья (1, 2, 3, 4) |  | Всего: | 128 207,5 | 23 604,0 | 14 936,2 | 45 980,5 | 31 509,6 | 12 177,2 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 76 986,1 | 5 929,6 | 0,0 | 29 554,3 | 29 934,0 | 11 568,2 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 51 221,4 | 17 674,4 | 14 936,2 | 16 426,2 | 1 575,6 | 609,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Строительство жилья | УКС | бюджет Белоярского района | 11 489,5 | 10 948,3 | 270,6 | 270,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Приобретение жилья | КМС | Всего: | 116 718,0 | 12 655,7 | 14 665,6 | 45 709,9 | 31 509,6 | 12 177,2 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 76 986,1 | 5 929,6 | 0,0 | 29 554,3 | 29 934,0 | 11 568,2 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 39 731,9 | 6 726,1 | 14 665,6 | 16 155,6 | 1 575,6 | 609,0 | 0,0 |
| 1.2. | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (1, 2, 3) |  | бюджет Белоярского района | 7 568,2 | 5 568,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| 1.2.1. | Застройка микрорайона Озерный-2 г.Белоярский. Автомобильная дорога с подготовкой территории. 1 этап | УКС | бюджет Белоярского района | 5 568,2 | 5 568,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Застройка микрорайона Озерный-2 г.Белоярский. Инженерные сети. 1 этап | УКС | бюджет Белоярского района | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 1.2.3. | Застройка квартала Южный г.Белоярский. Реконструкция инженерных сетей | УКС | бюджет Белоярского района | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 1.3. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям Белоярского района (1,2,3) | УКС | бюджет Белоярского района | 92 587,6 | 19 046,1 | 58 825,2 | 9 716,3 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| 1.3.1. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат в связи с организацией и проведением мероприятий по строительству подводящих инженерных сетей и благоустройству придомовой территории строящихся многоквартирных домов на территории Белоярского района | УКС | бюджет Белоярского района | 51 046,1 | 15 046,1 | 31 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| 1.3.2. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат (части затрат) застройщика на уплату процентов по кредитам на строительство многоквартирных жилых домов на территории Белоярского района | УКС | бюджет Белоярского района | 41 541,5 | 4 000,0 | 27 825,2 | 9 716,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Обеспечение мероприятий по освобождению и формированию земельных участков для жилищного строительства (4,14) |  | Всего: | 17 168,8 | 0,0 | 6 642,5 | 10 526,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 16 607,5 | 0,0 | 6 607,5 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 561,3 | 0,0 | 35,0 | 526,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1 | Предоставление субсидий из бюджета Белоярского района бюджетам поселений на осуществление мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (4) | КФ | бюджет автономного округа | 6 607,5 | 0,0 | 6 607,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (14) | УЖКХ | Всего: | 10 561,3 | 0,0 | 35,0 | 10 526,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 561,3 | 0,0 | 35,0 | 526,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | Всего: | 245 532,1 | 48 218,3 | 80 403,9 | 66 223,1 | 31509,6 | 12 177,2 | 7 000,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 93 593,6 | 5 929,6 | 6 607,5 | 39554,3 | 29934,0 | 11 568,2 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 151 938,5 | 42 288,7 | 73 796,4 | 26668,8 | 1 575,6 | 609,0 | 7 000,0 |
| Подпрограмма 2 «Градостроительная деятельность на территории Белоярского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение градостроительной деятельности на территории Белоярского района (5,6,7,8) |  | Всего: | 47 270,0 | 11 805,0 | 8 451,1 | 5 861,3 | 10526,3 | 10 526,3 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 42 727,1 | 10 750,6 | 7 258,5 | 4 718,0 | 10000,0 | 10 000,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 4 542,9 | 1 054,4 | 1 192,6 | 1 143,3 | 526,3 | 526,3 | 100,0 |
| 2.1.1. | Документы территориального планирования и градостроительного зонирования | УАиГ | Всего: | 14 078,6 | 5 892,4 | 8 086,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 12 856,3 | 5 597,8 | 7 258,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 1 222,3 | 294,6 | 827,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.1.2. | Документация по планировке территории | УАиГ | Всего: | 33 002,8 | 5 724,0 | 364,9 | 5 861,3 | 10 526,3 | 10 526,3 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 29 870,8 | 5 152,8 | 0,0 | 4 718,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 3 132,0 | 571,2 | 364,9 | 1 143,3 | 526,3 | 526,3 | 0,0 |
| 2.1.3. | Схемы размещения рекламных конструкций на территории Белоярского района | УАиГ | бюджет Белоярского района | 188,6 | 188,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | Всего: | 47 270,0 | 11 805,0 | 8 451,1 | 5 861,3 | 10526,3 | 10 526,3 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 42 727,1 | 10 750,6 | 7 258,5 | 4 718,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 4 542,9 | 1 054,4 | 1 192,6 | 1 143,3 | 526,3 | 526,3 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий населения Белоярского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (9) | УЖКХ | Всего: | 8 159,1 | 1 263,2 | 1 010,5 | 1 939,2 | 1 975,3 | 1 970,9 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 383,7 | 59,4 | 44,8 | 71,7 | 106,0 | 101,8 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 7 367,3 | 1 140,6 | 915,2 | 1 770,5 | 1 770,5 | 1 770,5 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 408,1 | 63,2 | 50,5 | 97,0 | 98,8 | 98,6 | 0,0 |
| 3.2. | Предоставление субсидии гражданам, проживающим и зарегистрированным в приспособленном для проживания строении (10) | УЖКХ | бюджет Белоярского района | 1 604,9 | 0,0 | 1 604,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | Всего: | 9 764,0 | 1 263,2 | 2 615,4 | 1 939,2 | 1 975,3 | 1 970,9 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 383,7 | 59,4 | 44,8 | 71,7 | 106,0 | 101,8 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 7 367,3 | 1 140,6 | 915,2 | 1 770,5 | 1 770,5 | 1 770,5 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 2 013,0 | 63,2 | 1 655,4 | 97,0 | 98,8 | 98,6 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выкуп жилых помещений в аварийном жилищном фонде (11,12) | КМС | бюджет Белоярского района | 1 292,0 | 1 292,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Снос аварийного жилищного фонда (11,12) | УЖКХ, УКС | бюджет Белоярского района | 3 936,7 | 1 361,6 | 1 960,1 | 615,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (11,12) |  | Всего: | 1 212 416,4 | 144 215,2 | 362 327,3 | 370 863,9 | 147 909,9 | 187 100,1 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 268 226,3 | 55 565,5 | 110 747,7 | 0,0 | 42 946,3 | 58 966,8 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 892 467,9 | 86 910,1 | 233 463,2 | 355 748,2 | 97 568,1 | 118 778,3 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 51 722,2 | 1 739,6 | 18 116,4 | 15 115,7 | 7 395,5 | 9 355,0 | 0,0 |
|  |  | КМС | Всего: | 1 136 316,5 | 144 215,2 | 362 327,3 | 294764,0 | 147 909,9 | 187 100,1 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 268 226,3 | 55 565,5 | 110 747,7 | 0,0 | 42 946,3 | 58 966,8 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 816 368,0 | 86 910,1 | 233 463,2 | 279 648,3 | 97 568,1 | 118 778,3 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 51 722,2 | 1 739,6 | 18 116,4 | 15 115,7 | 7 395,5 | 9 355,0 | 0,0 |
|  |  | КФ | бюджет автономного округа | 76 099,9 | 0,0 | 0,0 | 76 099,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | Всего: | 1 217645,1 | 146 868,8 | 364 287,4 | 371 478,9 | 147 909,9 | 187 100,1 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 268 226,3 | 55 565,5 | 110747,7 | 0,0 | 42 946,3 | 58 966,8 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 892 467,9 | 86 910,1 | 233 463,2 | 355 748,2 | 97 568,1 | 118 778,3 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 56 950,9 | 4 393,2 | 20 076,5 | 15 730,7 | 7 395,5 | 9 355,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Всего: | 1 520 211,2 | 208 155,3 | 455 757,8 | 445 502,5 | 191 921,1 | 211 774,5 | 7 100,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 268 610,0 | 55 624,9 | 110 792,5 | 71,7 | 43 052,3 | 59 068,6 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 036 155,9 | 104 730,9 | 248 244,4 | 40 1791,0 | 139 272,6 | 142 117,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 215 445,3 | 47 799,5 | 96 720,9 | 43 639,8 | 9 596,2 | 10 588,9 | 7 100,0 |

»;

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению администрации

Белоярского района

от 6 июля 2021 года № 567

И З М Е Н Е Н И Я,

- вносимые в таблицу 5.1 муниципальной программы Белоярского района

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2019 – 2024 годах»:

«Таблица 5.1

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

| № п/п | Наименование портфеля проектов | Наименование проекта или мероприятия | Номер мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | «Жилье и городская среда | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 4.3. | в соответствии с паспортом проекта | 2019-2024 года | всего | 1 212 416,4 | 144 215,2 | 362 327,3 | 370 863,9 | 147 909,9 | 187 100,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 268 226,3 | 55 565,5 | 110 747,70 | 0,0 | 42 946,30 | 58 966,80 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 892 467,9 | 86 910,1 | 233 463,20 | 355 748,2 | 97 568,10 | 118 778,30 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Белоярского района | 51 722,2 | 1 739,6 | 18 116,40 | 15 115,7 | 7 395,50 | 9 355,00 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по портфелю проектов 1 |  |  |  |  |  | всего | 1 212 416,4 | 144 215,2 | 362 327,3 | 370 863,9 | 147 909,9 | 187 100,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 268 226,3 | 55 565,5 | 110 747,7 | 0,0 | 42 946,3 | 58 966,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 892 467,9 | 86 910,1 | 233 463,2 | 355 748,2 | 97 568,1 | 118 778,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Белоярского района | 51 722,2 | 1 739,6 | 18 116,4 | 15 115,7 | 7 395,5 | 9 355,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

»;

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к постановлению администрации

Белоярского района

от 6 июля 2021 года № 567

И З М Е Н Е Н И Я,

- вносимые в таблицу 10 муниципальной программы Белоярского района

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2019 – 2024 годах»:

«Таблица 10

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года*

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата | кв. м | кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по Белоярскому муниципальному району |  |  | x | x | 16 957,89 | 692 | x | 19 167,54 | 44 972,90 | x | x |
| 1 | Белоярский | г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 19 | 1989 | 20.12.2016 | 284,30 | 13 | 20.12.2023 | 611,28 | 1357,40 | 86:06:0020109:258 | сформирован под одним домом |
| 2 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 2 | 1986 | 20.12.2016 | 640,60 | 34 | 20.12.2021 | 730,80 | 1357,40 | 86:06:0020106:80 | сформирован под одним домом |
| 3 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 3 | 1986 | 20.12.2016 | 593,90 | 32 | 20.12.2021 | 735,50 | 1351,40 | 86:06:0020106:81 | сформирован под одним домом |
| 4 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 5 | 1987 | 20.12.2016 | 659,70 | 30 | 20.12.2022 | 730,83 | 1318,90 | 86:06:0020106:82 | сформирован под одним домом |
| 5 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 6 | 1987 | 20.12.2016 | 556,40 | 39 | 20.12.2022 | 730,80 | 1103,90 | 86:06:0020106:83 | сформирован под одним домом |
| 6 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 7 | 1989 | 20.12.2016 | 667,30 | 28 | 20.12.2022 | 730,40 | 1581,00 | 86:06:0020106:94 | сформирован под одним домом |
| 7 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 9 | 1987 | 20.12.2016 | 716,79 | 25 | 20.12.2023 | 731,20 | 1096,00 | 86:06:0020106:96 | сформирован под одним домом |
| 8 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 11 | 1989 | 20.12.2016 | 615,10 | 21 | 20.12.2023 | 752,60 | 1307,50 | 86:06:0020106:85 | сформирован под одним домом |
| 9 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 19 | 1989 | 20.12.2016 | 773,00 | 31 | 20.12.2023 | 730,40 | 1375,70 | 86:06:0020106:91 | сформирован под одним домом |
| 10 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 20 | 1989 | 20.12.2016 | 716,80 | 28 | 20.12.2023 | 732,34 | 1316,30 | 86:06:0020106:92 | сформирован под одним домом |
| 11 | Белоярский | г. Белоярский, ул. Сухарева, д. 5 | 1982 | 11.10.2012 | 33,90 | 5 | 21.12.2020 | 802,56 | 1314,00 | 86:06:0020109:1929 | сформирован под одним домом |
| 12 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 1 | 1986 | 30.12.2016 | 465,10 | 20 | 21.12.2020 | 771,84 | 3058,00 | 86:06:0020106:237 | сформирован под одним домом |
| 13 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 3 | 1989 | 20.12.2016 | 482,30 | 27 | 20.12.2021 | 769,52 | 1993,00 | 86:06:0020106:71 | сформирован под одним домом |
| 14 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 6 | 1983 | 20.12.2016 | 181,60 | 4 | 20.12.2021 | 771,38 | 2086,00 | 86:06:0020106:74 | сформирован под одним домом |
| 15 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 7 | 1987 | 20.12.2016 | 412,40 | 20 | 20.12.2021 | 773,00 | 2524,00 | 86:06:0020106:75 | сформирован под одним домом |
| 16 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 9 | 1987 | 20.12.2016 | 290,60 | 10 | 20.12.2021 | 773,58 | 2073,00 | 86:06:0020106:77 | сформирован под одним домом |
| 17 | п Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 1-й, д. 1 | 1983 | 20.12.2016 | 786,10 | 36 | 21.12.2023 | 406,90 | 2131,00 | 86:06:0020401:16 | сформирован под одним домом |
| 18 | п Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 1-й, д. 2 | 1983 | 20.12.2016 | 386,50 | 16 | 21.12.2023 | 215,80 | 434,00 |  | не сформирован |
| 19 | п Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 1-й, д. 3 | 1983 | 20.12.2016 | 780,30 | 26 | 20.12.2023 | 405,43 | 812,50 | 86:06:0020401:27 | сформирован под одним домом |
| 20 | п Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 1-й, д. 4 | 1983 | 20.12.2016 | 390,80 | 12 | 21.12.2020 | 449,88 | 883,00 |  | не сформирован |
| 21 | п Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 1-й, д. 5 | 1983 | 20.12.2016 | 781,30 | 26 | 21.12.2023 | 406,90 | 887,00 |  | не сформирован |
| 22 | п Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 2-й, д. 1 | 1983 | 20.12.2016 | 734,90 | 28 | 20.12.2023 | 449,88 | 821,10 | 86:06:0020401:106 | сформирован под одним домом |
| 23 | п Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 2-й, д. 2 | 1983 | 20.12.2016 | 733,40 | 23 | 21.12.2021 | 384,67 | 816,00 | 86:06:0020401:219 | сформирован под одним домом |
| 24 | п Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 2-й, д. 3 | 1983 | 20.12.2016 | 641,40 | 22 | 21.12.2021 | 406,70 | 819,70 | 86:06:0020401:78 | сформирован под одним домом |
| 25 | п Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 2-й, д. 4 | 1983 | 20.12.2016 | 610,60 | 20 | 21.12.2021 | 410,00 | 1552,00 | 86:06:0020401:79 | сформирован под одним домом |
| 26 | п Лыхма | п. Лыхма, ул. ЛПУ, д. 5 | 1985 | 20.12.2016 | 556,40 | 22 | 20.12.2022 | 560,50 | 2822,00 | 86:06:0020604:362 | сформирован под одним домом |
| 27 | п Лыхма | п. Лыхма, ул. ЛПУ, д. 6 | 1985 | 20.12.2016 | 720,00 | 38 | 20.12.2022 | 560,80 | 2582,00 | 86:06:0020604:364 | сформирован под одним домом |
| 28 | п Сорум | п. Сорум, ул. Таежная, д. 26 | 1988 | 20.12.2016 | 557,90 | 13 | 20.12.2022 | 568,56 | 857,00 |  | не сформирован |
| 29 | п Сорум | п. Сорум, ул. Таежная, д. 27 | 1988 | 20.12.2016 | 441,50 | 15 | 21.12.2022 | 568,56 | 850,80 |  | не сформирован |
| 30 | п Сорум | п. Сорум, ул. Таежная, д. 28 | 1989 | 20.12.2016 | 222,20 | 8 | 21.12.2022 | 568,56 | 1667,00 | 86:06:0020201:54 | сформирован под одним домом |
| 31 | п Сосновка | п. Сосновка, ул. Молодежная, д. 8 | 1991 | 20.12.2016 | 524,80 | 20 | 20.12.2020 | 926,37 | 824,30 | 86:06:0020303:247 | сформирован под одним домом |

*- Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года приведена  в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 01.04.2019 №104-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы».»;

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к постановлению администрации

Белоярского района

от 6 июля 2021 года № 567

И З М Е Н Е Н И Я,

- вносимые в таблицу 11 муниципальной программы Белоярского района

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2019 – 2024 годах»:

«Таблица 11

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года*

| N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |
|  |  |  |  |  | выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий |  |  |  |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам мены |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая п лощадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | площадь | площадь |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 16957,89 | 1121916955,56 | 1285,70 | 1285,70 | 25637508,00 | 15672,19 | 17392,78 | 1096279447,56 | 0,00 | 0,00 | 16123,18 | 1042847281,00 | 1269,60 | 53432166,56 | 2242,40 | 15150,38 |
| 1 | Итого по Белоярскому муниципальному району по этапу 2019 года | 2070,70 | 71390374,56 | 911,10 | 911,10 | 17958208,00 | 1159,60 | 1269,60 | 53432166,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1269,60 | 53432166,56 | 483,50 | 786,10 |
| 2 | Итого по Белоярскому муниципальному району по этапу 2021 года | 5724,49 | 374471818,00 | 374,60 | 374,60 | 7679300,00 | 5349,89 | 5670,88 | 366792518,00 | 0,00 | 0,00 | 5670,88 | 366792518,00 | 0,00 | 0,00 | 811,85 | 4859,03 |
| 3 | Итого по Белоярскому муниципальному району по этапу 2022 года | 5620,50 | 385345976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5620,50 | 5957,73 | 385345976,00 | 0,00 | 0,00 | 5957,73 | 385345976,00 | 0,00 | 0,00 | 820,23 | 5137,50 |
| 4 | Итого по Белоярскому муниципальному району по этапу 2023 года | 3542,20 | 290708787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3542,20 | 4494,57 | 290708787,00 | 0,00 | 0,00 | 4494,57 | 290708787,00 | 0,00 | 0,00 | 126,82 | 4367,75 |

*- План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года приведен  в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 01.04.2019 №104-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы».»;

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к постановлению администрации

Белоярского района

от 6 июля 2021 года № 567

И З М Е Н Е Н И Я,

- вносимые в таблицу 12 муниципальной программы Белоярского района

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2019 – 2024 годах»:

«Таблица 12

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года*

| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств собственников жилых помещений |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 692 | 350 | 307 | 43 | 16 957,89 | 14 620,89 | 2337 | 1121916955,56 | 512953862,26 | 788575964,31 | 56615128,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Белоярскому муниципальному району по этапу 2019 года | 92 | 41 | 31 | 10 | 2 070,70 | 1 513,00 | 557,70 | 71390374,56 | 26247575,26 | 41054000,31 | 4088798,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Белоярскому муниципальному району по этапу 2021 года | 267 | 105 | 90 | 15 | 5 724,49 | 4 958,59 | 765,90 | 374471818,00 | 0,00 | 355748227,00 | 18723591,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Белоярскому муниципальному району по этапу 2022 года | 200 | 107 | 94 | 13 | 5620,50 | 4846,70 | 773,80 | 385345976,00 | 142770683,00 | 223307994,00 | 19267299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Белоярскому муниципальному району по этапу 2023 года | 133 | 97 | 92 | 5 | 3542,20 | 3302,60 | 239,60 | 290708787,00 | 107707604,00 | 168465743,00 | 14535440,00 | 0,00 | 0,00 |

*- План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года приведен  в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 01.04.2019 №104-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы».».