|  |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ | |
| муниципальной программы Белоярского района | |
| «Охрана окружающей среды»  1. Основные положения | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Белоярского района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации Белоярского района (далее - УПСХиРП) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 |
| Цель муниципальной программы | Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 31 521,8 тысяч рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Экологическое благополучие/ государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность» |

2.Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | [Ответственный за достижение показателя](" \l "_ftn3) | [Связь с показателями национальных целей](" \l "_ftn4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель «Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество полигонов твердых коммунальных отходов | единиц | 0 | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решение Думы Белоярского района от 29 октября 2014 года № 484 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2036 года» | Управление капитального строительства (далее – УКС) | - |
| 2 | Количество рекультивированных объектов размещения отходов | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Решение Думы Белоярского района от 29 октября 2014 года № 484 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2036 года» | УКС | - |
| 3 | Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единиц | 30 | 2023 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» | Управление жилищно-коммунального хозяйства (далее – УЖКХ) | - |
| 4 | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия | процент | 32,5 | 2023 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 2023 года № 566-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность» | УПСХиРП | - |

1. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Региональный проект «Экономика замкнутого цикла» | | |
|  | Ответственный за реализацию: УКС | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 1.1 | Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронений твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку) | Снижение доли захоронения твердых коммунальных отходов путем ввода в эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов для городов и поселений Белоярского района мощностью 10 тыс. тонн в год | Количество полигонов твердых коммунальных отходов |
| 2 | Региональный проект «Генеральная уборка» | | |
|  | Ответственный за реализацию: УКС | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 2.1 | Ликвидированы объекты размещения отходов, выведенные из эксплуатации | Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с.Казым Белоярского района в 2025 году | Количество рекультивированных объектов размещения отходов |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Ликвидация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» | | |
|  | Ответственный за реализацию: УКС | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 3.1 | Ликвидированные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, рекультивированные объекты размещения отходов | Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с.Полноват Белоярского района в 2026 году. Рекультивация полигона ТБО в г.Белоярский | Количество рекультивированных объектов размещения отходов |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Белоярском районе» | | |
|  | Ответственный за реализацию: УЖКХ | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 4.1 | Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду | обустройство и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, находящихся в муниципальной собственности Белоярского района | Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» | | |
|  | Ответственный за реализацию: УПСХиРП | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 5.1 | Сохранение окружающей среды, снижение негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности на ее компоненты | организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов лесничества «Городские леса городского поселения Белоярский»;  проведение экологических акций, в том числе по очистке береговой полосы водных объектов;  организация общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории Белоярского района, которая подлежит экологической экспертизе | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры» | | |
|  | Ответственные за реализацию: УПСХиРП, Комитет по культуре администрации Белоярского района, Комитет по образованию администрации Белоярского района | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 6.1 | Экологическое образование, воспитание и формирование экологической культуры | проведение мероприятий, приуроченных к Международной экологической акции «Спасти и сохранить» и организация экологического воспитания и формирования экологической культуры, в том числе в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в Белоярском районе | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий» | | |
|  | Ответственный за реализацию: УПСХиРП | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 7.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | осуществление органами местного самоуправления Белоярского района отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | - |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» (всего), в том числе: | 16 667,5 | 2 981,1 | 2 968,3 | 2 968,3 | 2 968,3 | 2 968,3 | 31 521,8 |
| бюджет ХМАО-Югры | 6 585,0 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 7 310,5 |
| бюджет Белоярского района | 10 082,5 | 2 836,0 | 2 823,2 | 2 823,2 | 2 823,2 | 2 823,2 | 24 211,3 |
| Объем налоговых расходов Белоярского района (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Региональный проект «Экономика замкнутого цикла» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белоярского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | результат «Белоярский межпоселенческий полигон для Белоярского района» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белоярского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Региональный проект «Генеральная уборка» (всего), в том числе: | 9 210,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 210,6 |
| бюджет ХМАО-Югры | 6 447,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 447,3 |
| бюджет Белоярского района | 2 763,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 763,3 |
| 2.1. | результат «Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с.Казым Белоярского района» | 9 210,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 210,6 |
| бюджет ХМАО-Югры | 6 447,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 447,3 |
| бюджет Белоярского района | 2 763,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 763,3 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Ликвидация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» (всего), в том числе: | 4 130,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 130,9 |
| бюджет Белоярского района | 4 130,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 130,9 |
| 3.1. | результат «Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с.Полноват» | 4 130,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 130,9 |
| бюджет Белоярского района | 4 130,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 130,9 |
| 3.2. | результат «Рекультивация полигона ТБО в г.Белоярский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Белоярском районе» (всего), в том числе: | 2 179,5 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 12 179,5 |
| бюджет Белоярского района | 2 179,5 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 12 179,5 |
| 4.1. | результат «Обустройство и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | 2 179,5 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 12 179,5 |
| бюджет Белоярского района | 2 179,5 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 12 179,5 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» | 445,8 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1 695,8 |
| бюджет Белоярского района | 445,8 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1 695,8 |
| 5.1. | результат «Лесохозяйственные мероприятия по организации использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов лесничества «Городские леса городского поселения Белоярский» | 445,8 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1 695,8 |
| бюджет Белоярского района | 445,8 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1 695,8 |
| 5.2. | результат «Экологические акции, в том числе по очистке береговой полосы водных объектов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белоярского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | результат «Общественные обсуждения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории Белоярского района, которая подлежит экологической экспертизе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белоярского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры» | 563,0 | 586,0 | 573,2 | 573,2 | 573,2 | 573,2 | 3 441,8 |
| бюджет Белоярского района | 563,0 | 586,0 | 573,2 | 573,2 | 573,2 | 573,2 | 3 441,8 |
| 6.1. | результат «Мероприятия, приуроченные к Международной экологической акции «Спасти и сохранить» и организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в том числе в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в Белоярском районе» | 563,0 | 586,0 | 573,2 | 573,2 | 573,2 | 573,2 | 3 441,8 |
| бюджет Белоярского района | 563,0 | 586,0 | 573,2 | 573,2 | 573,2 | 573,2 | 3 441,8 |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий» | 137,7 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 863,2 |
| бюджет ХМАО-Югры | 137,7 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 863,2 |
| 7.1. | результат «Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» | 137,7 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 863,2 |
| бюджет ХМАО-Югры | 137,7 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 863,2 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_