ПАСПОРТ

муниципальной программы Белоярского района

«Цифровое развитие»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Белоярского района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по информационным ресурсам и защите информации администрации Белоярского района  (далее - Отдел по ИРиЗИ) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Применение информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, обеспечение условий для реализации эффективной системы муниципального управления |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 4 689,9 тысяч рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы / государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель «Применение информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, обеспечение условий для реализации эффективной системы муниципального управления» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество просмотров официального сайта органа местного самоуправления Белоярского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц | 400000 | 2024 | 410000 | 420000 | 420050 | 420100 | 420150 | 420200 | Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | Отдел по ИРиЗИ | обеспечение к 2030 году повышения уровня удовлетворенности граждан качеством работы муниципальных служащих и работников социальной сферы не менее чем на 50 процентов |
| 2 | Доля органов местного самоуправления Белоярского района и муниципальных учреждений, подключенных к защищенной сети передачи данных | процент | 80 | 2024 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Отдел по ИРиЗИ | обеспечение сетевого суверенитета и информационной безопасности в информационно-коммуникационной сети «Интернет» |
| 3 | Доля информационных систем персональных данных, защищенных в соответствии с требованиями действующего законодательства | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» | Отдел по ИРиЗИ | создание системы эффективного противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий |
| 4 | Доля органов администрации Белоярского района и муниципальных учреждений, использующих электронный документооборот | процент | 90 | 2024 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 27.04.2018 №136-п «О системе электронного документооборота Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» | Отдел по ИРиЗИ | достижение к 2030 году «цифровой зрелости» муниципального управления |
| 5 | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения ОМСУ<\*> | процент | 80 | 2024 | 80 | 80 | 90 | 90 | 95 | 95 | Указ Президента РФ от 05.12.2016 N№646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» | Отдел по ИРиЗИ | увеличение к 2030 году до 95 процентов доли использования российского программного обеспечения в ОМСУ |

<\*> органы местного самоуправления (далее – ОМСУ)

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Белоярского района» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по ИРиЗИ | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 1.1. | Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета | Развитие информационных систем, инфраструктуры информационного общества и цифровой экономики на территории Белоярского района. Развитие и сопровождение официального сайта органов местного самоуправления Белоярского района и подведомственных учреждений. Сокращение доли устаревшего оборудования в инфраструктуре корпоративной сети органов местного самоуправления Белоярского района. | Количество просмотров официального сайта органа местного самоуправления Белоярского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования инфраструктуры межведомственного электронного взаимодействия» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по ИРиЗИ | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 2.1. | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам в электронной форме | Развитие (подключение новых объектов), модернизация и обеспечение эксплуатации защищенной сети передачи данных органов местного самоуправления Белоярского района. | Доля органов местного самоуправления Белоярского района и муниципальных учреждений, подключенных к защищенной сети передачи данных |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности органов местного самоуправления» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по ИРиЗИ | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 3.1. | Обеспечение защиты информационных систем | Сопровождение систем защиты информации (техническая поддержка, обновление лицензий).  Приобретение, внедрение программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов информационной безопасности, обеспечивающих процессы информатизации.  Аттестация объектов информатизации на соответствие требованиям по информационной безопасности. | Доля информационных систем обработки персональных данных, защищенных в соответствии с требованиями действующего законодательства |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие электронного документооборота» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по ИРиЗИ | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 4.1. | Использование систем электронного документооборота и делопроизводства | Автоматизация процессов делопроизводства и электронного документооборота за счет создания единой инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, создающей условия для оптимального и эффективного взаимодействия органов местного самоуправления Белоярского района с органами государственной власти, органами местного самоуправления, муниципальными и государственными учреждениями автономного округа. | Доля органов администрации Белоярского района и муниципальных учреждений, использующих электронный документооборот |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Использование преимущественно отечественного программного обеспечения» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по ИРиЗИ | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 5.1. | Переход на использование преимущественно отечественного программного обеспечения | Приобретение, внедрение и развитие (модернизация) программного обеспечения, аппаратно-программных комплексов, сетевого оборудования отечественного производителя | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения ОМСУ |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Цифровое развитие» (всего), в том числе: | 1 722,0 | 549,5 | 604,6 | 604,6 | 604,6 | 604,6 | 4 689,9 |
| бюджет ХМАО-югры | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| бюджет Белоярского района | 1 022,0 | 549,5 | 604,6 | 604,6 | 604,6 | 604,6 | 3 989,9 |
| Объем налоговых расходов Белоярского района (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Белоярского района» (всего), в том числе: | 716,0 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 825,0 |
| бюджет ХМАО-югры | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| бюджет Белоярского района | 16,0 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 125,0 |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования инфраструктуры межведомственного электронного взаимодействия» (всего), в том числе: | 20,6 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 128,1 |
| бюджет Белоярского района | 20,6 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 128,1 |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности органов местного самоуправления» (всего), в том числе: | 985,4 | 506,2 | 561,3 | 561,3 | 561,3 | 561,3 | 3 736,8 |
| бюджет Белоярского района | 985,4 | 506,2 | 561,3 | 561,3 | 561,3 | 561,3 | 3 736,8 |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие электронного документооборота» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белоярского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Использование преимущественно отечественного программного обеспечения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белоярского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_