ПАСПОРТ

муниципальной программы Белоярского района

«Формирование современной городской среды»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы Белоярского района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление капитального строительства администрации Белоярского района (далее – УКС) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цель муниципальной программы | Создание комфортных условий проживания населения, повышение качества и благоустройства городской среды на территории муниципальных образований Белоярского района |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 269 631,2 тысяч рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни.  2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель «Создание комфортных условий проживания населения, повышение качества и благоустройства городской среды на территории муниципальных образований Белоярского района» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 1 | 2023 | 1\* | 1\*\* | 1\*\*\* | 1\* | 1\*\* | 1\*\*\* | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 15.12.2022 № 673-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» | УКС | благоустройство общественных территорий и реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Решение Думы Белоярского района от 29 октября 2014 года № 484 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2036 года» | УКС | - |

<\*>, <\*\*>, <\*\*> В ходе реализации муниципальной программы в городском поселении Белоярский планируется благоустройство общественной территории, выполняемое отдельными этапами.

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | | |
|  | Ответственный за реализацию: УКС | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 1.1 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий поселений Белоярского района, включенных в региональный проект ХМАО-Югры по формированию комфортной городской среды | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий поселений Белоярского района» | | |
|  | Ответственный за реализацию: УКС | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 2.1. | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | Реализованы мероприятия предварительного этапа благоустройства общественных территорий поселений Белоярского района, включая разработку дизайн-проектов объектов будущего благоустройства, разработку проектно-сметной документацией, планирование работ, выполнение дополнительных работ по благоустройству, подготовку конкурсной заявки в рамках ежегодного Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий поселений Белоярского района» | | |
|  | Ответственный за реализацию: УКС | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 3.1. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, определенные минимальным (обязательным) перечнем работ. Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Белоярского района | Количество благоустроенных дворовых территорий |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»  (всего), в том числе: | 62 826,2 | 62 326,5 | 38 047,5 | 35 477,0 | 35 477,0 | 35 477,0 | 269 631,2 |
| федеральный бюджет | 10 515,0 | 4 643,4 | 4 344,2 | 4 392,9 | 4 392,9 | 4 392,9 | 32 681,3 |
| бюджет ХМАО-Югры | 16 518,2 | 7 262,8 | 7 087,8 | 7 167,3 | 7 167,3 | 7 167,3 | 52 370,7 |
| бюджет Белоярского района | 35 793,0 | 50 420,3 | 26 615,5 | 23 916,8 | 23 916,8 | 23 916,8 | 184 579,2 |
| Объем налоговых расходов Белоярского района (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего),  в том числе: | 30 039,8 | 13 226,5 | 11 547,5 | 11 677,0 | 11 677,0 | 11 677,0 | 89 844,8 |
| федеральный бюджет | 10 515,0 | 4 643,4 | 4 344,2 | 4 392,9 | 4 392,9 | 4 392,9 | 32 681,3 |
| бюджет ХМАО-Югры | 16 518,2 | 7 262,8 | 7 087,8 | 7 167,3 | 7 167,3 | 7 167,3 | 52 370,7 |
| бюджет Белоярского района | 3 006,6 | 1 320,3 | 115,5 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 4 792,8 |
| 1.1. | результат «Благоустройство общественных территорий поселений Белоярского района, включенных в региональный проект ХМАО-Югры  по формированию комфортной городской среды» (всего),  в том числе: | 30 039,8 | 13 226,5 | 11 547,5 | 11 677,0 | 11 677,0 | 11 677,0 | 89 844,8 |
| федеральный бюджет | 10 515,0 | 4 643,4 | 4 344,2 | 4 392,9 | 4 392,9 | 4 392,9 | 32 681,3 |
| бюджет ХМАО-Югры | 16 518,2 | 7 262,8 | 7 087,8 | 7 167,3 | 7 167,3 | 7 167,3 | 52 370,7 |
| бюджет Белоярского района | 3 006,6 | 1 320,3 | 115,5 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 4 792,8 |
| 1.2. | результат «Благоустройство объекта «Набережная речного вокзала - колыбель города» (всего), в том числе: | 0,0 | 278 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278 200,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 76 540,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76 540,4 |
| бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 197 689,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197 689,6 |
| бюджет Белоярского района | 0,0 | 3 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 970,0 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий поселений Белоярского района» (всего), в том числе: | 3 033,5 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 033,5 |
| бюджет Белоярского района | 3 033,5 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 033,5 |
| 2.1. | мероприятие «Благоустройство общественных территорий поселений Белоярского района» (всего), в том числе: | 3 033,5 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 033,5 |
| бюджет Белоярского района | 3 033,5 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 033,5 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий поселений Белоярского района» (всего), в том числе: | 29 752,9 | 29 100,0 | 26 500,0 | 23 800,0 | 23 800,0 | 23 800,0 | 156 752,9 |
| бюджет Белоярского района | 29 752,9 | 29 100,0 | 26 500,0 | 23 800,0 | 23 800,0 | 23 800,0 | 156 752,9 |
| 3.1. | мероприятие «Благоустройство дворовых территорий поселений Белоярского района» (всего), в том числе: | 12 756,6 | 9 100,0 | 8 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 46 856,6 |
| бюджет Белоярского района | 12 756,6 | 9 100,0 | 8 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 46 856,6 |
| 3.2. | результат «Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Белоярского района» (всего), в том числе: | 16 996,3 | 20 000,0 | 18 000,0 | 18 300,0 | 18 300,0 | 18 300,0 | 109 896,3 |
| бюджет Белоярского района | 16 996,3 | 20 000,0 | 18 000,0 | 18 300,0 | 18 300,0 | 18 300,0 | 109 896,3 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1 к муниципальной программе

**Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий**

Мероприятия по повышению уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов состоят из мероприятий, определенных минимальным (обязательным) перечнем работ, и мероприятий дополнительного перечня работ.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

* 1. Минимальный (обязательный) перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:
* ремонт дворовых проездов, включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы);
* обеспечение освещения дворовых территорий;
* установка скамеек;
* установка урн.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий собственники помещений в многоквартирных домах вправе отказаться от одного или нескольких видов работ, входящих в минимальный перечень видов работ по благоустройству, если такие виды работ были выполнены ранее и не требуют повторного благоустройства.

При реализации минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц обязательным условием не является и устанавливается по решению собственников помещений в многоквартирных домах.

Минимальный перечень видов работ является обязательным, без которого выполнение дополнительного перечня видов работ не допускается.

1.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

* оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок;
* оборудование автомобильных парковок (парковочных мест);
* оборудование контейнерных (хозяйственных) площадок для твердых коммунальных отходов;
* устройство велосипедных парковок;
* оборудование площадок для выгула собак;
* озеленение дворовых территорий;
* устройство пешеходных дорожек и ограждений;
* установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов).

При выполнении дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов обязательным условием является трудовое и (или) финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах.

При выборе формы финансового участия собственников помещений в многоквартирных домах в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, и составляет не менее 5% стоимости выполнения таких работ.

В случае выполнения дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидий из бюджета автономного округа или субсидий из бюджета автономного округа и федерального бюджета, софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий составляет не менее 10% или 20% стоимости выполнения таких работ, соответственно.

Порядок аккумулирования средств собственников помещений в многоквартирных домах, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселений Белоярского района устанавливается постановлением администрации Белоярского района от 15 мая 2017 года № 425 «Об утверждении Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на территории Белоярского района».

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о мероприятиях по благоустройству дворовой территории, о трудовом и (или) финансовом участии собственников помещений в многоквартирном доме, а в случае финансового участия - размере софинансирования собственниками помещений в многоквартирном доме работ по благоустройству дворовых территорий, и о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.».

Приложение 2 к муниципальной программе

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий,**

**планируемых к благоустройству**

1. Включение дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу выполняется с учетом предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу и порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденных постановлением администрации Белоярского района от 8 июня 2022 года № 531 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу Белоярского района «Формирование современной городской среды», Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу Белоярского района «Формирование современной городской среды».

2. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, формируется по результатам инвентаризации с учетом их физического состояния, исходя, в первую очередь, из минимального перечня работ по благоустройству (ремонт дворовых проездов, включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы); обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн), с соблюдением положений порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, утвержденного [постановлением](consultantplus://offline/ref=2FD14EFAC41119043D4E40FE5C4F1F4984B6D58601A9D8BE83C4A899198E015A62S7w8H) администрации Белоярского района от 4 мая 2017 года № 386 «Об утверждении Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу Белоярского района «Формирование современной городской среды».

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Дворовые территории,  подлежащие ремонту в рамках минимального перечня работ |
| 1 | г. Белоярский, 4 микрорайон, дом № 8 |
| 2 | г. Белоярский, 4 микрорайон, дома № 1, 3, 6, 10, 11 |
| 3 | г. Белоярский, 1 микрорайон, дома № 3, 7 |
| 4 | г. Белоярский, 1 микрорайон, дома № 18,19,20 |
| 5 | г. Белоярский, 7 микрорайон, дома № 16,17,18,19,20,21 |
| 6 | г. Белоярский, тер. СУ-966 д. 6, 7а, 18, 23, 25 |
| 7 | г. Белоярский, 1 микрорайон, д. 31, 34, 35 |
| 8 | г. Белоярский, 7 микрорайон, д. 4, мкр. Геолог, д. 2 |
| 9 | г. Белоярский, ул. Сухарева 1а, 2а, 3а, 4а |
| 10 | г. Белоярский, ул.Молодости, дома №1,4а, ул.Центральная, дом №2 |
| 11 | г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 3, 3а, 14, 2, 2а, 8 |
| 12 | г. Белоярский, 4 микрорайон, д. 21, 21а, 22, 24, 25 |

3. Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, формируется по результатам инвентаризации, с учетом их физического состояния и инициатив граждан, организаций.

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Общественные территории, подлежащие благоустройству |
| 1 | г.Белоярский. Благоустройство набережной в районе речного вокзала |
| 2 | г.Белоярский. Благоустройство набережной в районе озера «Школьное» |
| 3 | с.Казым, Белоярский район. Благоустройство территории центральной площади |
| 4 | с.Полноват, Белоярский район. Обустройство мест массового отдыха населения |
| 5 | п.Сорум, Белоярский район. Благоустройство пешеходного бульвара вдоль ул.Центральная в п.Сорум. Зона игровой площадки и тихого отдыха |

4. Не позднее 1 декабря года, предшествующего году проведения благоустройства объектов, с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц подготавливается дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

5. Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных заинтересованных лиц (далее – Общественная комиссия), в порядке, установленном такой комиссией.

6. Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в срок, не позднее предпоследнего года реализации муниципальной программы.

7. Не допускается благоустройство дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, признанным в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также к многоквартирным домам, которые считаются ветхими и непригодными для проживания.

8. Работы по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в случае, если на такой общественной территории предусматривается минимальный перечень работ по благоустройству (установка и (или) замена детского игрового и (или) спортивного оборудования, в том числе малобюджетных плоскостных спортивных сооружений, установка малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, озеленение) и площадь общественной территории не превышает 10 000 кв. м, осуществляются на основании дизайн-проекта и сметной документации на выполнение работ. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации.

Работы по благоустройству иных общественных территорий, не указанных в [абзаце первом](file:///C:\\Users\\AlhimenkovaVV\\Desktop\\Мои%20документы\\Программы%20Бел%20р\\2019%202024\\ФСГС\\ФСГС%202018%202024%20ПРОЕКТ%20Актуальная%20редакция%20на%202021_05_25.docx" \l "P4719) настоящего пункта, осуществляются на основании проектно-сметной документации и архитектурно-планировочной концепции, содержащей в себе принципиальные архитектурно-дизайнерские и функционально-планировочные решения, определяющие облик, характер и виды использования общественной территории.

Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

9. В процессе выполнения работ по благоустройству и после ввода объектов в эксплуатацию, на них должны быть размещены компоненты единого визуального стиля регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

10. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в общем объеме закупок, при реализации мероприятий муниципальной программы, должна составлять не менее 90%.

11. Финансирование расходов по разработке проектно-сметной документации, дизайн-проектов, проведению проверки достоверности сметной стоимости работ по благоустройству и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому надзору, выполнению кадастровых работ и других расходов, не связанных с выполнением непосредственно устройства объектов или строительно-монтажных работ в рамках благоустройства, производится за счет средств бюджетов поселений Белоярского района.

12. Финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, предусмотрено как по муниципальным контрактам (договорам), заключенным по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», так и в виде субсидий, предоставляемых юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселений Белоярского района.

Финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, предусмотрено как по муниципальным контрактам (договорам), заключенным по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», так и в виде субсидий, предоставляемых бюджетам поселений Белоярского района на благоустройство территорий муниципальных образований.

13. Источниками финансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, являются средства:

- федерального бюджета;

- бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- бюджета Белоярского района;

- внебюджетных источников.

В случае софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидии из бюджета автономного округа, предельная дата заключения муниципальных контрактов (договоров) по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, не позднее 1 апреля года предоставления субсидии.

14. Срок гарантийных обязательств на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных территорий по муниципальным контрактам (договорам), заключенным по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, по контрактам (договорам), заключенным на закупку товаров, работ и услуг за счет субсидий, предоставляемых юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Белоярского района, а также по контрактам (договорам), заключенным на закупку товаров, работ и услуг за счет субсидий, предоставляемых бюджетам поселений Белоярского района на благоустройство территорий муниципальных образований, устанавливается не менее 3 лет.

15. В случае софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидии из бюджета автономного округа, должны быть проведены работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

16. Срок общественных обсуждений проектов изменений муниципальной программы, включая в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети, не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов.

17. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется, в том числе, Общественной комиссией; документы о составе, протоколы и графики заседаний указанной Общественной комиссии размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.