[image: image1.jpg]



БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2012 года                                                                                                           № 1981
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Белоярского района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района» на 2011 – 2013 годы
П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Белоярского района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района» на 2011 - 2013 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Белоярского района от 25 ноября 2010 года № 1722 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Белоярского района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района» на 2011 – 2013 годы», следующие изменения:
1) позицию паспорта Программы, касающуюся объемов и источников финансирования Программы, изложить в следующей редакции:

	«Объемы и источники финансирования Программы
	-
	общий объем финансирования Программы на 2011 - 2013 годы составляет 307 723,95 тыс.рублей, в том числе:
76 620,25 тыс.рублей за счет средств бюджета Белоярского района, 231 103,70 тыс.рублей за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в форме субсидии; в том числе:

2011 год – 36 834,00 тыс.рублей за счет средств бюджета Белоярского района, 57 960,00 тыс.рублей за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в форме субсидии;

2012 год – 35 386,25 тыс.рублей за счет средств бюджета Белоярского района, 47 758,70 тыс.рублей за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в форме субсидии;

2013 год – 4 400,00 тыс.рублей за счет средств бюджета Белоярского района, 125 385,00 тыс.рублей за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в форме субсидии»;


2) пункт 1 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения целевой Программы» изложить в следующей редакции:

«1. Общий объем финансирования Программы на 2011 - 2013 годы составляет 307 723,95 тыс.рублей, в том числе:
76 620,25 тыс.рублей за счет средств бюджета Белоярского района, 231 103,70 тыс.рублей за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в форме субсидии; в том числе:

2011 год – 36 834,00 тыс.рублей за счет средств бюджета Белоярского района, 57 960,00 тыс.рублей за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в форме субсидии;

2012 год – 35 386,25 тыс.рублей за счет средств бюджета Белоярского района, 47 758,70 тыс.рублей за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в форме субсидии;

2013 год – 4 400,00 тыс.рублей за счет средств бюджета Белоярского района, 125 385,00 тыс.рублей за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в форме субсидии.»;
3) приложение 1 «Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы Белоярского района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района» на 2011 - 2013 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Белоярского района Ойнеца А.В.

Глава Белоярского района                                                                                           С.П.Маненков
	ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Белоярского района

от 24 декабря 2012 года № 1981
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к долгосрочной целевой программе Белоярского района

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района» на 2011 - 2013 годы


П Е Р Е Ч Е Н Ь

программных мероприятий долгосрочной целевой программы Белоярского района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района» на 2011 - 2013 годы

	N п/п
	Мероприятия Программы
	Срок выполнения
	Исполнители
	Получатели бюджетных средств
	Финансовые затраты на реализацию Программы (тыс.рублей)
	Источники финансирования

	
	
	
	
	
	всего
	в том числе:
	

	
	
	
	
	
	
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Цель Программы: обеспечение населения Белоярского района коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, создание условий для увеличения объемов жилищного строительства

	Задача 1. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий, обеспечение населения достаточным количеством качественной питьевой воды в соответствии с существующими нормами водопотребления и рациональное использование водных ресурсов, защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ при сбросе бытовых сточных вод в водные объекты

	1.1
	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения, в том числе:
	2011 – 2013 г.г.
	управление капитального строительства администрации Белоярского района
	администрация Белоярского района
	4 271,22
	2 020,00
	1 815,22
	436,00
	бюджет Белоярского района

	
	
	
	
	
	72 585,00
	-
	15 585,00
	57 000,00
	бюджет Белоярского района <*>

	1.1.1
	Подземный водозабор питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, г.Белоярский
	2011 -2012 г.г.
	
	
	120,00
	120,00
	-
	-
	бюджет Белоярского района

	1.1.2
	Станция очистки воды, с.Казым
	2011 – 2013 г.г.
	
	
	1 210,17
	390,00
	820,17
	-
	бюджет Белоярского района

	
	
	
	
	
	15 585,00
	-
	15 585,00
	-
	бюджет Белоярского района <*>

	1.1.3
	Реконструкция водоочистных сооружений КС Сорумская в п.Сорум. 1 очередь. Строительство водоочистных сооружений
	2011 – 2013 г.г.
	
	
	2 941,05
	1 510,00
	995,05
	436,00
	бюджет Белоярского района

	
	
	
	
	
	57 000,00
	-
	-
	57 000,00
	бюджет Белоярского района <*>

	1.2
	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоотведения, в том числе:
	2011 – 2013 г.г.
	управление капитального строительства администрации Белоярского района
	администрация Белоярского района
	3 382,53
	2 062,70
	1 319,83
	-
	бюджет Белоярского района

	
	
	
	
	
	58 080,00
	1 080,00
	-
	57 000,00
	бюджет Белоярского района <*>

	1.2.1
	Канализационная очистная станция № 4 ул.Набережная, г.Белоярский
	2011 – 2012 г.г.
	
	
	799,83
	500,00
	299,83
	-
	бюджет Белоярского района

	1.2.2
	Локальные канализационные очистные сооружения, с.Казым
	2011 – 2012 г.г.
	
	
	228,50
	28,50
	200,00
	-
	бюджет Белоярского района

	
	
	
	
	
	540,00
	540,00
	-
	-
	бюджет Белоярского района <*>

	1.2.3
	Локальные канализационные очистные сооружения, с.Полноват
	2011 г.
	
	
	164,20
	104,20
	60,00
	-
	бюджет Белоярского района

	
	
	
	
	
	540,00
	540,00
	-
	-
	бюджет Белоярского района <*>

	1.2.4
	Канализационные очистные сооружения, п.Сорум
	2011 – 2013 г.г.
	
	
	2 190,00
	1 430,00
	760,00
	-
	бюджет Белоярского района

	
	
	
	
	
	57 000,00
	-
	-
	57 000,00
	бюджет Белоярского района <*>

	1.3
	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов теплоснабжения, в том числе:
	2011 – 2013 г.г.
	управление капитального строительства администрации Белоярского района
	администрация Белоярского района
	21 924,20
	5 503,30
	15 599,90
	821,00
	бюджет Белоярского района

	
	
	
	
	
	87 077,20
	49 530,00
	30 162,20
	7 385,00
	бюджет Белоярского района <*>

	1.3.1
	Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения микрорайона 3, г.Белоярский
	2011 – 2013 г.г.
	
	
	20 834,20
	5 503,30
	14 509,90
	821,00
	бюджет Белоярского района

	
	
	
	
	
	87 077,20
	49 530,00
	30 162,20
	7 385,00
	бюджет Белоярского района <*>

	1.3.2
	Блочная газовая котельная СУ-926, г.Белоярский
	2012 г.
	
	
	1 090,00
	-
	1 090,00
	-
	бюджет Белоярского района

	1.4
	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов газоснабжения, в том числе:
	2011 г.
	управление капитального строительства администрации Белоярского района
	администрация Белоярского района
	1 241,80
	1 241,80
	-
	-
	бюджет Белоярского района

	1.4.1
	Сети газоснабжения микрорайона 4, г.Белоярский
	2011 г.
	
	
	352,20
	352,20
	-
	-
	бюджет Белоярского района

	1.4.2
	Сети газоснабжения микрорайона 7, г.Белоярский
	2011 г.
	
	
	889,60
	889,60
	-
	-
	бюджет Белоярского района

	1.5
	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов электроснабжения, в том числе:
	2011 г.
	управление капитального строительства администрации Белоярского района
	администрация Белоярского района
	2 480,00
	80,00
	2 400,00
	-
	бюджет Белоярского района

	1.5.1
	Кабельная линия 10кВ между КТП №18 и КТП № 2805 в микрорайоне 6, г.Белоярский
	2011 г.
	
	
	40,00
	40,00
	-
	-
	бюджет Белоярского района

	1.5.2
	Трансформаторная подстанция «Котельная» с кабельными линиями, с.Полноват
	2011 г.
	
	
	40,00
	40,00
	-
	-
	бюджет Белоярского района

	1.5.3
	Воздушная линия электропередач 0,4 кВ д.Нумто
	2012 г.
	
	
	2 400,00
	-
	2 400,00
	-
	бюджет Белоярского района

	1.6
	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Белоярского района, в том числе:
	
	управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района
	администрация Белоярского района
	3 400,00
	-
	1 700,00
	1 700,00
	бюджет Белоярского района

	1.6.1
	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений Белоярского района (внесение изменений)
	
	
	
	3 400,00
	-
	1 700,00
	1 700,00
	бюджет Белоярского района

	
	Всего по Задаче 1
	
	
	
	254 441,95
	61 517,80
	68 582,15
	124 342,00
	

	
	
	
	
	
	36 699,75
	10 907,80
	22 834,95
	2 957,00
	бюджет Белоярского района

	
	
	
	
	
	217 742,20
	50 610,00
	45 747,20
	121 385,00
	бюджет Белоярского района <*>

	Задача 2. Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства

	2.1
	Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства, в том числе:
	2011 – 2013 г.г.
	управление капитального строительства администрации Белоярского района
	администрация Белоярского района
	39 920,50
	25 926,20
	12 551,30
	1 443,00
	бюджет Белоярского района

	
	
	
	
	
	13 361,50
	7 350,00
	2 011,50
	4 000,00
	бюджет Белоярского района <*>

	2.1.1
	Индивидуальная жилая застройка микрорайона «Озерный» в городе Белоярском. Инженерные сети
	2011 г.
	
	
	425,00
	425,00
	-
	-
	бюджет Белоярского района

	2.1.2
	Индивидуальная жилая застройка микрорайона «Спецгородок» в городе Белоярском. Инженерные сети
	2011 г.
	
	
	1 179,80
	1 179,80
	-
	-
	бюджет Белоярского района

	2.1.3
	Сети теплоснабжения 4-го микрорайона город Белоярский. 1 этап - блочная котельная. 2 этап - сети теплоснабжения
	2011 г.
	
	
	6 892,10
	6 892,10
	-
	-
	бюджет Белоярского района

	2.1.4
	Сети водоотведения микрорайона 4, г.Белоярский
	2011 – 2013 г.г.
	
	
	410,00
	410,00
	-
	-
	бюджет Белоярского района

	2.1.5
	Инженерные сети и сооружения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи) микрорайона 3а, г.Белоярский
	2011 – 2013 г.г.
	
	
	4 923,50
	4 150,00
	773,50
	-
	бюджет Белоярского района

	
	
	
	
	
	8 961,50
	4 950,00
	2 011,50
	2 000,00
	бюджет Белоярского района <*>

	2.1.6
	Инженерные сети и сооружения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи) микрорайона 5а, г.Белоярский
	2011 – 2013 г.г.
	
	
	810,00
	460,00
	350,00
	-
	бюджет Белоярского района

	
	
	
	
	
	4 400,00
	2 400,00
	-
	2 000,00
	бюджет Белоярского района <*>

	2.1.7
	Инженерные сети к жилым домам новой застройки поселений Белоярского района
	2011 – 2013 г.г.
	
	
	25 280,10
	12 409,30
	11 427,80
	1 443,00
	бюджет Белоярского района

	
	Всего по Задаче 2
	
	
	
	53 282,00
	33 276,20
	14 562,80
	5 443,00
	

	
	
	
	
	
	39 920,50
	25 926,20
	12 551,30
	1 443,00
	бюджет Белоярского района

	
	
	
	
	
	13 361,50
	7 350,00
	2 011,50
	4 000,00
	бюджет Белоярского района <*>

	
	Итого по Программе
	
	
	
	307 723,95
	94 794,00
	83 144,95
	129 785,00
	

	
	
	
	
	
	76 620,25
	36 834,00
	35 386,25
	4 400,00
	бюджет Белоярского района

	
	
	
	
	
	231 103,70
	57 960,00
	47 758,70
	125 385,00
	бюджет Белоярского района <*>


___________________________

<*> - бюджет Белоярского района, сформированный за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидии
___________________

