

ПРОЕКТ

**БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН**

### **ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА**

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года № \_\_\_\_\_\_

**О внесении изменения в постановление администрации**

**Белоярского района от 27 ноября 2013 года № 1710**

В соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 29 декабря 2015 года № 1612 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных программ Белоярского района»

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации от 27 ноября 2013 года №1710 «Об утверждении муниципальной программы Белоярского района «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Белоярского района на 2014 – 2020 годы» (далее – постановление) изменение, изложив преамбулу в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, постановлением администрации Белоярского района от 29 декабря 2015 года № 1612 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных программ Белоярского района», распоряжением администрации Белоярского района от 16 сентября 2013 года № 529-р «О Перечне муниципальных программ Белоярского района», п о с т а н о в л я ю:».

2. Внести в приложение «Муниципальная программа Белоярского района «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Белоярского района на 2014 – 2020 годы» к постановлению изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Белоярского района Ойнеца А.В.

Глава Белоярского района С.П.Маненков

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации Белоярского района  от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года № \_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации Белоярского района  от 27 ноября 2013 года № 1710 |

**Муниципальная программа Белоярского района**

**«Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Белоярского района на 2014 – 2020 годы»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы Белоярского района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Белоярского района на 2014 – 2020 годы» (далее по тексту – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление капитального строительства администрации Белоярского района |
| Цели муниципальной программы | создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей Белоярского района |
| Задачи муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства территорий многоквартирных жилых домов, общегородской территории городского поселения Белоярский;  - улучшение материально-технического состояния объектов муниципальной собственности Белоярского района |
| Целевые показатели муниципальной программы | - увеличение площади зеленых зон и озеленения – на 39,5 тыс.кв.метров;  - увеличение площади тротуаров, площадей, бульваров – на 18,3 тыс.кв.метров;  - увеличение площади дворовых и внутриквартальных проездов – на 18,3 тыс.кв.метров |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 417 980,2 тыс.рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Белоярского района 342 586,3 тыс.рублей, в том числе по годам:  2014 год – 110 218,3 тыс.рублей;  2015 год – 94 463,2 тыс.рублей;  2016 год – 50 048,8 тыс.рублей;  2017 год – 18 000,0 тыс.рублей;  2018 год – 20 487,3 тыс.рублей;  2019 год – 23 666,8 тыс.рублей;  2020 год – 25 701,9 тыс.рублей;  за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в форме субсидии, 67 153,9 тыс.рублей; в том числе по годам:  2015 год – 21 026,6 тыс.рублей;  2016 год – 24 049,4 тыс.рублей;  2017 год – 22 077,9 тыс.рублей;  за счет средств бюджета Российской Федерации 8 240,0 тыс.рублей; в том числе по годам:  2014 год – 8 240,0 тыс.рублей |

**I. Характеристика текущего состояния отрасли (сферы) социально-экономического развития Белоярского района**

Муниципальная программа представляет собой взаимоувязанный комплекс мероприятий по благоустройству территории городского поселения Белоярский, направленных на создание благоприятных и комфортных условий жизни и жизнедеятельности населения, проживающего на его территории.

Решение только одних жилищных проблем не позволит достичь в полной мере комфортных условий проживания населения.

Развитие инфраструктуры, в том числе внутриквартальных проездов, благоустройство территории и создание «зеленых зон», как важных социальных стабилизирующих факторов, обеспечивающих повседневные потребности человека в краткосрочном отдыхе, снижающих напряженность городской среды и повышающих культурно-эстетическое развитие населения, наряду со строительством объектов социального и культурного назначения, являются одними из основных факторов повышения качества жизни населения.

Город Белоярский уже сегодня отличается от многих населенных пунктов высоким уровнем благоустройства и озеленения территории, привлекает внимание жителей и гостей удачным архитектурно-планировочным решением городской территории.

В условиях стабильных темпов роста строительства жилья, перспективности и плановости освоения территорий городского поселения и развития индивидуального жилищного строительства, необходимо и в дальнейшем проводить мероприятия по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского поселения, в том числе строительство внутриквартальных и дворовых проездов, внутриквартального и дворового освещения, архитектурно-художественной подсветки жилых домов, зданий и сооружений, устройства тротуаров, площадей, парков и скверов, детских игровых площадок и иных элементов внешнего благоустройства.

**II. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач**

Целью реализации муниципальной программы является создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей Белоярского района.

Задачи муниципальной программы:

- повышение уровня благоустройства территорий многоквартирных жилых домов, общегородской территории городского поселения Белоярский;

- улучшение материально-технического состояния объектов муниципальной собственности Белоярского района.

Целевые показатели приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы позволит создать условия, способствующие повышению уровня и качества жизни жителей Белоярского района, сохранить и улучшить внешний облик города за счет повышения уровня благоустройства территории многоквартирных жилых домов, общегородской территории городского поселения Белоярский, улучшить материально-техническое состояние объектов муниципальной собственности Белоярского района.

**III. Основные мероприятия муниципальной программы**

Основные мероприятия и финансирование изложены в Приложениях 2, 2.1 к настоящей муниципальной программе.

В течение срока реализации муниципальной программы предполагается:

- разработка проектно-сметной документации, строительство и реконструкция объектов благоустройства капитального характера, объектов социальной сферы;

- проведение иных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Белоярского района, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за счет средств бюджета Российской Федерации.

**IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

1. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 417 980,2 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Белоярского района 342 586,3 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год – 110 218,3 тыс.рублей;

2015 год – 94 463,2 тыс.рублей;

2016 год – 50 048,8 тыс.рублей;

2017 год – 18 000,0 тыс.рублей;

2018 год – 20 487,3 тыс.рублей;

2019 год – 23 666,8 тыс.рублей;

2020 год – 25 701,9 тыс.рублей;

за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в форме субсидии, 67 153,9 тыс.рублей; в том числе по годам:

2015 год – 21 026,6 тыс.рублей;

2016 год – 24 049,4 тыс.рублей;

2017 год – 22 077,9 тыс.рублей;

за счет средств бюджета Российской Федерации 8 240,0 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год – 8 240,0 тыс.рублей.

2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по результатам эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления бюджета Белоярского района и планирование бюджетных ассигнований.

**V. Механизм реализации муниципальной программы**

Управление капитального строительства администрации Белоярского района является ответственным исполнителем муниципальной программы, осуществляет непосредственную реализацию ее мероприятий, координацию деятельности, управление и контроль ее реализации, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы, обеспечивает при необходимости их корректировку.

Механизм реализации муниципальной программы включает:

разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для ее выполнения;

заключение соглашения о реализации отдельных мероприятий муниципальной программы, на основании которых осуществляется предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа.

заключение муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) с поставщиками, исполнителями, в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы;

подготовка информации об исполнении муниципальной программы, согласно постановления администрации Белоярского района от 29 декабря 2015 года № 1612 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных программ Белоярского района»;

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет управление экономики, реформ и программ администрации Белоярского района.

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к муниципальной программе Белоярского района  «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Белоярского района на 2014 – 2020 годы» |

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |
| 1 | площадь зеленых зон и озеленения территории в год, тыс.кв.метров | 84,3 | 6,0 | 15,0 | 6,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 123,8 |
| 2 | площадь тротуаров, площадей, бульваров в год, тыс.кв.метров | 111,9 | 1,3 | 6,3 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 130,2 |
| 3 | площадь дворовых и внутриквартальных проездов в год, тыс.кв.метров | 63,2 | 3,2 | 4,9 | 3,7 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 81,5 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к муниципальной программе Белоярского района  «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Белоярского района на 2014 – 2020 годы» |

**Основные мероприятия муниципальной программы, объемы и источники финансирования на 2014 - 2015 годы**

| N п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы (получатель бюджетных средств) | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе: | |
| 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель: создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей Белоярского района** | | | | | | |
| **Задача. Повышение уровня благоустройства территорий многоквартирных жилых домов, общегородской территории городского поселения Белоярский** | | | | | | |
| 1.1 | Строительство и реконструкция объектов благоустройства капитального характера | управление капитального строительства администрации Белоярского района (администрация Белоярского района) | бюджет Белоярского района | 204 681,5 | 110 218,3 | 94 463,2 |
| бюджет Белоярского района <\*> | 21 026,6 | - | 21 026,6 |
| бюджет Российской Федерации | 8 240,0 | 8 240,0 | - |
|  | **Итого по Программе** |  |  | **233 948,1** | **118 458,3** | **115 489,8** |
|  |  |  | **бюджет Белоярского района** | **204 681,5** | **110 218,3** | **94 463,2** |
|  |  |  | **бюджет Белоярского района <\*>** | **21 026,6** | **-** | **21 026,6** |
|  |  |  | **бюджет Российской Федерации** | **8 240,0** | **8 240,0** | **-** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> - *бюджет Белоярского района, сформированный за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидии*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1  к муниципальной программе Белоярского района  «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Белоярского района на 2014 – 2020 годы» |

**Основные мероприятия муниципальной программы, объемы и источники финансирования**

| Номер основного мероприятия | Наименование основных мероприятий муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Строительство и реконструкция объектов благоустройства капитального характера  (1.1, 1.2, 1.3) | управление капитального строительства администрации Белоярского района | Всего: | 184 032,1 | 74 098,2 | 40 077,9 | 20 487,3 | 23 666,8 | 25 701,9 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 46 127,3 | 24 049,4 | 22 077,9 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 137 904,8 | 50 048,8 | 18 000,0 | 20 487,3 | 23 666,8 | 25 701,9 |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  | **Всего:** | **184 032,1** | **74 098,2** | **40 077,9** | **20 487,3** | **23 666,8** | **25 701,9** |
|  |  |  | **бюджет автономного округа** | **46 127,3** | **24 049,4** | **22 077,9** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  | **бюджет Белоярского района** | **137 904,8** | **50 048,8** | **18 000,0** | **20 487,3** | **23 666,8** | **25 701,9** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_