БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2018 года                                                                                                     № 1050

Об утверждении муниципальной программы Белоярского района

«Развитие транспортной системы Белоярского района на 2019-2024 годы»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года  № 145-ФЗ, постановления администрации Белоярского района от 3 сентября 2018 года № 776 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Белоярского района», распоряжения администрации Белоярского района от 15 августа 2018 года № 245-р                «О Перечне муниципальных программ Белоярского района на 2019 – 2024 годы»                         п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Белоярского района «Развитие транспортной системы Белоярского района на 2019-2024 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Белоярского района Ващука В.А.

Глава Белоярского района                                                                                     С.П.Маненков

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Белоярского района

от 31 октября 2018 года № 1050

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Белоярского района «Развитие транспортной системы

Белоярского района на 2019-2024 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Белоярского района

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Развитие транспортной системы Белоярского района на 2019-2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по транспорту и связи администрации Белоярского района (далее – УТиС) |
| Соисполнитель муниципальной программы | Управление капитального строительства администрации Белоярского района (далее – УКС) |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие современной транспортной инфраструктуры Белоярского района. 2. Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения Белоярского района. 3. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения Белоярского района. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Белоярского района. 2. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения Белоярского района. 3. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным (кроме такси), воздушным и водным транспортом. 4. Обустройство и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белоярском районе. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог Белоярского района»; Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения Белоярского района»; Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения Белоярского района». |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации | отсутствует |
| Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, (км). Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, (км). Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостов переходов, путепроводов, транспортных развязок), (км). Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, (км). Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, (км). Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, (км). Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, (км). Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, (%). Количество рейсов воздушного транспорта в год, (ед). Количество рейсов автомобильного транспорта в год, (ед). Количество рейсов водного транспорта в год, (ед). Протяженность обслуживаемой УДС, (м.п.). Количество парковок и стоянок автотранспорта, (ед). Количество дорожных знаков на УДС, (ед). Количество нанесенной дорожной разметки, (м2). Количество светофорных объектов на УДС, (шт). |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 – 2024 годы составит – 736 905,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – бюджет автономного округа) - 28 932,1 тыс. рублей, из них; 2019 год – 14 462,1 тыс. рублей; 2020 год – 14 470,0 тыс. рублей; бюджет Белоярского района – 707 973,5 тыс. рублей, из них: 2019 год – 114 723,3 тыс. рублей; 2020 год – 117 084,6 тыс. рублей; 2021 год – 119 041,4 тыс. рублей; 2022 год – 119 041,4 тыс. рублей; 2023 год – 119 041,4 тыс. рублей. |

|  | Таблица 1 |
| --- | --- |
| Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики |  |
| Наименование направления | Информация |
| Формирование благоприятной деловой среды | Благоприятная деловая среда в сфере транспорта и дорожного хозяйства поддерживается мероприятиями муниципальной программы, направленными на стимулирование инвестиционной деятельности путем оказания мер государственной поддержки в виде субсидии юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений), в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, в сфере перевозок пассажиров всеми видами транспорта |
| Инвестиционные проекты | В целях обеспечения развития дорожной деятельности Белоярского района бюджетные инвестиции будут направлены на строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Белоярского района |
| Развитие конкуренции | В целях развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом предполагается реализация следующих мероприятий: организация и проведение открытых конкурсов на право осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам |

Таблица 2

| № п/п | Полномочия |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| 1 | Формирует проект муниципальной программы и изменений в нее, а также перечень соисполнителей муниципальной программы. |
| 2 | Согласовывает проект муниципальной программы с соисполнителями муниципальной программы. |
| 3 | Размещает проект муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления Белоярского района в разделе «Общественное обсуждение». |
| 4 | Обеспечивает проведение оценки регулирующего воздействия проекта муниципальной программы в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами администрации Белоярского района. |
| 5 | Обеспечивает в установленном Порядке проведение экспертизы муниципальной программы. |
| 6 | Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы. |
| 7 | Подготавливает и уточняет перечень и объемы финансирования основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, а также механизм реализации муниципальной программы. |
| 8 | Организует реализацию муниципальной программы, готовит проект внесения изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы. |
| 9 | Осуществляет управление муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию. |
| 10 | Создает уведомление (вносит изменение в ранее созданное уведомление) в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (далее – ГАИС «Управление») в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №831 в течение 5 дней после утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу. |
| 11 | Формирует и направляет в управление экономики, реформ и программ на бумажном и электронном носителях годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом. |
| 12 | Предоставляет по запросу управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района сведения, необходимые для проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы. |
| Соисполнитель муниципальной программы |  |
| 1 | Осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции. |
| 2 | Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение целевых показателей муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию. |
| 3 | Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы. |
| 4 | Формирует и направляет ответственному исполнителю предложения по уточнению (изменению) объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, механизма ее реализации, а также перечень основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период. |
| 5 | Предоставляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы. |
| 6 | Предоставляет ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы в отношении реализуемых соисполнителем мероприятий за отчетный финансовый год. |

Таблица 3

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Расчет значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель 1 «Развитие современной транспортной инфраструктуры Белоярского района» |  |  |  |
| Задача 1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Белоярского района» |  |  |  |
| Задача 2 «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения Белоярского района» |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог в Белоярском районе» |  |  |  |
| 1.1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, (км) | Показатель определяется по результатам мониторинга протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1.1 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, (км) | Показатель определяется по результатам мониторинга строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостов переходов, путепроводов, транспортных развязок), (км) | Показатель определяется по результатам мониторинга автомобильных вводимых автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостов переходов, путепроводов, транспортных развязок) |
| 1.1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, (км) | Показатель определяется по формуле: L = Ln - Ln-1где:L - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в результате строительства новых автомобильных дорог;Ln - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения;Ln-1 - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в предшествующем году. |
|  |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, (км) | Показатель определяется по формуле: L = Ln - Ln-1 где: L - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог; Ln - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в в отчетном году; Ln-1 - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в году, предшествующем году. |
|  |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, (км) | Показатель определяется по формуле: L = Ln - Ln-1 где: L - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; Ln - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных автомобильных дорог, (км) в отчетном году; Ln-1 - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в году, предшествующем году. |
|  |  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, (км) | Показатель определяется по формуле: Lsn = Ln - Lгде:Lsn - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года;Ln - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения;L - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения несоответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 1 января отчетного года |
|  |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, (%) | Показатель определяется по формуле: Lsn = (Ln * 100) /L где: Lsn - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; Ln - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, несоответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 1 января отчетного года; L - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Цель 2 «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения Белоярского района» |  |  |  |
| Задача 3 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным (кроме такси), воздушным и водным транспортом» |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения Белоярского района» |  |  |  |
| 2.1 | Создание условий для предоставления транспортных услуг, организации транспортного обслуживания населения Белоярского района | Количество рейсов воздушного транспорта в год, ед. | Показатель определяется по результатам мониторинга количества выполненных рейсов |
|  |  | Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед. | Показатель определяется по результатам мониторинга количества выполненных рейсов |
|  |  | Количество рейсов водного транспорта в год, ед. | Показатель определяется по результатам мониторинга количества выполненных рейсов |
| Цель 3 «Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения Белоярского района» |  |  |  |
| Задача 4 «Обустройство и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белоярском районе» |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения Белоярского района» |  |  |  |
| 3.1 | Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения | Протяженность обслуживаемой УДС, м.п. | Показатель определяется по формуле: L = Ln - Ln-1 где: L - протяженность обслуживаемой УДС; Ln - протяженность обслуживаемой УДС в отчетном году; Ln-1 - протяженность обслуживаемой УДС в году, в предшествующем году. |
|  |  | Количество парковок и стоянок автотранспорта, ед. | Показатель определяется по результатам мониторинга |
|  |  | Количество дорожных знаков на УДС, ед. | Показатель определяется по результатам мониторинга |
|  |  | Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | Показатель определяется по результатам мониторинга |
|  |  | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | Показатель определяется по результатам мониторинга |

Таблица 4

Целевые показатели муниципальной программы

| п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1.«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог в Белоярском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, (км) | 184,47 | 184,47 | 184,47 | 184,47 | 184,47 | 184,47 | 184,47 | 184,47 |
| 1.2 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, (км) | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостов переходов, путепроводов, транспортных развязок), (км) | Х | - | - | - | - | - |  | - |
| п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, (км) | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, (км) | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, (км) | Х | 0,950 | 0,820 | 0,550 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 2,920 |
| п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.7 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, (км) | Х | 160,77 | 161,57 | 161,87 | 162,17 | 162,37 | 162,57 | 162,57 |
| 1.8 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, (%) | Х | 12,85 | 12,41 | 12,25 | 12,09 | 11,98 | 11,87 | 11,87 |
| 2. Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения Белоярского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество рейсов воздушного транспорта в год, ед. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 2.2 | Количество рейсов | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
|  | автомобильного транспорта в год, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3 | Количество рейсов водного транспорта в год, ед. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 3. Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Белоярском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность обслуживаемой УДС, м.п. | 45776 | 45776 | 45776 | 45776 | 45776 | 45776 | 45776 | 45776 |
| 3.2 | Количество парковок и стоянок автотранспорта, ед. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 3.3 | Количество дорожных знаков на УДС, ед. | 1490 | 1510 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 3.4 | Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | 7500 | 8425 | 8425 | 8425 | 8425 | 8425 | 8425 | 8425 |
| 3.5 | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Таблица 5

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, объемы и источники их финансирования

| Номер основного мероприятия | Наименование основных мероприятий муниципальной программы (их связь с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог в Белоярском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (1.1-1.8) |  | Всего: | 55 069,3 | 19 325,7 | 19 334,0 | 4 102,4 | 4 102,4 | 4 102,4 |  | 4 102,4 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 28 932,1 | 14 462,1 | 14 470,0 | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 26 137,2 | 4 863,6 | 4 864,0 | 4 102,4 | 4 102,4 | 4 102,4 |  | 4 102,4 |  |
| 1.1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | УКС, УТиС | Всего: | 55 069,3 | 19 325,7 | 19 334,0 | 4 102,4 | 4 102,4 | 4 102,4 |  | 4 102,4 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 28 932,1 | 14 462,1 | 14 470,0 | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 26 137,2 | 4 863,6 | 4 864,0 | 4 102,4 | 4 102,4 | 4 102,4 |  | 4 102,4 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | Всего: | 55 069,3 | 19 325,7 | 19 334,0 | 4 102,4 | 4 102,4 | 4 102,4 |  | 4 102,4 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 28 932,1 | 14 462,1 | 14 470,0 | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 26 137,2 | 4 863,6 | 4 864,0 | 4 102,4 | 4 102,4 | 4 102,4 |  | 4 102,4 |  |
| Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения Белоярского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер основного мероприятия | Наименование основных мероприятий муниципальной программы (их связь с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  |
| 2.1 | Создание условий для предоставления транспортных услуг, организации транспортного обслуживания населения Белоярского района, в том числе: (2.1-2.3) | УТиС | бюджет Белоярского района |  | 61 910,5 | 64 139,2 | 66 704,8 | 66 704,8 | 66 704,8 |  | 66 704,8 |  |
| 2.1.1 | Воздушным транспортом | УТиС | бюджет Белоярского района | 205 954,0 | 32 455,4 | 33 623,8 | 34 968,7 | 34 968,7 | 34 968,7 |  | 34 968,7 |  |
| 2.1.2 | Автомобильным транспортом | УТиС | бюджет Белоярского района | 148 580,3 | 23 414,1 | 24 257,0 | 25 227,3 | 25 227,3 | 25 227,3 |  | 25 227,3 |  |
| 2.1.3 | Водным транспортом | УТиС | бюджет Белоярского района | 28 334,5 | 4 465,1 | 4 625,8 | 4 810,9 | 4 810,9 | 4 810,9 |  | 4 810,9 |  |
| 2.1.4 | Содержание вертолетных площадок | УТиС | бюджет Белоярского района | 10 000,1 | 1 575,9 | 1 632,6 | 1 697,9 | 1 697,9 | 1 697,9 |  | 1 697,9 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | бюджет Белоярского района | 392 868,9 | 61 910,5 | 64 139,2 | 66 704,8 | 66 704,8 | 66 704,8 |  | 66 704,8 |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Белоярском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения (3.1-3.5) | УТиС | бюджет Белоярского района | 288 967,4 | 47 949,2 | 48 081,4 | 48 234,2 | 48 234,2 | 48 234,2 |  |  | 48 234,2 |
| 3.1.1 | Ремонт технических средств | УТиС | бюджет Белоярского района | 23 357,9 | 3 680,9 | 3 813,4 | 3 965,9 | 3 965,9 | 3 965,9 |  |  | 3 965,9 |
| Номер основного мероприятия | Наименование основных мероприятий муниципальной программы (их связь с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |
| 3.1.2 | Содержание автомобильных дорог | УТиС | бюджет Белоярского района | 265 609,5 | 44 268,3 | 44 268,0 | 44 268,3 | 44 268,3 |  | 44 268,3 |  | 44 268,3 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | УТиС | бюджет Белоярского района | 288 967,4 | 47 949,2 | 48 081,4 | 48 234,2 | 48 234,2 |  | 48 234,2 |  | 48 234,2 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Всего: | 736 905,6 | 129 185,4 | 131 554,6 | 119 041,4 | 119 041,4 |  | 119 041,4 |  | 119 041,4 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 28 932,1 | 14 462,1 | 14 470,0 | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 707 973,5 | 114 723,3 | 117 084,6 | 119 041,4 | 119 041,4 |  | 119 041,4 |  | 119 041,4 |

Таблица 6

Перечень возможный рисков при реализации муниципальной программы

и мер по их преодолению

| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на реализацию муниципальной программы | Перераспределение финансовых ресурсов в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств. |
| 2 | Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы. | Осуществление мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы; |
|  |  | Корректировка мероприятий муниципальной программы и ее показателей результативности. |

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства*

| N | Наименование объекта | Мощно-сть | Срок строительства (проектирова-ния) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов, направленных на достижение целей и решение задач |  |  |  |  |