БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 декабря 2024 года                                                                                                            № 842

Об утверждении муниципальной программы Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе»

На основании постановления администрации Белоярского района от 3 сентября 2018 года № 776 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Белоярского района», распоряжением администрации Белоярского района от 15 августа 2018 года № 245-р «О Перечне муниципальных программ Белоярского района»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Белоярского района Ойнеца А.В.

Глава Белоярского района                                                                                        С.П.Маненков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Белоярского района

от 5 декабря 2024 года № 842

Муниципальная программа Белоярского района

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»

(далее также – муниципальная программа)

- ПАСПОРТ

муниципальной программы Белоярского района

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы Белоярского района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района (далее – УЖКХ) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» |
|  | Цель 2 «Улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Белоярского района, повышение энергетической эффективности на территории Белоярского района» |
|  | Цель 3 «Создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей городского поселения Белоярский» |
|  | Цель 4 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Белоярского района» |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. «Создание объектов капитального строительства и проведение капитального ремонта объектов»; 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»; 3. «Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности»; 4. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»; 5. «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2 888 202,6 тыс.рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни. 1.1. показатель «реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг»; 1.2. показатель: «строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки». 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство»; 3. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» |

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1 «Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» Цель 3 «Создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей городского поселения Белоярский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунального комплекса | ед. | 0 | 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» | Управление капитального строительства администрации Белоярского района (далее – УКС) | строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки |
| 2 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которого произведен капитальный ремонт | ед. | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» | УКС | - |
| 3 | Протяженность ветхих инженерных сетей газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, прошедших капитальный ремонт (замену) | км | 0 | 2023 | 17,515 | 16,3 | 15,5 | 14,4 | 13,6 | 13,3 | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» | УКС | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг |
| 4 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 0 | 2023 | 16,22 | 15,10 | 14,35 | 13,34 | 12,59 | 12,32 | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» | УКС | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг |
| Цель 2 «Улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Белоярского района, повышение энергетической эффективности на территории Белоярского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения г.Белоярский | % | 75 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Приказ Минэкономразвития России от 21.11.2022 № 636 «Об утверждении методических рекомендаций по оценке эффективности реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на региональном уровне» | УЖКХ | - |
| 6 | Количество многоквартирных домов, отремонтированных в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | ед. | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2013 № 568-п «О Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | УЖКХ | - |
| Цель 4 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Белоярского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество реализованных мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | ед. | 336 | 2023 | 130 | 104 | 99 | 94 | 89 | 79 | Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.12.2019 №89-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | УЖКХ | - |

3. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Направление (подпрограмма) «Создание объектов капитального строительства и проведение капитального ремонта объектов» |  |  |  |
| 1.1. | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УКС | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |
| 1.1.1. | Создание условий для повышения эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг | Реализация проектов по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Белоярского района с привлечением средств федерального бюджета Российской Федерации в рамках региональной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы» | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |
| 1.2. | Региональный проект «Государственная поддержка реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов» |  |  |  |
| 1.2.1. | Создание коммунальных объектов | Реализация инвестиционного проекта на территории Арктической зоны Российской Федерации по строительству канализационных очистных сооружений в с. Полноват Белоярского района с привлечение средств федерального бюджета Российской Федерации. | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунального комплекса |  |
| 1.3. | Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УКС | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |
| 1.3.1. | Создание коммунальных объектов | Реализация мероприятий по строительству (реконструкции) объекта «Обеспечение водоснабжением г.Белоярский». | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунального комплекса |  |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УКС | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |
| 1.4.1. | Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг | Реализация мероприятий по капитальному ремонту центральной городской котельной в г.Белоярский; Строительство канализационных очистных сооружений в п. Сорум Белоярского района | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которого произведен капитальный ремонт Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунального комплекса |  |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов в г.Белоярский» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УКС | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |
| 2.1.1. | Создание условий для повышения эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг | Замена ветхих инженерных сетей посредством капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, в г.Белоярский | Протяженность ветхих инженерных сетей газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, прошедших капитальный ремонт (замену) |  |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие в обеспечении равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УЖКХ | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |
| 2.2.1. | Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы; Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению, и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально ориентированным тарифам | - |  |
| 2.2.2. | Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим основной регулируемый вид деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | Предоставление субсидии из бюджета Белоярского района бюджетам поселений на возмещение ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг | - |  |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой северного завоза продукции (товаров)» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел муниципального заказа администрации Белоярского района | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |
| 2.3.1. | Создание условий для стабильного функционирования организаций социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики и обеспечения жизнедеятельности населения | Предоставление субсидии в целях компенсации транспортных расходов в рамках северного завоза продукции (товаров) на территорию Белоярского района, необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения и стабильного функционирования организаций социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики | - |  |
| 3 | Направление (подпрограмма) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УЖКХ | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |
| 3.1.1. | Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности | Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе реализация мероприятий по замене ламп уличного освещения в рамках плана мероприятий по модернизации и переводу на светодиодное освещение систем уличного освещения г.Белоярский. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальным унитарным предприятием. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения г.Белоярский |  |
| 4 | Направление (подпрограмма) «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УЖКХ | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |
| 4.1.1. | Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов | Содействие в реализации на территории Белоярского района региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Предоставление субсидии Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов на долевое финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Белоярского района | Количество многоквартирных домов, отремонтированных в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |
| 5 | Направление (подпрограмма) «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» |  |  |  |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: УЖКХ, УКС | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |
| 5.1.1. | Повышение уровня благоустройства и содержание объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности на территории городского поселения Белоярский и повышение уровня благоустройства | Организация благоустройства и озеленения территории г.п. Белоярский. Создание объектов благоустройства на территории г.п. Белоярский, в том числе создание площадки для складирования снега г.Белоярский. Техническая эксплуатация, содержание, ремонт и организация энергоснабжения сети уличного освещения на территории г.п. Белоярский. | - |  |
| 5.2. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и благоустройство межпоселенческих мест захоронений на территории Белоярского района» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УЖКХ | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |
| 5.2.1. | Содержание и благоустройство межпоселенческих мест захоронений | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению, не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней; строительство, реконструкция (расширение) мест погребения | - |  |
| 6.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УЖКХ | Срок реализации: 2025-2030 |  |  |
| 6.1.1. | Обеспечение безопасности населения при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Белоярского района | Количество реализованных мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» (всего), в том числе: | 716 389,0 | 494 820,1 | 598 254,1 | 359 579,8 | 359 579,8 | 359 579,8 | 2 888 202,6 |
|  | федеральный бюджет | 19 101,5 | 43 846,2 | 7 303,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 251,1 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 573 561,0 | 361 260,5 | 495 820,9 | 277 978,7 | 277 978,7 | 277 978,7 | 2 264 578,5 |
|  | бюджет Белоярского района | 123 726,5 | 89 713,4 | 95 129,8 | 81 601,1 | 81 601,1 | 81 601,1 | 553 373,0 |
|  | Объем налоговых расходов Белоярского района (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры" (всего), в том числе: | 46 734,8 | 33 485,4 | 33 023,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113 243,4 |
|  | федеральный бюджет | 5 649,5 | 6 073,2 | 7 303,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 026,1 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 36 411,8 | 24 063,6 | 22 417,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 892,8 |
|  | бюджет Белоярского района | 4 673,5 | 3 348,6 | 3 302,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 324,5 |
| 2 | Региональный проект «Государственная поддержка реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов» | 32 182,1 | 101 953,9 | 205 710,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339 846,3 |
|  | федеральный бюджет | 13 452,0 | 37 773,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 225,0 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 17 121,0 | 59 083,2 | 195 424,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271 629,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 1 609,1 | 5 097,7 | 10 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 992,3 |
| 2.1. | результат «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Полноват Белоярского района» | 32 182,1 | 101 953,9 | 205 710,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339 846,3 |
|  | федеральный бюджет | 13 452,0 | 37 773,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 225,0 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 17 121,0 | 59 083,2 | 195 424,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271 629,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 1 609,1 | 5 097,7 | 10 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 992,3 |
| 3 | Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» (всего), в том числе: | 252 983,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 252 983,7 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 240 334,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240 334,5 |
|  | бюджет Белоярского района | 12 649,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 649,2 |
| 3.1. | результат «Обеспечение водоснабжением г.Белоярский» | 252 983,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 252 983,7 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 240 334,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240 334,5 |
|  | бюджет Белоярского района | 12 649,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 649,2 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 7 152,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 152,7 |
|  | бюджет Белоярского района | 7 152,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 152,7 |
| 4.1. | результат «Капитальный ремонт центральной городской котельной в г.Белоярский» | 7 152,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 152,7 |
|  | бюджет Белоярского района | 7 152,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 152,7 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов в г.Белоярский» (всего), в том числе: | 238 445,3 | 231 660,4 | 225 300,6 | 225 300,6 | 225 300,6 | 225 300,6 | 1 371 308,1 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 213 745,7 | 208 494,3 | 202 770,5 | 202 770,5 | 202 770,5 | 202 770,5 | 1 233 322,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 24 699,6 | 23 166,1 | 22 530,1 | 22 530,1 | 22 530,1 | 22 530,1 | 137 986,1 |
| 5.1. | результат «Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов в г.Белоярский» | 238 445,3 | 231 660,4 | 225 300,6 | 225 300,6 | 225 300,6 | 225 300,6 | 1 371 308,1 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 213 745,7 | 208 494,3 | 202 770,5 | 202 770,5 | 202 770,5 | 202 770,5 | 1 233 322,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 24 699,6 | 23 166,1 | 22 530,1 | 22 530,1 | 22 530,1 | 22 530,1 | 137 986,1 |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие в обеспечении равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» (всего), в том числе: | 70 536,3 | 74 426,1 | 81 287,1 | 81 287,1 | 81 287,1 | 81 287,1 | 470 110,8 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 65 214,1 | 69 015,5 | 74 604,3 | 74 604,3 | 74 604,3 | 74 604,3 | 432 646,8 |
|  | бюджет Белоярского района | 5 322,2 | 5 410,6 | 6 682,8 | 6 682,8 | 6 682,8 | 6 682,8 | 37 464,0 |
| 6.1. | мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы» | 13 305,5 | 13 526,4 | 16 706,9 | 16 706,9 | 16 706,9 | 16 706,9 | 93 659,5 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 7 983,3 | 8 115,8 | 10 024,1 | 10 024,1 | 10 024,1 | 10 024,1 | 56 195,5 |
|  | бюджет Белоярского района | 5 322,2 | 5 410,6 | 6 682,8 | 6 682,8 | 6 682,8 | 6 682,8 | 37 464,0 |
| 6.2. | мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению, и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально ориентированным тарифам» | 42 632,8 | 44 987,8 | 47 237,2 | 47 237,2 | 47 237,2 | 47 237,2 | 276 569,4 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 42 632,8 | 44 987,8 | 47 237,2 | 47 237,2 | 47 237,2 | 47 237,2 | 276 569,4 |
| 6.3. | мероприятие «Предоставление субсидии из бюджета Белоярского района бюджетам поселений на возмещение ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере тепло-,водоснабжения и водоотведения, недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг» | 14 598,0 | 15 911,9 | 17 343,0 | 17 343,0 | 17 343,0 | 17 343,0 | 99 881,9 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 14 598,0 | 15 911,9 | 17 343,0 | 17 343,0 | 17 343,0 | 17 343,0 | 99 881,9 |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой северного завоза продукции (товаров)» (всего), в том числе: | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 7.1. | мероприятие «Предоставление субсидии в целях компенсации транспортных расходов в рамках северного завоза продукции (товаров) на территорию Белоярского района» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» (всего), в том числе: | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
|  | бюджет Белоярского района | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» (всего), в том числе: | 55 401,7 | 50 036,3 | 49 674,9 | 49 734,1 | 49 734,1 | 49 734,1 | 304 315,2 |
|  | бюджет Белоярского района | 55 401,7 | 50 036,3 | 49 674,9 | 49 734,1 | 49 734,1 | 49 734,1 | 304 315,2 |
| 10.1. | результат «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Белоярский» | 33 000,2 | 31 000,2 | 31 000,2 | 33 000,2 | 33 000,2 | 33 000,2 | 194 001,2 |
|  | бюджет Белоярского района | 33 000,2 | 31 000,2 | 31 000,2 | 33 000,2 | 33 000,2 | 33 000,2 | 194 001,2 |
| 10.2. | результат «Создание объектов благоустройства на территории городского поселения Белоярский» | 5 667,6 | 2 302,2 | 1 940,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 910,6 |
|  | бюджет Белоярского района | 5 667,6 | 2 302,2 | 1 940,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 910,6 |
| 10.3. | результат «Техническая эксплуатация, содержание, ремонт и организация энергоснабжения сети уличного освещения на территории г.п. Белоярский» | 16 733,9 | 16 733,9 | 16 733,9 | 16 733,9 | 16 733,9 | 16 733,9 | 100 403,4 |
|  | бюджет Белоярского района | 16 733,9 | 16 733,9 | 16 733,9 | 16 733,9 | 16 733,9 | 16 733,9 | 100 403,4 |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и благоустройство межпоселенческих мест захоронений на территории Белоярского района» (всего), в том числе: | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 15 923,4 |
|  | бюджет Белоярского района | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 15 923,4 |
| 11.1. | результат «Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению, не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней» | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 15 923,4 |
|  | бюджет Белоярского района | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 2 653,9 | 15 923,4 |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (всего), в том числе: | 5 798,3 | 603,9 | 603,9 | 603,9 | 603,9 | 603,9 | 8 817,8 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 733,9 | 603,9 | 603,9 | 603,9 | 603,9 | 603,9 | 3 753,4 |
|  | бюджет Белоярского района | 5 064,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 064,4 |

4.1. Перечень мероприятий муниципальной программы

| № мероприятия в соответствии с разделом 4 паспорта муниципальной программы | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 6.1. | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Белоярского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения |
| 6.2. | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению, и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально ориентированным тарифам | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению, и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально ориентированным тарифам в зоне децентрализованного электроснабжения Белоярского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения |
| 6.3. | Предоставление субсидии из бюджета Белоярского района бюджетам поселений на возмещение ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере тепло-,водоснабжения и водоотведения, недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг | Предоставление субсидии из бюджета Белоярского района бюджетам поселений на возмещение ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере тепло-,водоснабжения и водоотведения, недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению и водоотведению. |
| 7.1. | Предоставление субсидии в целях компенсации транспортных расходов в рамках северного завоза продукции (товаров) на территорию Белоярского района | Предоставление субсидии в целях компенсации транспортных расходов, предусмотренной в соответствии с государственной поддержкой ХМАО-Югры северного завоза продукции (товаров) на территорию Белоярского района |
| 8. | Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Замена ламп уличного освещения на территории городского поселения Белоярский |
| 9. | Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов | Предоставление субсидии на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Белоярского района |
| 12. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Отлов и содержание животных без владельцев на территории Белоярского района |

_______________

Приложение 1 к муниципальной программе

Перечень создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов

| N | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Механизм реализации | Капитальные вложения | Источник финансирования | Планируемый объем инвестиций (на период реализации муниципальной программы) (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспечение водоснабжением в г. Белоярский | 5000 куб.м/сут | 2016 - 2018 (ПИР), 2023 - 2025 (СМР) | прямые инвестиции | бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | всего | 252 983,7 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 240 334,5 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Белоярского района | 12 649,2 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2 | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Полноват Белоярского района | 200 куб.м/сут. | 2021 – 2024 (ПИР) 2025-2027 (СМР) | прямые инвестиции | бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | всего | 339 846,3 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 51 225,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 271 629,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Белоярского района | 16 992,3 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 3 | Строительство канализационных очистных сооружений в п. Сорум Белоярского района | 800 куб.м/сут. | 2029 (ПИР, СМР) | прямые инвестиции | бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | всего | определяется проектированием |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Белоярского района |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |