БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

- ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

- АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2018 года                                                                                                           № 1055

Об утверждении муниципальной программы Белоярского района

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение

энергетической эффективности»

(в редакции постановлений администрации Белоярского района

от 11 февраля 2019 года № 96, от 25 марта 2019 года № 245, от 30 мая 2019 года № 486,

от 2 декабря 2019 года № 996, от 19 декабря 2019 года №1053, от 30 декабря 2019 года №1131, от 10 февраля 2020 года № 120, от 28 апреля 2020 года № 354, от 30 июня 2020 года № 579, от 27 октября 2020 года № 904,

от 28 декабря 2020 года № 1150, от 2 февраля 2021 года № 54, от 17 марта 2021 года № 184,

от 7 июня 2021 года № 467, от 9 августа 2021 года № 575, от 19 октября 2021 года № 811,

от 28 октября 2021 года №847, от 29 декабря 2021 года № 1067, от 7 февраля 2022 года № 85,

от 21 февраля 2022 года №131, от 4 мая 2022 года №431, от 20 октября 2022 года №952, от 29 декабря 2022 года №1228, от 8 февраля 2023 года №82, от 4 июля 2023 года №434, от 30 ноября 2023 года №725, от 28 декабря 2023 года № 849, от 30 января 2024 года № 48, от 8 апреля 2024 года №274, от 21 августа 2024 года № 567, от 30 октября 2024 года №691, от 24 декабря 2024 года №944)

В соответствии постановлением администрации Белоярского района от 3 сентября 2018 года № 776 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Белоярского района», распоряжением администрации Белоярского района от 15 августа 2018 года № 245-р «О Перечне муниципальных программ Белоярского района» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Белоярского района Ойнеца А.В.

Глава Белоярского района                                                                                        С.П.Маненков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Белоярского района

от 31 октября 2018 года № 1055

Муниципальная программа Белоярского района

«Развитие жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической эффективности»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Белоярского района

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2026 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района (далее – УЖКХ) |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление капитального строительства администрации Белоярского района (далее - УКС); отдел муниципального заказа администрации Белоярского района (далее – ОМЗ); Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района (далее – КМС); Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района (далее – КДМФКиС); Комитет по культуре администрации Белоярского района (далее – КК); Комитет по образованию администрации Белоярского района (далее – КО); Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района (далее – КФ); Контрольно-счетная палата Белоярского района (далее – КСП) |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. 2. Улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Белоярского района, повышение энергетической эффективности на территории Белоярского района. 3. Создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей городского поселения Белоярский. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов. 3. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности. 4. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов. 5. Содержание объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности на территории городского поселения Белоярский. 6. Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района»; Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»; Подпрограмма 4 «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1) удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, процент; 2) удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, процент; 3) привлечение частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Белоярского района, контракт; 4) количество объектов канализационных очистных сооружений, введенных в эксплуатацию, единиц; 5) протяженность ветхих инженерных сетей газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, прошедших капитальный ремонт (замену), километр; 6) количество ветхого, аварийного или вышедшего из строя оборудования, в отношении которого произведен капитальный ремонт (замена), единиц; 7) объем реализации сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района, кг; 8) объем реализации электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения, тыс. кВт/ч; 9) доля электроэнергии, реализуемой в зоне децентрализованного электроснабжения, процент; 10) обеспечение компенсацией транспортных расходов, предусмотренной в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) от потребности, процент; 11) доля населения городского поселения Белоярский от населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процент; 12) количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Белоярского района, единиц; 13) доля многоквартирных домов, отремонтированных в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, процент; 14) обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории городского поселения Белоярский, процент; 15) доля населенных пунктов Белоярского района, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, процент; 16) количество реализованных инициативных проектов граждан, единиц; 17) обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения, процент; 18) обеспечение оказания услуг по погребению согласно гарантированному перечню, процент; 19) доля населенных пунктов с централизованным электроснабжением, процент; 20) количество разработанных муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, единиц; 21) доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, процент; 22) доля оплат коммунальных услуг органами местного самоуправления Белоярского района и находящимися в их ведении муниципальными учреждениями, а также лицами, финансовое обеспечение (возмещение) затрат которых по оплате коммунальных услуг осуществляется за счет средств бюджета Белоярского района, процент; 23) доля расчетов за коммунальные ресурсы с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах от общего количества многоквартирных домов, подключенных (технологически присоединенных) к объектам коммунальной инфраструктуры, процент; 24) доля фактического значения индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Белоярскому району по итогам каждого года реализации региональной программы от значения индекса, утвержденного Правительством Российской Федерации на соответствующий год, процент 25) количество разработанных отчетных топливно-энергетических балансов Белоярского района, единиц в год |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2026 годы составляет - 4 340 559,6 тысяч рублей, в том числе: 2019 год – 568 268,7 тысяч рублей; 2020 год – 134 428,0 тысяч рублей; 2021 год – 244 984,3 тысяч рублей; 2022 год – 310 827,5 тысяч рублей; 2023 год – 760 919,0 тысяч рублей; 2024 год – 1 674 449,2 тысяч рублей; 2025 год – 453 160,9 тысяч рублей; 2026 год – 193 522,0 тысяч рублей; 1) за счет средств бюджета Белоярского района – 944 556,6 тысяч рублей, в том числе: 2019 год – 153 262,6 тысяч рублей; 2020 год – 79 912,5 тысяч рублей; 2021 год – 101 431,6 тысяч рублей; 2022 год – 105 360,1 тысяч рублей; 2023 год – 112 918,7 тысяч рублей; 2024 год – 163 402,4 тысяч рублей; 2025 год – 113 612,1 тысяч рублей; 2026 год – 114 656,6 тысяч рублей; 2) за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) - 3 386 772,0 тысяч рублей, в том числе: 2019 год – 415 006,1 тысяч рублей; 2020 год – 54 515,5 тысяч рублей; 2021 год – 143 552,7 тысяч рублей; 2022 год – 205 467,4 тысяч рублей; 2023 год – 642 266,3 тысяч рублей; 2024 год – 1 507 549,8 тысяч рублей; 2025 год – 339 548,8 тысяч рублей; 2026 год – 78 865,4 тысяч рублей; 3) за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Российской Федерации (далее – федеральный бюджет) – 9 231,0 тысяч рублей, в том числе: 2023 год – 5 734,0 тысяч рублей; 2024 год – 3 497,0 тысяч рублей |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов | Портфель проектов «Жилье и городская среда» – 2 002 014,6 тыс. рублей, в том числе: региональный проект «Чистая вода» – 2 002 014,6 тыс. рублей |
| Объем налоговых расходов Белоярского района | Общий объем налоговых расходов Белоярского района по муниципальной программе за 2019-2026 годы составляет 0,0 тыс.рублей |

- Таблица 1

- Перечень полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя)

- муниципальной программы

| - № п/п | - Полномочия |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |
| - 1 | Формирует проект муниципальной программы (проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу), а также перечень соисполнителей муниципальной программы. |
| - 2 | Согласовывает проект муниципальной программы (проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу) с соисполнителями муниципальной программы. |
| - 3 | Размещает проект муниципальной программы (проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу) на официальном сайте органов местного самоуправления Белоярского района в разделе «Общественное обсуждение». |
| - 4 | Обеспечивает проведение оценки регулирующего воздействия проекта муниципальной программы (проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу) в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами администрации Белоярского района. |
| - 5 | Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы. |
| - 6 | Подготавливает и уточняет перечень и объемы финансирования основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, а также механизм реализации муниципальной программы. |
| - 7 | Организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы. |
| - 8 | Осуществляет управление муниципальной программой, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию. |
| - 9 | Создает уведомление (вносит изменение в ранее созданное уведомление) в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (далее – ГАИС «Управление») в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №831 об утверждении муниципальной программы (муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу). |
| - 10 | Формирует годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом. |
| - 11 | Предоставляет по запросу управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района сведения, необходимые для проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы. |
| - Соисполнитель муниципальной программы: |  |
| - 1 | Осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции. |
| - 2 | Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение целевых показателей муниципальной программы в рамках реализуемых мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий. |
| - 3 | Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы. |
| - 4 | Направляет ответственному исполнителю муниципальной программы предложения по уточнению (изменению) объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, механизма ее реализации, а также перечень основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период |
| - 5 | Предоставляет ответственному исполнителю муниципальной программы информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы в отношении реализуемых соисполнителем мероприятий за отчетный финансовый год |

- Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Расчет значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель 1 «Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов» |  |  |  |
| Задача 2 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района» |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям Привлечение частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Белоярского района Количество объектов канализационных очистных сооружений, введенных в эксплуатацию | Показатель рассчитывается как отношение показателя числа исследованных проб по санитарно-химическим показателям не соответствующих гигиеническим нормативам, и показателя общего числа отобранных проб в водопроводах за отчетный период. Источник информации: организация, осуществляющая водоснабжение. Показатель рассчитывается как отношение показателя числа исследованных проб по микробиологическим показателям не соответствующих гигиеническим нормативам, и показателя общего числа отобранных проб в водопроводах за отчетный период. Источник информации: организация, осуществляющая водоснабжение. Фактическое значение заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения, водоотведения за отчетный период. Источник информации: органы местного самоуправления Белоярского района Фактическое значение объектов канализационных очистных сооружений, введенных в эксплуатацию за отчетный период. Источник информации: органы местного самоуправления Белоярского района |
| 1.1.1 | Проектирование и строительство локальных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения муниципальных учреждений Белоярского района качественной водой |  |  |
| 1.1.1.1 | Обеспечение водоснабжением г.Белоярский |  |  |
| 1.1.1.2 | Строительство канализационных очистных сооружений в с.Казым Белоярского района |  |  |
| 1.1.1.3 | Строительство канализационных очистных сооружений в с.Полноват Белоярского района |  |  |
| 1.1.2 | Реализация мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, в г.Белоярский | Протяженность ветхих инженерных сетей газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, прошедших капитальный ремонт (замену) Количество ветхого, аварийного или вышедшего из строя оборудования, в отношении которого произведен капитальный ремонт (замена) | Фактическое значение ветхих инженерных сетей газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, прошедших капитальный ремонт (замену) за отчетный период в соответствии с утвержденным планом по подготовке к осенне-зимнему периоду. Источник информации: органы местного самоуправления Белоярского района Фактическое значение ветхого, аварийного или вышедшего из строя оборудования, в отношении которого произведен капитальный ремонт (замена) за отчетный период в соответствии с утвержденным планом по подготовке к осенне-зимнему периоду. Источник информации: органы местного самоуправления Белоярского района |
| 1.1.3 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Доля оплат коммунальных услуг органами местного самоуправления Белоярского района и находящимися в их ведении муниципальными учреждениями, а также лицами, финансовое обеспечение (возмещение) затрат которых по оплате коммунальных услуг осуществляется за счет средств бюджета Белоярского района Доля расчетов за коммунальные ресурсы с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах от общего количества многоквартирных домов, подключенных (технологически присоединенных) к объектам коммунальной инфраструктуры Доля фактического значения индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Белоярскому району по итогам каждого года реализации региональной программы от значения индекса, утвержденного Правительством Российской Федерации на соответствующий год | Показатель рассчитывается по формуле: Дзамен =Пзамен / Побщ х 100%, где: Пзамен - протяженность ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в отношении которых произведен капитальный ремонт (замена) за отчетный период (км); Побщ - общая протяженность ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (км). Показатель рассчитывается по формуле: Доплат =Офакт / Оначислх 100%, где: Офакт – фактический объем коммунальных услуг, оплаченный органами местного самоуправления Белоярского района и находящимися в их ведении муниципальными учреждениями, а также лицами, финансовое обеспечение (возмещение) затрат которых по оплате коммунальных услуг осуществляется за счет средств бюджета Белоярского района за отчетный период (тыс.руб.); Оначисл – объем коммунальных услуг, начисленный органам местного самоуправления Белоярского района и находящимися в их ведении муниципальными учреждениями, а также лицам, финансовое обеспечение (возмещение) затрат которых по оплате коммунальных услуг осуществляется за счет средств бюджета Белоярского района за отчетный период (тыс.руб.); Показатель рассчитывается по формуле: Допу =МКДопу / МКДкух 100%, где: МКДопу – количество многоквартирных домов, оборудованные коллективными (общедомовыми) приборами учета объемов (количества) коммунального ресурса, поданного в многоквартирный дом (единиц); МКДку – общее количество многоквартирных домов, подключенных (технологически присоединенных) к объектам коммунальной инфраструктуры (единиц); Показатель рассчитывается по формуле: Дику =ИКУмо / ИКУхмаох 100%, где: ИКУмо – фактическое значение индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Белоярском районе за отчетный период (%); ИКУхмао – индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, утвержденный Правительством Российской Федерации для Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на отчетный год (%) |
| 1.2 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам, населению на территории сельских поселений Белоярского района | Объем реализации сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района | Показатель определяется на основании отчетных данных за предыдущий период с учетом планируемых объемов финансирования на реализацию мероприятий, в том числе администрирование. Источник информации: организация, осуществляющая реализацию сжиженного газа |
| 1.3 | Предоставление субсидий в целях возмещения части недополученных доходов в связи с реализацией электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения | Объем реализации электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения | Показатель определяется на основании отчетных данных за предыдущий период с учетом планируемых объемов финансирования на реализацию мероприятий. Источник информации: организация, осуществляющая реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения |
|  |  | Доля электроэнергии, реализуемой в зоне децентрализованного электроснабжения | Показатель рассчитывается по формуле: Д =Креализ. / Кплан.к реализ. х 100%, где: Креализ. – количество реализованной электроэнергии (кВт); Кплан.креализ. - количество планируемой к реализации электроэнергии (кВт). Для расчета показателя учитываются объемы электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения: -населения и приравненным категориям потребителей по социально ориентированным тарифам; -предприятия жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения. Источник информации: организация, осуществляющая реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения |
| 1.4 | Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) | Обеспечение компенсацией транспортных расходов, предусмотренной в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) от потребности | Показатель рассчитывается по формуле: Добесп =Кобесп / Кд х 100%, где: Кобесп - количество обеспеченности (тыс.руб.); Кд - количество необходимой обеспеченности (тыс.руб.). Источник информации: органы местного самоуправления Белоярского района |
| 1.6 | Региональный проект «Чистая вода» | Доля населения городского поселения Белоярский от населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Показатель рассчитывается по формуле: N =A1 / A х 100%, где: A1 – численность населения городского поселения Белоярский, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения (тыс.чел.); А – общая численность населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения (тыс.чел.). Источник информации: органы местного самоуправления Белоярского района |
| 1.6.1 | Обеспечение водоснабжением г.Белоярский |  |  |
| Цель 2 «Улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Белоярского района, повышение энергетической эффективности» |  |  |  |
| Задача 3 «Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности» |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Белоярского района | Фактическое значение заключенных энергосервисных договоров (контрактов) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Белоярского района за отчетный период. Источник информации: органы местного самоуправления Белоярского района |
| 2.1.1 | Разработка мероприятий, направленных на альтернативные способы электроснабжения в населенных пунктах с децентрализованным электроснабжением | Доля населенных пунктов с централизованным электроснабжением | Показатель рассчитывается по формуле: Д = Кцз/ Кобщ х 100% Кцз – количество населенных пунктов централизованной зоны электроснабжения; Кобщ – общее количество населенных пунктов Источник информации: органы местного самоуправления Белоярского района |
| 2.1.2 | Разработка муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Количество разработанных муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Показатель определяется как фактическое количество разработанных муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Белоярского района за отчетный период Источник информации: органы местного самоуправления Белоярского района |
| 2.1.3 | Разработка отчетного топливно-энергетического баланса Белоярского района | Количество разработанных отчетных топливно-энергетических балансов Белоярского района | Показатель определяется как фактическое количество разработанных отчетных топливно-энергетических балансов Белоярского района за отчетный период Источник информации: органы местного самоуправления Белоярского района |
| Задача 4 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  |
| 3.1 | Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов | Доля многоквартирных домов, отремонтированных в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Показатель рассчитывается по формуле: Дотд = Котд / Кд x 100%, где: Котд – количество домов, отремонтированных в плановом году с нарастающим итогом за предыдущие годы (ед.); Кд - общее количество домов, подлежащих капитальному ремонту на конец отчетного периода в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Постановление Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 568-п «О Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». (ед.). |
| Цель 3 «Создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей городского поселения Белоярский» |  |  |  |
| Задача 5 «Содержание объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности на территории городского поселения Белоярский» |  |  |  |
| Задача 6 «Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский» |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский»* |  |  |  |
| 4.1 | Организация благоустройства и озеленения территории городского поселения Белоярский | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории г.п. Белоярский | Показатель рассчитывается по формуле: Добесп = Кобесп / Кд х 100%, где: Кобесп-количество обеспеченности (м2, ед.); Кд - количество необходимой обеспеченности (м2, ед.). Источник информации: органы местного самоуправления Белоярского района |
| 4.1.1 | Озеленение |  |  |
| 4.1.2 | Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |
| 4.1.3 | Благоустройство капитального характера |  |  |
| 4.1.4. | Содействие развитию исторических и иных местных традиций | Доля населенных пунктов Белоярского района, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами | Показатель рассчитывается по формуле: П4 = КНПфк / КНПпл x 100, где: КНПфк - количество населенных пунктов, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами; КНПпл - количество населенных пунктов Белоярского района, в которых запланировано проведение мероприятий в связи с наступившими юбилейными датами. К мероприятиям в связи с наступившими юбилейными датами относят проекты инициативного бюджетирования, по изготовлению и установке объектов монументально-декоративного искусства: памятников, монументов, памятных знаков, мемориальных досок, стел, скульптурных композиций; по обустройству и (или) оборудованию парков, скверов, площадей. Источник информации: органы местного самоуправления Белоярского района |
| 4.1.5 | Реализация инициативных проектов | Количество реализованных инициативных проектов граждан | Фактическое значение реализации инициативных проектов граждан в сфере благоустройства за отчетный период. Источник информации: органы местного самоуправления Белоярского района |
| 4.2 | Техническая эксплуатация, содержание, ремонт и организация энергоснабжения сети уличного освещения на территории городского поселения Белоярский | Обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения | Показатель рассчитывается по формуле: Добесп = Кобесп / Кд х 100%, где: Кобесп-количество обеспеченности (м2, кВт, ед., тыс.руб.); Кд - количество необходимой обеспеченности (м2, кВт, ед., тыс.руб.). Источник информации: органы местного самоуправления Белоярского района |
| 4.3 | Содержание и благоустройство межпоселенческих мест захоронений на территории городского поселения Белоярский | Обеспечение оказания услуг по погребению согласно гарантированному перечню | Показатель рассчитывается по формуле: Добесп = Кобесп / Кд х 100%, где: Кобесп- количество обеспеченности (ед., тыс.руб.); Кд - количество необходимой обеспеченности (ед., тыс.руб.). Источник информации: органы местного самоуправления Белоярского района |
| 4.3.1 | Предоставление субсидий в целях возмещения специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших |  |  |
| 4.3.2 | Строительство, реконструкция (расширение) мест погребения |  |  |

- * Достижение результата мероприятия по обеспечению текущего содержания объектов благоустройства на территории городского поселения Белоярский подпрограммы 4 «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» возможно при проведении мероприятий в соответствии с таблицей 7 муниципальной программы.

Таблица 3

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%) | 34,0 | 33,0 | 31,0 | 32,0 | 31,0 | 30,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 2 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 3 | Привлечение частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Белоярского района, (контракт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Количество объектов канализационных очистных сооружений, введенных в эксплуатацию, (единиц) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Протяженность ветхих инженерных сетей газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, прошедших капитальный ремонт (замену), (км) | - | - | 0,102 | 1,156 | 2,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,401 |
| 6 | Количество ветхого, аварийного или вышедшего из строя оборудования, в отношении которого произведен капитальный ремонт (замена), (единиц) | - | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Объем реализации сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района, (кг) | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 122 | 1 122 | 1 122 |
| 8 | Объем реализации электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения, (тыс. кВт/ч) | 1 100,0 | 1 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100,0 |
| 9 | Доля электроэнергии, реализуемой в зоне децентрализованного электроснабжения (%) | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Обеспечение компенсацией транспортных расходов, предусмотренной в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) от потребности (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Доля населения городского поселения Белоярский от населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 12 | Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Белоярского района (единиц) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Доля многоквартирных домов, отремонтированных в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, (%) | - | - | - | - | 5,1 | 11,4 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| 14 | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории городского поселения Белоярский (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Доля населенных пунктов Белоярского района, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами (%) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 16 | Количество реализованных инициативных проектов, (единиц) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Обеспечение оказания услуг по погребению согласно гарантированному перечню (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Доля населенных пунктов с централизованным электроснабжением, (%) | - | - | - | - | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 |
| 20 | Количество разработанных муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, (единиц) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 21 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (%) | - | - | - | - | - | 2,7 | 10,1 | 2,9 | 3,0 | 27,3 |
| 22 | Доля оплат коммунальных услуг органами местного самоуправления Белоярского района и находящимися в их ведении муниципальными учреждениями, а также лицами, финансовое обеспечение (возмещение) затрат которых по оплате коммунальных услуг осуществляется за счет средств бюджета Белоярского района (%) | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | Доля расчетов за коммунальные ресурсы с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах от общего количества многоквартирных домов, подключенных (технологически присоединенных) к объектам коммунальной инфраструктуры (%) | - | - | - | - | - | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
| 24 | Доля фактического значения индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Белоярскому району по итогам каждого года реализации региональной программы от значения индекса, утвержденного Правительством Российской Федерации на соответствующий год (%) | - | - | - | - | - | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| 25 | Количество разработанных отчетных топливно-энергетических балансов Белоярского района (ед) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |

Таблица 4

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| Номер основного мероприятия | Наименование основных мероприятий муниципальной программы (связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (1-6) | УКС, УЖКХ | Всего: | 1 156 349,2 | 399 316,1 | 12 268,1 | 125 840,5 | 144 827,1 | 47 122,4 | 281 350,5 | 105 492,5 | 40 132,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 9 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 734,0 | 3 497,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 981 052,1 | 376 290,5 | 6 610,3 | 98 197,7 | 133 776,1 | 34 481,2 | 248 709,0 | 52 212,8 | 30 774,5 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 166 066,1 | 23 025,6 | 5 657,8 | 27 642,8 | 11 051,0 | 6 907,2 | 29 144,5 | 53 279,7 | 9 357,5 |
| 1.1.1. | Проектирование и строительство локальных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения муниципальных учреждений Белоярского района качественной водой | УКС | Всего: | 712 650,4 | 342 260,0 | 6 034,5 | 77 692,9 | 129 347,3 | 23 817,6 | 124 131,8 | 3 428,2 | 5 938,1 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 636 632,3 | 325 147,0 | 1 000,0 | 54 864,9 | 119 844,3 | 19 723,8 | 116 052,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 76 018,1 | 17 113,0 | 5 034,5 | 22 828,0 | 9 503,0 | 4 093,8 | 8 079,5 | 3 428,2 | 5 938,1 |
| - 1.1.1.1. | - Обеспечение водоснабжением г.Белоярский | - УКС | - Всего: | - 342 260,0 | - 342 260,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - бюджет автономного округа | - 325 147,0 | - 325 147,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - бюджет Белоярского района | - 17 113,0 | - 17 113,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 1.1.1.2. | - Строительство канализационных очистных сооружений в с. Казым Белоярского района | - УКС | - Всего: | - 350 502,8 | - 0,0 | - 3 984,5 | - 75 501,3 | - 126 861,6 | - 21 920,6 | - 122 234,8 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - бюджет автономного округа | - 311 485,3 | - 0,0 | - 1 000,0 | - 54 864,9 | - 119 844,3 | - 19 723,8 | - 116 052,3 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - бюджет Белоярского района | - 39 017,5 | - 0,0 | - 2 984,5 | - 20 636,4 | - 7 017,3 | - 2 196,8 | - 6 182,5 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 1.1.1.3. | - Строительство канализационных очистных сооружений в с.Полноват Белоярский район | - УКС | - Всего: | - 19 887,6 | - 0,0 | - 2 050,0 | - 2 191,6 | - 2 485,7 | - 1 897,0 | - 1 897,0 | - 3 428,2 | - 5 938,1 |
|  |  |  | - бюджет автономного округа | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - бюджет Белоярского района | - 19 887,6 | - 0,0 | - 2 050,0 | - 2 191,6 | - 2 485,7 | - 1 897,0 | - 1 897,0 | - 3 428,2 | - 5 938,1 |
| 1.1.2. | Реализация мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов в г.Белоярский (5,6,21) | УЖКХ | Всего: | 329 331,7 | 57 056,1 | 6 233,6 | 48 147,6 | 15 479,8 | 0,0 | 147 744,1 | 54 670,5 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 250 988,5 | 51 143,5 | 5 610,3 | 43 332,8 | 13 931,8 | 0,0 | 127 411,7 | 9 558,4 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 78 343,2 | 5 912,6 | 623,3 | 4 814,8 | 1 548,0 | 0,0 | 20 332,4 | 45 112,1 | 0,0 |
| 1.1.3. | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (21-24) | УКС | Всего: | 114 367,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 304,8 | 9 474,6 | 47 393,8 | 34 193,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 9 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 734,0 | 3 497,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 93 431,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 757,4 | 5 245,0 | 42 654,4 | 30 774,5 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 11 704,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 813,4 | 732,6 | 4 739,4 | 3 419,4 |
| 1.2. | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района (в том числе администрирование) (7) | УЖКХ | бюджет автономного округа | 72,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,8 | 37,3 |
| 1.3. | Предоставление субсидий в целях возмещения части недополученных доходов в связи с реализацией электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения (8,9) | УЖКХ | Всего: | 373 511,9 | 31 420,0 | 37 839,4 | 43 144,1 | 48 070,1 | 49 258,7 | 58 026,5 | 52 288,9 | 53 464,2 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 337 688,2 | 28 434,8 | 34 637,6 | 38 894,2 | 43 582,0 | 44 614,0 | 52 505,3 | 46 966,7 | 48 053,6 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 35 823,7 | 2 985,2 | 3 201,8 | 4 249,9 | 4 488,1 | 4 644,7 | 5 521,2 | 5 322,2 | 5 410,6 |
| 1.4. | Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) (10) | ОМЗ | Всего: | 163 096,6 | 7 880,8 | 15 214,6 | 5 629,8 | 28 209,3 | 43 714,6 | 62 447,3 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 160 849,4 | 7 780,8 | 13 267,6 | 5 529,8 | 28 109,3 | 43 714,6 | 62 447,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 2 247,2 | 100,0 | 1 947,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 1.5. | Региональный проект "Чистая вода" (11) | УКС | Всего: | 2 002 014,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 546 796,3 | 1 202 234,6 | 252 983,7 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 901 913,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519 456,5 | 1 142 122,8 | 240 334,5 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 100 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 339,8 | 60 111,8 | 12 649,2 | 0,0 |
| 1.5.1. | Обеспечение водоснабжением г.Белоярский | УКС | Всего: | 2 002 014,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 546 796,3 | 1 202 234,6 | 252 983,7 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 901 913,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519 456,5 | 1 142 122,8 | 240 334,5 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 100 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 339,8 | 60 111,8 | 12 649,2 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | Всего: | 3 695 044,4 | 438 616,9 | 65 322,1 | 174 614,4 | 221 106,5 | 686 892,0 | 1 604 058,9 | 410 800,0 | 93 633,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 9 231,0 |  |  |  |  | 5 734,0 | 3 497,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3 381 575,6 | 412 506,1 | 54 515,5 | 142 621,7 | 205 467,4 | 642 266,3 | 1 505 784,4 | 339 548,8 | 78 865,4 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 304 237,8 | 26 110,8 | 10 806,6 | 31 992,7 | 15 639,1 | 38 891,7 | 94 777,5 | 71 251,2 | 14 768,2 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (12,25) | УЖКХ, КМС | бюджет Белоярского района | 1 952,6 | 0,0 | 341,0 | 97,6 | 1 469,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | бюджет Белоярского района | 1 952,6 | 0,0 | 341,0 | 97,6 | 1 469,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов (13) | УЖКХ | бюджет Белоярского района | 6 753,4 | 2 752,7 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4 000,2 | 0,1 | 0,1 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | бюджет Белоярского района | 6 753,4 | 2 752,7 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4 000,2 | 0,1 | 0,1 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация благоустройства и озеленения территории городского поселения Белоярский (14,15,16) | УЖКХ, УКС, КМС | Всего: | 500 780,6 | 110 410,5 | 52 117,3 | 54 079,8 | 74 155,4 | 56 728,0 | 44 851,5 | 25 455,3 | 82 982,8 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 5 196,4 | 2 500,0 | 0,0 | 931,0 | 0,0 | 0,0 | 1 765,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 495 584,2 | 107 910,5 | 52 117,3 | 53 148,8 | 74 155,4 | 56 728,0 | 43 086,1 | 25 455,3 | 82 982,8 |
| 4.1.1. | Озеленение | УЖКХ | бюджет Белоярского района | 29 285,1 | 3 577,1 | 3 775,8 | 5 355,2 | 5 063,9 | 4 276,3 | 6 645,7 | 0,0 | 591,1 |
| 4.1.2. | Прочие мероприятия по благоустройству | УЖКХ, УКС | бюджет Белоярского района | 180 702,1 | 16 055,1 | 25 303,1 | 18 356,3 | 23 908,1 | 27 769,9 | 24 684,6 | 22 312,5 | 22 312,5 |
| 4.1.3. | Благоустройство капитального характера | УКС | бюджет Белоярского района | 282 019,4 | 88 253,0 | 23 038,4 | 28 578,1 | 45 183,4 | 22 745,3 | 10 999,2 | 3 142,8 | 60 079,2 |
| 4.1.4. | Содействие развитию исторических и иных местных традиций | КМС | Всего: | 2 525,3 | 2 525,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 25,3 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.5. | Реализация инициативных проектов | УКС | Всего: | 6 248,7 | 0,0 | 0,0 | 1 790,2 | 0,0 | 1 936,5 | 2 522,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2 696,4 | 0,0 | 0,0 | 931,0 | 0,0 | 0,0 | 1 765,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 3 552,3 | 0,0 | 0,0 | 859,2 | 0,0 | 1 936,5 | 756,6 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Техническая эксплуатация, содержание, ремонт и организация энергоснабжения сети уличного освещения на территории городского поселения Белоярский (17) | УЖКХ | бюджет Белоярского района | 118 918,4 | 12 924,3 | 14 602,1 | 13 924,6 | 12 130,3 | 15 584,6 | 19 683,3 | 15 034,6 | 15 034,6 |
| 4.3. | Содержание и благоустройство межпоселенческих мест захоронений на территории Белоярского района (18) | УЖКХ | бюджет Белоярского района | 17 110,2 | 3 564,3 | 2 045,5 | 2 267,8 | 1 966,2 | 1 714,3 | 1 810,3 | 1 870,9 | 1 870,9 |
| 4.3.1. | Предоставление субсидий в целях возмещения специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших | УЖКХ | бюджет Белоярского района | 17 110,2 | 3 564,3 | 2 045,5 | 2 267,8 | 1 966,2 | 1 714,3 | 1 810,3 | 1 870,9 | 1 870,9 |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | Всего: | 636 809,2 | 126 899,1 | 68 764,9 | 70 272,2 | 88 251,9 | 74 026,9 | 66 345,1 | 42 360,8 | 99 888,3 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 5 196,4 | 2 500,0 | 0,0 | 931,0 | 0,0 | 0,0 | 1 765,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 631 612,8 | 124 399,1 | 68 764,9 | 69 341,2 | 88 251,9 | 74 026,9 | 64 579,7 | 42 360,8 | 99 888,3 |
| Итого по муниципальной программе |  |  | Всего: | 4 340 559,6 | 568 268,7 | 134 428,0 | 244 984,3 | 310 827,5 | 760 919,0 | 1 674 449,2 | 453 160,9 | 193 522,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 9 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 734,0 | 3 497,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3 386 772,0 | 415 006,1 | 54 515,5 | 143 552,7 | 205 467,4 | 642 266,3 | 1 507 549,8 | 339 548,8 | 78 865,4 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 944 556,6 | 153 262,6 | 79 912,5 | 101 431,6 | 105 360,1 | 112 918,7 | 163 402,4 | 113 612,1 | 114 656,6 |

Таблица 5

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления

|  | Наименование портфеля проектов | Наименование проекта или мероприятия | Номер мероприятия | Номер целевого показателя | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | «Жилье и городская среда» | Региональный проект «Чистая вода» | 1.5 | 11 | 2019-2024* | всего | 2 002 014,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 546 796,3 | 1 202 234,6 | 252 983,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 1 901 913,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519 456,5 | 1 142 122,8 | 240 334,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Белоярского района | 100 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 339,8 | 60 111,8 | 12 649,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 6

Перечень реализуемых объектов

| № | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства | Механизм реализации | Капитальные вложения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение водоснабжением в г. Белоярский | 5000 куб.м/сут | 2016 - 2018 (ПИР), 2023 - 2024 (СМР) | прямые инвестиции | бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | бюджет автономного округа бюджет Белоярского района |
| 2 | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Казым Белоярского района | 200 куб. м/сут | 2014 - 2016; 2020 (ПИР), 2021 - 2024 (СМР) | прямые инвестиции | бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | бюджет автономного округа бюджет Белоярского района |
| 3 | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Полноват Белоярского района | 200 куб.м/сут. | 2021 – 2024 (ПИР) 2026-2027 (СМР) | прямые инвестиции | бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | бюджет автономного округа бюджет Белоярского района |
| 4 | Строительство канализационных очистных сооружений в п. Сорум Белоярского района | 800 куб.м/сут. | 2029 (ПИР,СМР) | прямые инвестиции | бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | бюджет автономного округа бюджет Белоярского района |

- Таблица 7

Мероприятия  по обеспечению текущего содержания объектов благоустройства

на территории городского поселения Белоярский

| Наименование мероприятий | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обслуживание тротуаров и площадей не менее, м2 | 100000 | 103500 | 103 500 | 103500 | 103500 | 103 500 | 103500 | 103 500 |
| обслуживание детских игровых площадок не менее, ед. | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| строительство снежных городков, ед. | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обслуживание газонов не менее, м2 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 100000 | 100000 | 100 000 | 100000 | 100 000 |
| обслуживание опор освещения и светильников не менее, ед. | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 200 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| обслуживание архитектурной подсветки фасадов зданий и многоквартирных домов не менее, ед. | 7 | 7 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Таблица 8

Характеристика объектов Региональной программы *

| N п/п | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Наименование объекта, в отношении которого реализуется мероприятие | Вид объекта подлежащего модернизации | Вид работ по объекту | Форма собственности | Мощность, производительность, протяженность объекта |  |  | Предельная (плановая) стоимость строительства (капитального ремонта) |  |  | Участник, реализующий мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | единица измерения | значение |  | всего, тыс. руб. |  | в т.ч. средства финансовой поддержки, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| ИТОГО по Белоярскому муниципальному району по направлению «водоснабжение» |  |  |  |  |  |  | X | X |  | 11 550,00 |  | 2 994,00 | X |
| 1 | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей водоснабжения микрорайона 7 г. Белоярский. | Сети водоснабжения включая микрорайон 7 г. Белоярский | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 1,2200 |  | 11 530,45 |  | 2 994,00 | Администрация Белоярского муниципального района |
| ИТОГО по Белоярскому муниципальному району по направлению «теплоснабжение»: |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | 19 905,90 | 6 237,00 | x |
| 1 | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский. Участки от УТ-16 до УТ-17, от УТ-17 до центрального теплового пункта ФЖК | Сети теплоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км |  | 0,6800 |  | 9 324,8 | 3 497,00 | Администрация Белоярского муниципального района |
| 2 | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский. | Сети теплоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км |  | 0,345 |  | 2 080,17 | 544,00 | Администрация Белоярского муниципального района |
| 3 | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения микрорайона 7 г. Белоярский. | Сети теплоснабжения включая микрорайон 7 г. Белоярский | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км |  | 0,816 |  | 8 471,36 | 2 196,00 | Администрация Белоярского муниципального района |

- * общая характеристика объектов коммунальной инфраструктуры Белоярского района, модернизация которых планируется в ходе реализации Региональной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы»,  утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.01.2023 № 27-п «О региональной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы»

- Таблица 9

План реализации Региональной программы *

| N п/п | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Дата заключения контракта на выполнение проектных работ | Дата заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнение проектных и строительно-монтажных работ | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Дата заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ, работ по капитальному ремонту | Дата завершения работ | Дата ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский. Участки от УТ-16 до УТ-17, от УТ-17 до центрального теплового пункта ФЖК | не требуется | не требуется | 28.06.2023 | 20.02.2024 | 01.09.2024 | не требуется |
| 2 | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский. | не требуется | не требуется | 28.06.2023, 09.06.2023 | 01.06.2023 | 01.09.2023 | не требуется |
| 3 | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей водоснабжения микрорайона 7 г. Белоярский. | не требуется | не требуется | 05.07.2023 | 01.05.2023 | 01.09.2023 | не требуется |
| 4 | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения микрорайона 7 г. Белоярский. | не требуется | не требуется | 19.05.2023 | 01.06.2023 | 10.08.2023 | не требуется |

- *- план реализации мероприятий на территории Белоярского района, предусмотренных Региональной программой  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы»,  утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.01.2023 № 27-п «О региональной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы».